# MiniHub Car

## Documento 9.4 — Bootstrap do Projeto Next.js e Fundação do Frontend

Projeto: MiniHub Car
Domínio: minihubcar.com.br
Versão: 1.0
Status: Planejamento técnico / início da implementação
Frontend: Next.js + TypeScript
Backend: REST API
Banco de dados: PostgreSQL

# 1. Objetivo

Este documento define a implantação da fundação técnica do frontend do MiniHub Car.

Até este momento foram definidos:

- visão do produto;

- regras de negócio;

- modelo conceitual;

- arquitetura;

- segurança;

- módulos do MVP;

- funcionalidades futuras;

- catálogo;

- coleção;

- wishlist;

- localização física;

- preparação para pré-vendas;

- preparação para marketplace;

- preparação para garagem e logística.

O objetivo agora é transformar essas decisões em uma estrutura real de desenvolvimento.

O princípio será:

Construir uma fundação simples, organizada e extensível, evitando antecipar complexidade que ainda não pertence ao MVP.

# 2. Stack tecnológica

A primeira versão utilizará:

| Camada | Tecnologia |
| --- | --- |
| Framework | Next.js |
| Linguagem | TypeScript |
| UI | React |
| CSS | Tailwind CSS |
| Estado remoto | TanStack Query |
| Formulários | React Hook Form |
| Validação | Zod |
| Testes unitários | Vitest |
| Testes de componentes | Testing Library |
| E2E | Playwright |
| Backend | REST API |
| Banco | PostgreSQL |
| Controle de versão | Git |
| Gerenciador de pacotes | pnpm |

As versões exatas das dependências deverão ser aquelas estáveis no momento da criação do projeto e posteriormente fixadas pelo lockfile.

# 3. Princípios técnicos

O frontend deverá seguir os seguintes princípios:

### 3.1 Separação de responsabilidades

A interface não deverá conter regras de negócio complexas.

Component
   ↓
Hook
   ↓
Service
   ↓
API Client
   ↓
Backend

### 3.2 Backend como autoridade

O frontend poderá realizar validações para melhorar a experiência do usuário.

Porém:

Nenhuma regra crítica de negócio deverá depender exclusivamente do frontend.

Exemplo:

O frontend pode impedir que um campo vazio seja enviado.

Mas a API deverá continuar validando:

usuário
permissão
existência da variação
propriedade do exemplar
regras de negócio

# 4. Criação do projeto

O projeto será criado utilizando Next.js com:

TypeScript
App Router
Tailwind CSS
ESLint
src/

Estrutura inicial:

mini-hub-car/
├── src/
├── public/
├── package.json
├── pnpm-lock.yaml
├── tsconfig.json
├── next.config.ts
└── README.md

# 5. Nome do projeto

Nome técnico recomendado:

mini-hub-car

Nome comercial:

MiniHub Car

Domínio:

minihubcar.com.br

O nome comercial não deverá determinar a estrutura interna do código.

# 6. Variáveis de ambiente

Serão utilizados arquivos:

.env.local
.env.example

O arquivo .env.local não deverá ser versionado.

O .env.example deverá documentar as variáveis necessárias.

Exemplo:

NEXT_PUBLIC_APP_NAME=MiniHub Car
NEXT_PUBLIC_API_URL=

Variáveis privadas deverão permanecer sem o prefixo:

NEXT_PUBLIC_

# 7. Regra de segurança para variáveis

Nunca armazenar no frontend:

DATABASE_URL
JWT_SECRET
PRIVATE_KEY
API_SECRET
SMTP_PASSWORD
PAYMENT_SECRET

Essas informações pertencem ao backend ou infraestrutura.

# 8. Estrutura de diretórios

A estrutura inicial será:

src/
│
├── app/
│
├── components/
│
├── features/
│
├── hooks/
│
├── lib/
│
├── providers/
│
├── types/
│
├── utils/
│
└── styles/

# 9. App Router

O Next.js App Router será utilizado para organização das rotas.

Estrutura conceitual:

app/
├── (public)/
├── (auth)/
├── (app)/
└── layout.tsx

Os route groups não farão parte da URL.

Por exemplo:

(app)/catalog

resultará em:

/catalog

# 10. Rotas públicas

Inicialmente:

/

/login

/catalog

O catálogo poderá ser público ou protegido conforme decisão definitiva de negócio.

A arquitetura deverá permitir ambas as possibilidades sem grande alteração.

# 11. Rotas autenticadas

As funcionalidades pessoais ficarão dentro de:

/app

Exemplos:

/app
/app/collection
/app/collection/[id]
/app/wishlist
/app/locations
/app/acquisitions
/app/sales
/app/lists

# 12. Rotas administrativas

Área futura:

/app/admin

Exemplos:

/app/admin/catalog
/app/admin/users
/app/admin/brands
/app/admin/automakers
/app/admin/vehicles

O acesso será controlado por autorização no backend.

# 13. Organização por Feature

A maior parte da lógica específica deverá ficar organizada por domínio.

Exemplo:

features/
├── auth/
├── catalog/
├── collection/
├── wishlist/
├── locations/
├── acquisitions/
├── sales/
├── lists/
└── dashboard/

# 14. Estrutura de uma Feature

Exemplo:

features/catalog/
│
├── components/
├── hooks/
├── services/
├── schemas/
├── types/
└── utils/

Isso evita concentrar toda a aplicação em:

components/
services/
utils/

gigantes.

# 15. Componentes globais

Componentes reutilizados por diversas features ficarão em:

components/

Exemplo:

components/
├── ui/
├── layout/
├── navigation/
├── feedback/
└── forms/

# 16. Componentes UI

A pasta:

components/ui/

conterá componentes genéricos.

Exemplos:

Button
Input
Select
Dialog
Modal
Badge
Card
Table
Tabs
Dropdown
Tooltip
Skeleton

Esses componentes não deverão conhecer regras específicas de coleção ou catálogo.

# 17. Componentes de domínio

Exemplo:

CatalogCard
ExemplarCard
LocationSelector
CollectionFilters
VariationDetails

ficarão dentro da respectiva feature.

Exemplo:

features/catalog/components/CatalogCard.tsx

# 18. App Shell

O layout autenticado será:

AppShell
├── Header
├── Sidebar
├── Main
└── MobileNavigation

Arquivo:

components/layout/AppShell.tsx

# 19. Header

O Header inicial conterá:

Logo
Busca
Notificações
Usuário

A busca poderá evoluir posteriormente para uma busca global envolvendo:

miniaturas
modelos
fabricantes
marcas
séries

# 20. Sidebar

Menu inicial:

Dashboard

Catálogo

Minha Coleção
Wishlist
Localizações
Aquisições
Vendas
Minhas Listas

Configurações

Módulos futuros poderão ser adicionados sem alteração estrutural.

# 21. Design System

Antes de desenvolver telas complexas, serão definidos:

Cores
Tipografia
Espaçamentos
Border Radius
Sombras
Breakpoints
Estados

Esses elementos deverão ser centralizados.

# 22. Identidade visual

O MiniHub Car possui como conceito:

Colecionismo
Automóveis
Organização
Catálogo
Comunidade
Tecnologia

A interface deverá equilibrar:

visual automotivo
+
experiência de catálogo
+
interface moderna de aplicação SaaS

Não deverá parecer uma simples loja virtual.

# 23. Responsividade

O frontend deverá ser desenvolvido considerando:

Mobile
Tablet
Desktop

O layout não deverá ser projetado primeiro apenas para desktop.

# 24. Acessibilidade

Componentes deverão considerar:

Keyboard navigation
Focus
ARIA
Labels
Contraste
Feedback visual
Feedback textual

# 25. API Client

Será criado:

lib/api/client.ts

Responsabilidade:

GET
POST
PUT/PATCH
DELETE

Além de:

- headers;

- autenticação;

- parsing;

- erros;

- timeout;

- request ID.

# 26. Services

Cada domínio possuirá seus serviços.

Exemplo:

features/catalog/services/catalog.service.ts

Responsável por:

search()
getVariation()
getSeries()
getBrands()

Coleção:

features/collection/services/collection.service.ts

Responsável por:

getCollection()
getExemplar()
createExemplar()
updateExemplar()
moveExemplar()

# 27. Hooks

Hooks serão utilizados para encapsular comportamento.

Exemplo:

useCatalogSearch()
useVariation()
useCollection()
useExemplar()

Quando houver TanStack Query:

useQuery()
useMutation()

serão encapsulados nos hooks da feature.

# 28. TanStack Query

Será utilizado para gerenciamento de:

server state
cache
loading
error
refetch
mutation
invalidation

O estado remoto não deverá ser duplicado desnecessariamente em Zustand, Context ou outros mecanismos.

# 29. Estado local

Estado local poderá ser utilizado para:

modal aberto
filtro temporário
aba selecionada
campo de formulário
menu aberto

Não utilizar estado global para tudo.

# 30. Formulários

Formulários deverão utilizar:

React Hook Form
+
Zod

Exemplo:

Cadastro de exemplar

Fluxo:

Form
 ↓
Zod
 ↓
Service
 ↓
API

# 31. DTOs

As respostas da API serão representadas por DTOs.

Exemplo:

VariationDto
ExemplarDto
BrandDto
AutomakerDto
VehicleModelDto
LocationDto

Não utilizar objetos genéricos:

any

como padrão.

# 32. Tipagem

A aplicação deverá evitar:

any

Sempre que possível.

Preferir:

unknown

quando o tipo realmente for desconhecido, seguido de validação.

# 33. Tratamento de erros

A aplicação deverá possuir um padrão único:

ApiError

Categorias:

ValidationError
AuthenticationError
AuthorizationError
NotFoundError
ConflictError
RateLimitError
ServerError

# 34. Estados de tela

Todas as páginas relevantes deverão prever:

Loading
Success
Empty
Error
Unauthorized
Forbidden
Not Found

# 35. Skeleton

Durante carregamento, preferir Skeleton quando a estrutura da página puder ser conhecida.

Exemplo:

┌──────────────┐
│ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   │
│ ▓▓▓▓▓▓       │
│ ▓▓▓▓▓▓▓▓     │
└──────────────┘

# 36. Empty State

Exemplo:

Sua coleção ainda está vazia.

Encontre uma miniatura no catálogo e adicione à sua coleção.

[ Explorar catálogo ]

# 37. Toast

Operações de sucesso deverão fornecer feedback.

Exemplo:

✓ Miniatura adicionada à sua coleção.

# 38. Confirmações

Ações destrutivas deverão utilizar diálogo de confirmação.

Exemplo:

Excluir exemplar?

Esta ação não poderá ser desfeita.

[Cancelar] [Excluir]

Quando o domínio recomendar exclusão lógica, a interface deverá utilizar terminologia adequada.

# 39. Autenticação

O fluxo inicial será:

/login
   ↓
POST auth/login
   ↓
Sessão
   ↓
/app

# 40. Cookies

Quando utilizados tokens de sessão, a preferência será por cookies:

HttpOnly
Secure
SameSite

Refresh tokens não deverão ficar disponíveis para JavaScript no navegador.

# 41. Proteção de rotas

Rotas privadas deverão ser protegidas.

Exemplo:

/app/*

Caso não exista sessão válida:

→ /login

# 42. Autorização

A interface poderá esconder funcionalidades sem permissão.

Porém:

UI
≠
Security boundary

A API deverá validar a autorização.

# 43. Catálogo

O catálogo será uma das primeiras funcionalidades implementadas.

Fluxo:

Pesquisa
 ↓
Filtros
 ↓
Resultados
 ↓
Variação
 ↓
Detalhes

# 44. Modelo conceitual do catálogo

O frontend deverá respeitar a separação:

Brand
  ↓
Product/Manufacturer
  ↓
Casting
  ↓
Variation
  ↓
Vehicle

Quando aplicável:

Variation
   ↓
Franchise
   ↓
Movie / Series / Fictional Universe

# 45. Código do fabricante

O catálogo poderá apresentar códigos diferentes.

Exemplo:

HW:
HYW58

Mini GT:
1143

Kaido House:
KHMG179

Para fabricantes com múltiplos identificadores:

Matchbox
Model: MB1550
Toy: JGK96

A interface deverá apresentar esses códigos separadamente quando o catálogo possuir essa informação.

# 46. Regra de cadastro

O usuário comum não deverá cadastrar diretamente uma nova miniatura oficial.

Caso não encontre o item:

[Solicitar inclusão no catálogo]

A solicitação será enviada para análise.

# 47. Fluxo de solicitação

Usuário
 ↓
Não encontrou
 ↓
Solicita cadastro
 ↓
Gestor analisa
 ↓
Aprovado
 ↓
Cadastro oficial

Essa regra reduz duplicidades.

# 48. Coleção

A coleção representa os exemplares físicos do usuário.

Catálogo
    ↓
Variação
    ↓
Exemplar
    ↓
Colecionador

# 49. Múltiplos exemplares

O usuário poderá possuir:

Variação X
 ├── Exemplar 001
 ├── Exemplar 002
 └── Exemplar 003

O frontend deverá tratar isso naturalmente.

# 50. Localização

Cada exemplar poderá possuir uma localização.

Exemplo:

Expositor 1
 └── Linha 2
      └── Coluna 5

Isso representa o conceito de endereçamento físico da coleção.

# 51. Modelo 3D lógico

O sistema não precisa inicialmente utilizar uma renderização 3D.

O conceito será representado hierarquicamente:

Localização
   ↓
Móvel
   ↓
Compartimento
   ↓
Posição

No futuro poderá existir uma visualização tridimensional.

# 52. Movimentação

Ao mover:

Expositor 1 / Linha 2 / Coluna 5

para:

Vitrine 2 / Prateleira 3

o backend deverá registrar a operação.

O frontend apenas solicita a movimentação.

# 53. Wishlist

A wishlist utilizará o catálogo oficial.

Fluxo:

Variação
 ↓
[Adicionar à Wishlist]
 ↓
Wishlist do usuário

Não criar um segundo cadastro de miniaturas.

# 54. Preparação para pré-vendas

A pré-venda será implementada posteriormente.

Porém o frontend deverá permitir futura integração:

Catálogo
 ↓
Variação
 ↓
Pré-venda

Isso evita criar um produto separado para cada vendedor.

# 55. Preparação para parcelas

No futuro:

Pré-venda
 ├── Parcela 1
 ├── Parcela 2
 ├── Parcela 3
 └── ...

Os dados de pagamento deverão pertencer ao módulo financeiro da pré-venda.

# 56. Alertas futuros

A arquitetura deverá permitir:

E-mail
WhatsApp
SMS
Notificação interna

com eventos como:

5 dias antes
No vencimento
Pagamento recebido
Parcela atrasada

Esse mecanismo não será implementado no MVP.

# 57. Preparação para Garagem

No futuro:

Compra
 ↓
Garagem
 ↓
Consolidação
 ↓
Expedição
 ↓
Frete

A garagem não deverá ser modelada como simplesmente um “endereço”.

Ela será um conceito logístico.

# 58. Preparação para Loja

A futura loja deverá utilizar o mesmo catálogo:

Catálogo
    ↓
Produto comercial
    ↓
Pedido
    ↓
Garagem
    ↓
Expedição
    ↓
Shipment

Conforme decisão anterior:

ORDER não será amarrado diretamente a SHIPMENT.

A arquitetura continuará respeitando essa decisão.

# 59. Relatórios

Não criar tabelas físicas exclusivamente para relatórios.

Os relatórios deverão ser derivados dos dados transacionais.

Exemplo:

Coleção
Wishlist
Aquisições
Pré-vendas
Vendas
Garagem

poderão gerar consultas/projeções.

# 60. Testes

A estratégia inicial será:

Unitários
   ↓
Componentes
   ↓
Integração
   ↓
E2E

# 61. Testes unitários

Serão utilizados principalmente para:

utils
mappers
validadores
regras de apresentação

# 62. Testes de componentes

Exemplos:

Button
CatalogCard
SearchBox
CollectionCard
LocationSelector

# 63. Testes E2E

O primeiro cenário será:

Login
 ↓
Dashboard
 ↓
Catálogo
 ↓
Pesquisa
 ↓
Detalhe
 ↓
Adicionar à coleção
 ↓
Minha coleção

# 64. Git

Estratégia inicial:

main
develop
feature/*
fix/*

Pull Requests deverão ser utilizados para alterações relevantes.

# 65. Commits

Preferir commits semânticos:

feat:
fix:
refactor:
docs:
test:
chore:

Exemplos:

feat: add catalog search
feat: create collection exemplar
fix: handle expired session
test: add catalog card tests

# 66. README

O projeto deverá possuir documentação inicial contendo:

Descrição
Tecnologias
Pré-requisitos
Instalação
Variáveis de ambiente
Execução
Testes
Build
Deploy

# 67. Configuração de desenvolvimento

O desenvolvedor deverá conseguir executar:

pnpm install
pnpm dev

e acessar a aplicação localmente.

# 68. Build

Deverá existir processo para:

pnpm build
pnpm start

O build deverá ser tratado como parte do processo de validação.

# 69. Lint

Deverá existir:

pnpm lint

Nenhum código deverá ser considerado concluído com erros de lint sem justificativa.

# 70. Formatação

Prettier será utilizado para padronização.

O objetivo é evitar discussões sobre:

indentação
aspas
quebras de linha
espaçamento

# 71. Controle de dependências

Evitar adicionar bibliotecas sem necessidade.

Antes de adicionar uma dependência, avaliar:

Necessidade
Maturidade
Manutenção
Segurança
Tamanho
Compatibilidade

# 72. Não antecipar complexidade

Não instalar inicialmente bibliotecas para:

Pagamentos
WhatsApp
SMS
Marketplace
Logística
3D
IA

somente porque esses módulos estão previstos no roadmap.

A arquitetura deverá ser extensível sem implementar funcionalidades prematuramente.

# 73. Primeira meta técnica

A primeira entrega deverá atingir:

Projeto executando
       ↓
AppShell
       ↓
Login
       ↓
Autenticação
       ↓
Dashboard
       ↓
Catálogo
       ↓
Variação
       ↓
Coleção

# 74. Definition of Done

O Bootstrap será considerado concluído quando:

[ ] Projeto Next.js criado
[ ] TypeScript configurado
[ ] Tailwind configurado
[ ] ESLint configurado
[ ] Prettier configurado
[ ] Estrutura de diretórios criada
[ ] Design Tokens criados
[ ] AppShell criado
[ ] Header criado
[ ] Sidebar criada
[ ] Layout responsivo
[ ] API Client criado
[ ] TanStack Query configurado
[ ] Tratamento de erros criado
[ ] Estrutura de autenticação criada
[ ] Login implementado
[ ] Rotas privadas protegidas
[ ] Dashboard inicial criado
[ ] Testes configurados
[ ] README atualizado
[ ] Build funcionando

# 75. Decisões técnicas consolidadas

| Código | Decisão |
| --- | --- |
| 9.4.01 | Next.js será utilizado no frontend |
| 9.4.02 | TypeScript será obrigatório |
| 9.4.03 | App Router será utilizado |
| 9.4.04 | Projeto será organizado por Feature |
| 9.4.05 | Tailwind será utilizado |
| 9.4.06 | TanStack Query gerenciará estado remoto |
| 9.4.07 | React Hook Form será utilizado |
| 9.4.08 | Zod será utilizado |
| 9.4.09 | API Client será centralizado |
| 9.4.10 | Backend será autoridade das regras |
| 9.4.11 | Tokens sensíveis não ficarão no frontend |
| 9.4.12 | Refresh token não será armazenado em localStorage |
| 9.4.13 | Design responsivo desde o início |
| 9.4.14 | Testes serão parte da implementação |
| 9.4.15 | Catálogo será reutilizado pelos módulos futuros |
| 9.4.16 | Usuário não cadastra diretamente itens oficiais |
| 9.4.17 | Exemplar é diferente de variação |
| 9.4.18 | Localização será hierárquica |
| 9.4.19 | Relatórios não terão tabelas físicas específicas |
| 9.4.20 | ORDER não será diretamente ligado a SHIPMENT |
| 9.4.21 | Pré-venda ficará fora do MVP |
| 9.4.22 | Garagem ficará fora do MVP |
| 9.4.23 | Loja ficará fora do MVP |
| 9.4.24 | Arquitetura deverá permitir esses módulos futuros |

# 76. Marco do projeto

Com este documento, a arquitetura do frontend está formalizada.

A partir daqui, o projeto passa de:

Planejamento

para:

Implementação

A próxima atividade deverá ser prática:

Criar repositório
      ↓
Criar projeto Next.js
      ↓
Configurar ambiente
      ↓
Criar estrutura
      ↓
Executar primeira versão

# 77. Próximo documento

O próximo documento recomendado será:

## Documento 9.5 — Backend: Estrutura da API REST

Ele deverá definir:

Arquitetura do backend
Estrutura do projeto
Endpoints
Controllers
Services
Repositories
DTOs
Validações
Autenticação
Autorização
Tratamento de erros
Versionamento da API
Paginação
Filtros
Auditoria
Logs

Depois disso poderemos iniciar a implementação coordenada:

Frontend
   ↕
REST API
   ↕
PostgreSQL

Esse será o primeiro momento em que poderemos começar a construir o MiniHub Car de ponta a ponta.