# Documento 9.21 — Escopo Obrigatório do MVP

MiniHub Car — Versão 1.0

## 1. Objetivo

Este documento estabelece o escopo definitivo da primeira versão do MiniHub Car.

Seu objetivo é impedir que novas ideias, melhorias ou funcionalidades futuras sejam incorporadas ao MVP sem uma decisão consciente de impacto.

O MVP será considerado concluído quando todas as funcionalidades classificadas como OBRIGATÓRIAS estiverem implementadas, testadas e integradas.

# 2. Classificação de escopo

Cada funcionalidade será classificada em uma das três categorias:

| Classificação | Significado |
| --- | --- |
| OBRIGATÓRIO | Necessário para o MVP ser considerado completo |
| OPCIONAL | Pode entrar no MVP, mas não bloqueia o lançamento |
| FORA DO MVP | Não deve ser implementado nesta fase |

Regra:

Uma funcionalidade opcional não poderá atrasar ou comprometer uma funcionalidade obrigatória.

# 3. Critério principal do MVP

O MiniHub Car MVP deverá permitir que um usuário:

Criar conta
   ↓
Pesquisar uma miniatura no catálogo
   ↓
Visualizar sua variação
   ↓
Adicionar exemplar à coleção
   ↓
Registrar onde está guardado
   ↓
Registrar aquisição
   ↓
Adicionar fotos
   ↓
Organizar em listas
   ↓
Adicionar itens à Wishlist
   ↓
Consultar sua coleção
   ↓
Registrar eventual venda
   ↓
Acompanhar tudo pelo Dashboard

Esse fluxo representa o núcleo do produto.

# 4. Matriz geral

| Domínio | MVP |
| --- | --- |
| Autenticação | OBRIGATÓRIO |
| Catálogo público | OBRIGATÓRIO |
| Pesquisa de catálogo | OBRIGATÓRIO |
| Minha coleção | OBRIGATÓRIO |
| Localizações | OBRIGATÓRIO |
| Aquisições | OBRIGATÓRIO |
| Vendas pessoais | OBRIGATÓRIO |
| Wishlist | OBRIGATÓRIO |
| Listas personalizadas | OBRIGATÓRIO |
| Solicitações de catálogo | OBRIGATÓRIO |
| Fotos | OBRIGATÓRIO |
| Dashboard | OBRIGATÓRIO |
| Administração | OBRIGATÓRIO |
| RBAC | OBRIGATÓRIO |
| Auditoria | OBRIGATÓRIO |
| Marketplace | FORA DO MVP |
| Pré-vendas | FORA DO MVP |
| Financeiro comercial | FORA DO MVP |
| Notificações automáticas | FORA DO MVP |
| Loja | FORA DO MVP |
| Carrinho | FORA DO MVP |
| Pedidos comerciais | FORA DO MVP |
| Garagem | FORA DO MVP |
| Frete | FORA DO MVP |
| Tracking | FORA DO MVP |
| Rifas internas | FORA DO MVP |
| Comunidade | FORA DO MVP |
| IA | FORA DO MVP |

# 5. Autenticação

## Obrigatório

- cadastro;

- login;

- logout;

- refresh;

- sessão;

- /auth/me;

- recuperação de senha;

- alteração de senha;

- proteção de rotas;

- hash seguro de senha;

- refresh token seguro;

- controle de sessões.

## Opcional

- login social;

- MFA;

- passkeys.

## Fora do MVP

- SSO externo;

- login via Google/Apple/Facebook;

- autenticação empresarial.

# 6. Catálogo

## Obrigatório

O catálogo deverá possuir:

- marca de miniatura;

- fabricante/montadora;

- modelo de veículo;

- geração, quando aplicável;

- série;

- casting;

- escala;

- franquia;

- variação;

- identificadores;

- pesquisa;

- detalhe da variação.

Também será obrigatório:

Pesquisar antes de cadastrar.

## Opcional

- busca avançada;

- filtros combinados;

- busca por múltiplos códigos;

- melhoria de ranking da pesquisa;

- pg_trgm.

## Fora do MVP

- IA para catalogação;

- reconhecimento automático por foto;

- scraping automático de fabricantes;

- integração automática com marketplaces externos.

# 7. Coleção

## Obrigatório

O usuário deverá poder:

- adicionar exemplar;

- visualizar coleção;

- visualizar detalhe;

- duplicar exemplar;

- alterar informações;

- movimentar exemplar;

- consultar histórico;

- visualizar fotos;

- associar localização.

Múltiplos exemplares da mesma variação deverão ser permitidos.

Exemplo:

Mini GT
└── Porsche 911 GT3 R
    ├── Exemplar 001
    ├── Exemplar 002
    └── Exemplar 003

## Opcional

- filtros avançados;

- ordenação personalizada;

- seleção múltipla;

- ações em lote.

## Fora do MVP

- inventário público;

- compartilhamento social;

- coleção colaborativa.

# 8. Localizações

## Obrigatório

- criação;

- edição;

- arquivamento;

- hierarquia;

- árvore;

- associação com exemplar;

- movimentação;

- histórico;

- localização atual.

Exemplo:

Casa
└── Escritório
    └── Expositor 01
        └── Linha 02
            └── Coluna 05

## Opcional

- capacidade da localização;

- ocupação;

- mapa visual;

- representação 3D.

## Fora do MVP

- controle físico automatizado;

- RFID;

- sensores;

- visão computacional.

# 9. Aquisições

## Obrigatório

Registrar:

- tipo;

- data;

- origem;

- exemplar;

- custo;

- observações.

Tipos:

PURCHASE
GIFT
TRADE
PRIZE
OTHER

## Opcional

- fornecedor estruturado;

- anexos;

- comprovante;

- importação CSV.

## Fora do MVP

- contas a pagar;

- financeiro comercial;

- integração bancária;

- conciliação;

- emissão fiscal.

# 10. Vendas

## Obrigatório

Permitir:

- registrar venda pessoal;

- selecionar exemplar;

- comprador;

- data;

- valor;

- observações;

- alterar exemplar para SOLD;

- consultar histórico.

## Opcional

- cálculo de margem;

- filtros financeiros;

- gráficos de resultado.

## Fora do MVP

- marketplace;

- vendedor;

- checkout;

- pagamento;

- parcelamento;

- comissão;

- frete.

# 11. Wishlist

## Obrigatório

- adicionar variação;

- prioridade;

- observações;

- consultar;

- editar;

- remover;

- identificar, de forma derivada, se existe exemplar.

## Opcional

- meta de preço;

- classificação personalizada.

## Fora do MVP

- alerta automático de preço;

- alerta de estoque;

- integração com marketplace.

# 12. Listas personalizadas

## Obrigatório

- criar lista;

- editar;

- excluir;

- adicionar variação;

- adicionar exemplar;

- remover;

- ordenar.

Regra:

LIST ITEM
   │
   ├── VARIATION
   │
   XOR
   │
   └── EXEMPLAR

## Opcional

- duplicar lista;

- exportar lista.

## Fora do MVP

- listas públicas;

- listas compartilhadas;

- listas colaborativas;

- Smart Lists;

- sistema de tags.

# 13. Solicitações de catálogo

## Obrigatório

Usuário:

- criar solicitação;

- consultar;

- acompanhar status;

- cancelar quando permitido.

Administrador:

- visualizar;

- iniciar análise;

- aprovar;

- rejeitar;

- comentar.

Estados:

PENDING
   ↓
IN_REVIEW
   ├── APPROVED
   └── REJECTED

PENDING
   └── CANCELLED

## Opcional

- anexar fotos;

- anexar documentos;

- histórico detalhado de comunicação.

## Fora do MVP

- aprovação automática;

- IA para aprovação;

- votação da comunidade.

# 14. Fotos

## Obrigatório

- upload;

- associação ao exemplar;

- galeria;

- foto principal;

- ordenação;

- exclusão;

- validação;

- armazenamento externo.

## Opcional

- compressão automática avançada;

- múltiplos formatos adicionais;

- edição simples.

## Fora do MVP

- vídeo;

- 3D;

- IA;

- reconhecimento visual;

- geração automática de catálogo.

# 15. Dashboard

## Obrigatório

### Indicadores

- exemplares ativos;

- variações distintas;

- valor investido;

- exemplares vendidos;

- valor de vendas;

- resultado patrimonial;

- wishlist;

- solicitações pendentes.

### Distribuições

- marca;

- escala;

- localização.

### Recentes

- exemplares;

- aquisições;

- vendas;

- wishlist.

## Opcional

- filtros de período;

- gráficos adicionais;

- exportação.

## Fora do MVP

- BI;

- analytics avançado;

- previsão de valorização.

# 16. Administração

## Obrigatório

- usuários;

- roles;

- permissions;

- solicitações;

- catálogo;

- auditoria.

Roles:

COLLECTOR
CATALOG_ADMIN
SYSTEM_ADMIN

## Opcional

- dashboard administrativo avançado;

- relatórios administrativos.

## Fora do MVP

- gestão de vendedores;

- gestão financeira;

- atendimento;

- moderação de marketplace.

# 17. Segurança

## Obrigatório

- HTTPS em produção;

- autenticação;

- autorização;

- ownership;

- anti-IDOR;

- validação;

- proteção de senha;

- refresh token seguro;

- rate limiting básico;

- CORS;

- logs;

- auditoria;

- proteção contra mass assignment;

- secrets fora do código.

## Fora do MVP

- WAF dedicado;

- SIEM;

- SOC;

- arquitetura Zero Trust empresarial.

Esses recursos poderão ser adicionados conforme escala e necessidade.

# 18. Banco de dados

## Obrigatório

- PostgreSQL;

- migrations;

- PK/FK;

- constraints;

- índices;

- integridade;

- transações;

- locks nas operações críticas;

- histórico;

- auditoria.

## Regra

O banco deverá proteger invariantes importantes.

O backend continuará sendo responsável pelas regras de negócio.

# 19. API

## Obrigatório

- REST;

- /api/v1;

- DTOs;

- validação;

- paginação;

- filtros;

- erros padronizados;

- ownership;

- idempotência onde necessária;

- OpenAPI;

- request ID;

- health check.

# 20. Frontend

## Obrigatório

- Next.js;

- TypeScript;

- App Router;

- AppShell;

- navegação;

- responsividade;

- acessibilidade básica;

- loading;

- empty states;

- error states;

- unauthorized;

- not found;

- formulários;

- integração com API.

# 21. Testes

## Obrigatório

### Unitários

- regras de domínio;

- validações;

- services.

### Integração

- API;

- PostgreSQL;

- autenticação;

- ownership;

- transações críticas.

### E2E

Fluxo principal:

Login
 ↓
Catálogo
 ↓
Pesquisa
 ↓
Variação
 ↓
Adicionar exemplar
 ↓
Localização
 ↓
Coleção

# 22. Funcionalidades definitivamente fora do MVP

Esta lista deverá ser tratada como bloqueio de escopo, salvo nova decisão formal.

Marketplace
Vendedores
Autorização comercial
Pré-vendas
Reservas comerciais
Parcelamentos
Contas a receber
Pagamentos
Refunds comerciais
Notificações
E-mail transacional completo
SMS
WhatsApp
Rifas internas
Loja
Carrinho
Checkout
Pedidos comerciais
Fulfillment comercial
Garagem
Consolidação de pedidos
Cotação de frete
Transportadoras
Tracking
Comunidade
Comentários
Curtidas
Seguidores
Ranking
IA
Reconhecimento visual
Scanner avançado
RFID
3D
Integração com marketplaces externos

# 23. Regra de entrada de novas funcionalidades

Toda nova ideia deverá passar por:

Nova funcionalidade
        ↓
É necessária para o núcleo do produto?
        ↓
      SIM ─────────→ MVP
        │
       NÃO
        ↓
Pode ser implementada sem comprometer o MVP?
        ↓
      SIM ─────────→ OPCIONAL
        │
       NÃO
        ↓
     FASE 2+

# 24. Critério para promover uma funcionalidade

Uma funcionalidade classificada como opcional somente deverá entrar no MVP se:

- não alterar significativamente o modelo;

- não criar novo domínio;

- não aumentar significativamente a superfície de segurança;

- não criar dependência externa relevante;

- não comprometer o cronograma;

- não aumentar substancialmente a complexidade operacional.

# 25. Regra contra escopo invisível

Não considerar como “pequena melhoria” uma funcionalidade que introduza:

- nova entidade;

- novo domínio;

- nova integração;

- novo fluxo financeiro;

- nova regra de autorização;

- novo processo assíncrono;

- nova infraestrutura.

Exemplo:

“Vamos apenas colocar pagamento Pix.”

Não é uma pequena melhoria.

Ela introduz:

Pagamento
Gateway
Transação
Webhook
Status
Conciliação
Segurança
Refund
Auditoria

Portanto:

Fora do MVP.

# 26. MVP mínimo operacional

Se fosse necessário reduzir o MVP ao menor conjunto realmente funcional, o núcleo seria:

AUTH
  ↓
CATALOG
  ↓
COLLECTION
  ↓
LOCATIONS
  ↓
ACQUISITIONS
  ↓
WISHLIST
  ↓
PHOTOS
  ↓
DASHBOARD

Aquisições e vendas complementam o controle patrimonial:

COLLECTION
   ├── ACQUISITION
   └── SALE

# 27. MVP recomendado

Entretanto, para o MiniHub Car, a recomendação é manter:

Auth
Catalog
Collection
Locations
Acquisitions
Sales
Wishlist
Lists
Catalog Requests
Photos
Dashboard
Admin

Esse conjunto já representa um produto coerente e utilizável.

# 28. Definição formal de MVP

Consideramos o MVP:

Uma aplicação web que permite ao colecionador pesquisar o catálogo oficial do MiniHub, adicionar e administrar seus exemplares, controlar sua localização, registrar aquisições e vendas, organizar wishlist e listas personalizadas, adicionar fotos, acompanhar indicadores da coleção e solicitar correções ou inclusões no catálogo, com autenticação, segurança e governança administrativa.

# 29. Gate de encerramento do MVP

Antes de iniciar a Fase 2 deverá existir:

- todos os itens obrigatórios implementados;

- testes concluídos;

- banco estabilizado;

- API estabilizada;

- frontend estabilizado;

- segurança revisada;

- catálogo inicial carregado;

- fluxo principal validado;

- documentação atualizada;

- backlog de melhorias separado;

- funcionalidades opcionais classificadas;

- funcionalidades de Fase 2 separadas.

# 30. Decisões finais

SCOPE-01 — O MVP será focado em coleção e catálogo.

SCOPE-02 — O núcleo obrigatório será Auth + Catalog + Collection + Locations.

SCOPE-03 — Aquisições e Vendas fazem parte do MVP.

SCOPE-04 — Wishlist faz parte do MVP.

SCOPE-05 — Listas personalizadas fazem parte do MVP.

SCOPE-06 — Catalog Requests fazem parte do MVP.

SCOPE-07 — Fotos fazem parte do MVP.

SCOPE-08 — Dashboard faz parte do MVP.

SCOPE-09 — Administração e governança fazem parte do MVP.

SCOPE-10 — Marketplace está fora do MVP.

SCOPE-11 — Pré-vendas estão fora do MVP.

SCOPE-12 — Financeiro comercial está fora do MVP.

SCOPE-13 — Notificações automáticas estão fora do MVP.

SCOPE-14 — Loja e pedidos comerciais estão fora do MVP.

SCOPE-15 — Garagem e logística estão fora do MVP.

SCOPE-16 — Comunidade está fora do MVP.

SCOPE-17 — IA está fora do MVP.

SCOPE-18 — Funcionalidades novas serão classificadas antes de implementação.

SCOPE-19 — O MVP não será expandido informalmente durante a implementação.

SCOPE-20 — A Fase 2 somente será iniciada após o MVP passar pelo Gate de encerramento.

# 31. Próxima etapa

Com o escopo fechado, a próxima documentação será:

Documento 9.22 — Regras Definitivas de Aquisições e Vendas.

Esse documento deverá consolidar principalmente as questões que impactam o modelo de dados e as transações: aquisição por compra/doação/troca/prêmio, custo, múltiplos exemplares, venda, status, localização após venda, resultado patrimonial, reversões e integridade das operações.