# Documento 10.20.1 — Backlog Detalhado de Implementação da Fase 2

## E22 — Observabilidade

Projeto: MiniHub Car
Fase: 2
Versão: 1.0
Prioridade: P0 — Fundação
Status: Detalhamento executável

# 1. Objetivo do E22

Implementar a infraestrutura de observabilidade necessária para que o MiniHub Car consiga identificar, diagnosticar e acompanhar o comportamento da aplicação.

A observabilidade deverá permitir responder:

O QUE aconteceu?
QUANDO aconteceu?
ONDE aconteceu?
COM QUAL REQUISIÇÃO?
COM QUAL USUÁRIO?
EM QUAL SERVIÇO/MÓDULO?
QUAL FOI O RESULTADO?
QUANTO TEMPO LEVOU?
HOUVE ERRO?
O PROCESSAMENTO ASSÍNCRONO FOI EXECUTADO?

O E22 deverá preparar a plataforma para operação segura e diagnóstico dos módulos seguintes.

# 2. Princípio fundamental

A arquitetura deverá separar claramente:

TECHNICAL LOG
      ≠
AUDIT LOG
      ≠
APPLICATION EVENT
      ≠
METRIC
      ≠
TRACE

Cada mecanismo possui uma finalidade diferente.

### Technical Log

Registra informações técnicas sobre a execução da aplicação.

### Audit Log

Registra ações relevantes que precisam ser rastreáveis.

### Application Event

Representa um fato ocorrido no domínio.

### Metric

Representa uma medida agregada.

### Trace

Permite acompanhar uma operação através de diferentes componentes.

# 3. User Stories do E22

| ID | User Story | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| E22-US01 | Implementar Correlation ID | P0 |
| E22-US02 | Implementar Logs Técnicos | P0 |
| E22-US03 | Separar Logs Técnicos de Auditoria | P0 |
| E22-US04 | Implementar Monitoramento de Workers | P0 |

# 4. Arquitetura de observabilidade

Fluxo de uma requisição:

CLIENTE
   ↓
API
   ↓
CORRELATION ID
   ↓
CONTROLLER
   ↓
APPLICATION SERVICE
   ↓
DOMAIN
   ↓
REPOSITORY
   ↓
DATABASE
   ↓
RESPONSE
   ↓
TECHNICAL LOG

Quando existir processamento assíncrono:

API
 ↓
TRANSACTION
 ↓
OUTBOX
 ↓
QUEUE
 ↓
WORKER
 ↓
DOMAIN OPERATION
 ↓
TECHNICAL LOG
 ↓
METRICS

# 5. E22-US01 — Implementar Correlation ID

## 5.1 Objetivo

Permitir identificar e acompanhar uma operação individual através de toda a aplicação.

Exemplo:

Request
    correlation_id = 8f3...
       ↓
Controller
       ↓
Application Service
       ↓
Repository
       ↓
Database operation
       ↓
Log
       ↓
Response

O mesmo identificador deverá permitir correlacionar registros relacionados à mesma operação.

## 5.2 Tarefas técnicas

### TASK E22-US01-01 — Criar middleware de correlação

Implementar middleware responsável por:

- verificar X-Correlation-ID, quando permitido;

- gerar um novo ID quando não fornecido;

- validar formato;

- disponibilizar o ID no contexto da requisição.

### TASK E22-US01-02 — Propagar Correlation ID

O identificador deverá acompanhar:

- logs;

- chamadas internas relevantes;

- eventos;

- jobs;

- workers;

- integrações externas;

- respostas da API.

### TASK E22-US01-03 — Integrar com Event Envelope

O correlation_id deverá ser compatível com o envelope definido no Documento 10.18.

Exemplo:

{
  "event_id": "uuid",
  "event_type": "ORDER_PAID",
  "version": 1,
  "occurred_at": "2026-09-13T11:00:00Z",
  "aggregate_type": "ORDER",
  "aggregate_id": "uuid",
  "actor_id": "uuid",
  "correlation_id": "uuid",
  "payload": {}
}

### TASK E22-US01-04 — Propagar para workers

Quando uma operação gerar processamento assíncrono:

REQUEST
 ↓
EVENT
 ↓
QUEUE
 ↓
WORKER

o contexto de correlação deverá ser preservado.

### TASK E22-US01-05 — Retornar Correlation ID

Quando apropriado, a API deverá devolver o identificador nos headers da resposta.

Exemplo:

X-Correlation-ID: uuid

## 5.3 Critérios de aceite

### CA01 — ID fornecido

Given que uma requisição contém um X-Correlation-ID válido
When a API processar a requisição
Then o identificador deverá ser associado ao contexto da operação.

### CA02 — ID ausente

Given que uma requisição não contém Correlation ID
When chegar à API
Then o sistema deverá gerar um novo identificador.

### CA03 — Logs

Given que uma operação possui Correlation ID
When logs forem produzidos
Then os logs relacionados deverão conter o mesmo identificador.

### CA04 — Worker

Given que uma requisição gera um evento assíncrono
When um worker processar esse evento
Then o contexto de correlação deverá ser preservado.

### CA05 — Identificador inválido

Given que um Correlation ID inválido seja enviado
When a requisição chegar à API
Then o sistema deverá rejeitá-lo ou substituí-lo por um identificador válido conforme a política definida.

## 5.4 Casos de teste

| ID | Cenário | Resultado |
| --- | --- | --- |
| E22-US01-T01 | Request com ID válido | ID preservado |
| E22-US01-T02 | Request sem ID | ID gerado |
| E22-US01-T03 | Log da requisição | ID presente |
| E22-US01-T04 | Evento assíncrono | ID propagado |
| E22-US01-T05 | Worker | ID preservado |
| E22-US01-T06 | ID inválido | Tratado conforme política |

# 6. E22-US02 — Implementar Logs Técnicos

## 6.1 Objetivo

Criar mecanismo padronizado para registrar informações técnicas relevantes da aplicação.

Os logs deverão ser estruturados e pesquisáveis.

# 6.2 Níveis de log

Definir inicialmente:

DEBUG
INFO
WARN
ERROR

### DEBUG

Informações utilizadas principalmente durante desenvolvimento e diagnóstico controlado.

### INFO

Eventos operacionais normais.

### WARN

Situações anormais que não interrompem necessariamente a operação.

### ERROR

Falhas que precisam de investigação.

# 6.3 Estrutura recomendada

Os logs deverão ser estruturados, preferencialmente em JSON.

Exemplo:

{
  "timestamp": "2026-09-13T11:00:00Z",
  "level": "ERROR",
  "service": "api",
  "module": "payment",
  "message": "Falha ao processar pagamento",
  "correlation_id": "uuid",
  "actor_id": "uuid",
  "operation": "CREATE_PAYMENT",
  "error_code": "PAYMENT_PROVIDER_ERROR"
}

A estrutura poderá evoluir, mas deverá existir um formato consistente.

# 6.4 Tarefas técnicas

### TASK E22-US02-01 — Escolher biblioteca de logging

Selecionar biblioteca compatível com Node.js + TypeScript.

A escolha deverá privilegiar:

- logs estruturados;

- baixo overhead;

- integração com produção;

- níveis de log;

- serialização;

- contexto.

### TASK E22-US02-02 — Criar LoggerService

Criar abstração interna:

LoggerService

Os módulos não deverão depender diretamente da biblioteca externa de logging.

Arquitetura:

DOMAIN / APPLICATION
        ↓
LOGGER INTERNO
        ↓
LIBRARY

### TASK E22-US02-03 — Definir campos obrigatórios

No mínimo, quando aplicável:

- timestamp;

- level;

- service;

- module;

- message;

- correlation_id;

- operation;

- error_code.

### TASK E22-US02-04 — Registrar erros

Erros deverão registrar informações suficientes para diagnóstico sem expor informações sensíveis.

### TASK E22-US02-05 — Não registrar segredos

Nunca registrar:

- senha;

- token;

- refresh token;

- secret;

- chave privada;

- dados completos de cartão;

- credenciais;

- informações pessoais desnecessárias.

### TASK E22-US02-06 — Configurar ambientes

A verbosidade deverá ser configurável por ambiente.

Exemplo:

DEVELOPMENT → DEBUG
TEST        → INFO/DEBUG
PRODUCTION  → INFO/WARN/ERROR

A configuração definitiva será estabelecida durante a implantação.

## 6.5 Critérios de aceite

### CA01 — Log estruturado

Given que uma operação produz um log
When o log for persistido/emitido
Then deverá possuir estrutura padronizada.

### CA02 — Correlation ID

Given que existe contexto de requisição
When um log for gerado
Then o correlation_id deverá ser incluído.

### CA03 — Erro

Given que ocorre uma exceção
When o sistema registrar o erro
Then deverá conter informações suficientes para diagnóstico.

### CA04 — Segredo

Given que uma operação contém credenciais ou dados sensíveis
When um log for produzido
Then essas informações não deverão ser registradas.

### CA05 — Ambiente

Given que a aplicação está em produção
When o nível de log for configurado
Then a aplicação deverá obedecer à política de logging daquele ambiente.

## 6.6 Casos de teste

| ID | Cenário | Resultado |
| --- | --- | --- |
| E22-US02-T01 | Log INFO | Estrutura válida |
| E22-US02-T02 | Log ERROR | Error context |
| E22-US02-T03 | Correlation ID | Presente |
| E22-US02-T04 | Senha em objeto | Não registrada |
| E22-US02-T05 | Token em objeto | Não registrado |
| E22-US02-T06 | Ambiente production | Nível correto |
| E22-US02-T07 | LoggerService | Biblioteca isolada |

# 7. E22-US03 — Separar Logs Técnicos de Auditoria

## 7.1 Objetivo

Garantir que o mecanismo técnico de diagnóstico não seja utilizado como substituto da auditoria funcional.

# 7.2 Regra

TECHNICAL_LOG
    ↓
Diagnóstico técnico

AUDIT_LOG
    ↓
Rastreabilidade funcional

Exemplo:

Uma alteração de preço de uma oferta poderá gerar:

TECHNICAL_LOG
"UPDATE OFFER executed in 82ms"

AUDIT_LOG
"Seller changed Offer price from 99.90 to 109.90"

São informações diferentes e possuem finalidades diferentes.

# 7.3 Tarefas técnicas

### TASK E22-US03-01 — Criar separação física/lógica

Garantir que AUDIT_LOG não seja apenas uma categoria de TECHNICAL_LOG.

### TASK E22-US03-02 — Integrar com AuditService

O AuditService definido no E02 deverá permanecer independente do LoggerService.

AuditService
     ≠
LoggerService

### TASK E22-US03-03 — Definir operações auditáveis

Inicialmente:

- criação de usuário;

- alteração de permissões;

- aprovação de vendedor;

- suspensão de vendedor;

- alterações de oferta;

- operações de estoque;

- pedidos;

- pagamentos;

- refunds;

- chargebacks;

- settlement;

- dispatch;

- sorteios;

- moderação;

- alterações administrativas.

A lista deverá crescer conforme os domínios forem implementados.

### TASK E22-US03-04 — Proteger auditoria

O sistema deverá impedir alterações indevidas nos registros de auditoria.

# 7.4 Critérios de aceite

### CA01 — Separação

Given que ocorre uma operação técnica
When um log for gerado
Then ele deverá permanecer como log técnico.

### CA02 — Operação auditável

Given que ocorre uma operação definida como auditável
When a operação for executada
Then deverá existir registro em AUDIT_LOG.

### CA03 — Independência

Given que o LoggerService esteja indisponível
When uma operação crítica exigir auditoria
Then a arquitetura deverá possuir comportamento definido para não confundir logs técnicos com auditoria.

### CA04 — Auditoria protegida

Given que existe um registro de auditoria
When um usuário sem autorização tentar modificá-lo
Then a operação deverá ser rejeitada.

# 7.5 Casos de teste

| ID | Cenário | Resultado |
| --- | --- | --- |
| E22-US03-T01 | Log técnico | Não vira Audit Log |
| E22-US03-T02 | Operação auditável | Audit Log criado |
| E22-US03-T03 | Alteração de audit log | Negada |
| E22-US03-T04 | Dados sensíveis | Não registrados |
| E22-US03-T05 | Logger separado | Serviços independentes |

# 8. E22-US04 — Implementar Monitoramento de Workers

## 8.1 Objetivo

Permitir acompanhar a execução dos processos assíncronos do MiniHub Car.

Workers previstos no Documento 10.18:

OutboxWorker
NotificationWorker
PaymentWebhookWorker
StockReservationWorker
ShipmentTrackingWorker

Workers posteriores:

PreSaleWorker
SettlementWorker
RaffleWorker
CommunityWorker
ImageWorker
ReconciliationWorker

# 8.2 Informações mínimas

Para cada execução deverá ser possível identificar:

QUAL WORKER?
QUAL JOB/EVENTO?
QUANDO COMEÇOU?
QUANDO TERMINOU?
QUANTO TEMPO LEVOU?
SUCESSO OU FALHA?
QUANTAS TENTATIVAS?
QUAL ERRO?
QUAL CORRELATION ID?

# 8.3 Tarefas técnicas

### TASK E22-US04-01 — Criar contexto de Worker

Definir estrutura interna:

WorkerContext

com informações como:

- worker;

- job/event;

- attempt;

- correlation_id;

- started_at.

### TASK E22-US04-02 — Logging de início

Registrar início de execução.

### TASK E22-US04-03 — Logging de sucesso

Registrar conclusão bem-sucedida.

### TASK E22-US04-04 — Logging de falha

Registrar:

- erro;

- tentativa;

- contexto;

- próximo retry quando aplicável.

### TASK E22-US04-05 — Monitorar DLQ

Quando uma mensagem chegar à DLQ, o sistema deverá gerar informação operacional suficiente para investigação.

### TASK E22-US04-06 — Métricas

Preparar métricas para:

worker executions
worker failures
worker duration
retry count
DLQ count

# 8.4 Critérios de aceite

### CA01 — Worker iniciado

Given que um worker inicia processamento
When a execução começar
Then deverá existir registro operacional da execução.

### CA02 — Worker concluído

Given que o processamento foi concluído
When o worker finalizar
Then deverá registrar sucesso e duração.

### CA03 — Worker falhou

Given que o worker encontrou erro
When a execução falhar
Then deverá registrar o erro e a tentativa.

### CA04 — Retry

Given que uma operação será repetida
When o retry ocorrer
Then a tentativa deverá ser identificável.

### CA05 — DLQ

Given que uma mensagem excedeu o limite de tentativas
When for encaminhada à DLQ
Then a ocorrência deverá ser identificável para operação e diagnóstico.

# 8.5 Casos de teste

| ID | Cenário | Resultado |
| --- | --- | --- |
| E22-US04-T01 | Worker inicia | Log criado |
| E22-US04-T02 | Worker sucesso | Duração registrada |
| E22-US04-T03 | Worker falha | Erro registrado |
| E22-US04-T04 | Retry | Attempt incrementado |
| E22-US04-T05 | DLQ | Ocorrência identificada |
| E22-US04-T06 | Correlation ID | Preservado |
| E22-US04-T07 | Métrica de duração | Registrada |

# 9. Métricas iniciais

O MiniHub deverá preparar um conjunto inicial de métricas.

## API

request_count
request_error_count
request_duration
HTTP 4xx
HTTP 5xx

## Banco

connection_pool_usage
query_duration
database_errors
connection_errors

## Workers

worker_execution_count
worker_failure_count
worker_duration
worker_retry_count

## Filas

queue_depth
processing_count
failed_count
DLQ_count

## Pagamentos

payment_success
payment_failure
webhook_failure
payment_processing_duration

## Estoque

reservation_count
reservation_expiration
stock_conflict
stock_negative_prevention

As métricas específicas de cada domínio poderão ser ampliadas posteriormente.

# 10. Health Checks

A aplicação deverá possuir mecanismos básicos de saúde.

## Liveness

Responde:

O processo está executando?

Exemplo:

GET /health/live

## Readiness

Responde:

A aplicação está pronta para receber operações?

Exemplo:

GET /health/ready

A readiness poderá verificar dependências críticas, como:

API
 ↓
PostgreSQL

Dependências externas não deverão necessariamente derrubar a readiness da API inteira; isso dependerá da criticidade da integração.

# 11. Critérios de saúde

Exemplo:

LIVENESS
   ↓
PROCESSO EXECUTANDO?
   ├── NÃO → UNHEALTHY
   └── SIM → HEALTHY

Readiness:

READINESS
   ↓
APLICAÇÃO INICIADA?
   ↓
BANCO DISPONÍVEL?
   ↓
MIGRATIONS COMPATÍVEIS?
   ↓
READY

# 12. Alertas iniciais

O desenho deverá permitir futuramente alertas para:

- aumento de HTTP 5xx;

- aumento de HTTP 401/403 anormal;

- aumento de falhas de pagamento;

- crescimento da fila;

- crescimento da DLQ;

- workers parados;

- aumento de retries;

- erro de integração;

- indisponibilidade do banco;

- aumento de tempo de resposta.

Os thresholds definitivos deverão ser configurados após obter comportamento real da aplicação.

# 13. Observabilidade e segurança

Logs e métricas deverão respeitar as regras do E02 e Documento 10.12.

Não deverão expor:

SENHAS
TOKENS
SECRETS
DADOS COMPLETOS DE CARTÃO
CREDENCIAIS
DADOS PESSOAIS DESNECESSÁRIOS

Também deverá existir cuidado com:

URL
QUERY PARAMETERS
REQUEST BODY
HEADERS
PAYLOADS DE WEBHOOK

Nem todo conteúdo recebido deverá ser automaticamente registrado.

# 14. Observabilidade e LGPD

A observabilidade deverá seguir o princípio:

Registrar o suficiente para diagnosticar, mas não registrar dados desnecessários.

Portanto:

MAIOR LOG
    ≠
MAIOR OBSERVABILIDADE

O objetivo será obter:

CONTEXTO
+
CORRELAÇÃO
+
MÉTRICA
+
ERRO
+
ESTADO

sem transformar logs em cópia indiscriminada dos dados da aplicação.

# 15. Testes mínimos obrigatórios

Antes de concluir o E22:

### Correlation ID

- geração;

- propagação;

- resposta;

- eventos;

- workers.

### Logs

- estrutura;

- níveis;

- erros;

- correlation;

- ausência de secrets;

- configuração por ambiente.

### Auditoria

- separação;

- AuditService;

- proteção;

- operação auditável.

### Workers

- início;

- sucesso;

- falha;

- retry;

- DLQ;

- duração;

- correlation.

### Health

- liveness;

- readiness;

- banco indisponível;

- aplicação não pronta.

# 16. Definition of Done — E22

O Epic somente poderá ser concluído quando:

- Correlation ID implementado;

- LoggerService implementado;

- logs estruturados;

- níveis de log configurados;

- proteção de dados sensíveis;

- AuditService separado;

- AUDIT_LOG separado;

- WorkerContext implementado;

- monitoramento de workers;

- retry observável;

- DLQ observável;

- métricas básicas;

- health check;

- readiness;

- testes automatizados;

- documentação;

- CI aprovado.

# 17. Checklist de fechamento

| Item | Status |
| --- | --- |
| Correlation ID | ☐ |
| LoggerService | ☐ |
| Logs estruturados | ☐ |
| Níveis de log | ☐ |
| Segurança dos logs | ☐ |
| AuditService | ☐ |
| Separação Audit/Technical | ☐ |
| WorkerContext | ☐ |
| Monitoramento Workers | ☐ |
| Retry | ☐ |
| DLQ | ☐ |
| Métricas | ☐ |
| Health | ☐ |
| Readiness | ☐ |
| Testes | ☐ |
| CI | ☐ |

# 18. Rastreabilidade

10.12 — Segurança
       ↓
10.13 — Arquitetura Técnica
       ↓
10.18 — Eventos / Filas / Workers
       ↓
10.19 — Estratégia de Testes
       ↓
E22 — Observabilidade
       ├── E22-US01 Correlation ID
       ├── E22-US02 Logs Técnicos
       ├── E22-US03 Auditoria
       └── E22-US04 Workers

# 19. Relação com os próximos Epics

O E22 prepara diretamente:

E22 — OBSERVABILIDADE
        ↓
E24 — TESTES E QUALIDADE
        ↓
E03 — CATÁLOGO

Também será utilizado posteriormente por:

PAYMENT
ORDER
INVENTORY
SHIPMENT
GARAGE
PRE-SALE
RAFFLE
COMMUNITY
INTEGRATIONS

# 20. Regra fundamental do E22

Toda operação relevante do MiniHub Car deverá possuir contexto suficiente para ser diagnosticada, correlacionada e monitorada, mantendo separação entre logs técnicos, auditoria, eventos, métricas e rastreamento de execução, sem registrar dados sensíveis desnecessários.

# 21. Próximo Epic

Após o fechamento do E22:

E01 — FUNDAÇÃO
       ↓
E02 — SEGURANÇA E IDENTIDADE
       ↓
E22 — OBSERVABILIDADE
       ↓
E24 — TESTES E QUALIDADE
       ↓
E03 — CATÁLOGO

O próximo detalhamento será:

E24 — Testes e Qualidade, transformando a estratégia definida no Documento 10.19 em User Stories, Tasks, Test Cases e critérios Given/When/Then executáveis.