# MINIHUB CAR

## Documento 10.14 — Consolidação de Requisitos e Prioridades de Implementação

### Versão 1.0

# 1. Objetivo

Este documento consolida os requisitos identificados no MVP e na Fase 2 e estabelece uma ordem de implementação baseada em:

- dependências técnicas;

- dependências funcionais;

- risco;

- valor para o usuário;

- valor comercial;

- esforço;

- capacidade de evolução;

- necessidade de validação antes de avançar.

O objetivo é evitar desenvolvimento fora de sequência e reduzir retrabalho.

# 2. Princípio de priorização

A prioridade não será definida apenas por “o que parece mais interessante”.

A regra será:

FUNDAMENTO
   ↓
DEPENDÊNCIA
   ↓
RISCO
   ↓
VALOR
   ↓
MONETIZAÇÃO
   ↓
ESCALA

# 3. Classificação

Serão utilizadas cinco prioridades.

| Prioridade | Significado |
| --- | --- |
| P0 | Fundação obrigatória |
| P1 | Essencial para primeira operação |
| P2 | Alta prioridade comercial |
| P3 | Expansão |
| P4 | Futuro / oportunidade |

# 4. P0 — Fundação técnica e estrutural

Tudo que for P0 deve existir antes da construção dos grandes módulos comerciais.

## 4.1 Infraestrutura

- PostgreSQL;

- backend Node.js/TypeScript;

- Fastify;

- Drizzle;

- migrations;

- configuração de ambientes;

- Docker;

- CI/CD básico;

- logs;

- health checks.

## 4.2 Segurança

- autenticação;

- sessão;

- autorização;

- RBAC;

- ownership;

- anti-IDOR;

- validação de entrada;

- tratamento de erros;

- rate limiting básico;

- auditoria.

## 4.3 API

- /api/v1;

- API client;

- OpenAPI;

- paginação;

- filtros;

- UUID;

- X-Request-Id;

- padrão de erros.

## 4.4 Banco

- migrations;

- constraints;

- índices;

- transações;

- padrão de timestamps;

- integridade referencial.

# 5. P0 — Catálogo

O Catálogo é a base de praticamente toda a Fase 2.

CATALOG
   ↓
VARIATION
   ↓
COLEÇÃO
   ↓
MARKETPLACE
   ↓
PRÉ-VENDA
   ↓
RIFA

Prioridade:

P0

Devem estar sólidos:

- MINIATURE_BRAND;

- AUTOMAKER;

- VEHICLE_MODEL;

- SERIES;

- CASTING;

- CASTING_VEHICLE;

- ENTERTAINMENT_FRANCHISE;

- CASTING_FRANCHISE;

- SCALE;

- VARIATION;

- IDENTIFIER_TYPE;

- PRODUCT_IDENTIFIER.

# 6. P0 — Coleção

A coleção representa o núcleo original do MiniHub.

Deve permanecer estável antes da expansão comercial.

Entidades:

- APP_USER;

- COLLECTION_EXEMPLAR;

- CONDITION_TYPE;

- LOCATION;

- EXEMPLAR_LOCATION;

- LOCATION_MOVEMENT;

- PHOTO;

- EXEMPLAR_PHOTO.

# 7. P0 — Wishlist e aquisições

Também devem estar consolidados:

- WISHLIST_ITEM;

- ACQUISITION;

- ACQUISITION_ITEM;

- CUSTOM_LIST;

- CUSTOM_LIST_ITEM.

Esses módulos completam o ciclo pessoal do colecionador.

# 8. P0 — Administração do Catálogo

Antes do Marketplace, o MiniHub precisa ter governança do próprio Catálogo.

Prioridade:

P0

Inclui:

- Catalog Request;

- aprovação;

- correção;

- histórico;

- administração;

- auditoria;

- padrões de código;

- prevenção de duplicidade.

# 9. P0 — Testes estruturais

Antes de iniciar o comércio:

CATALOG
   ↓
COLLECTION
   ↓
WISHLIST
   ↓
ACQUISITION

deve possuir testes automatizados suficientes para impedir regressões.

# 10. P1 — Seller

Primeiro grande domínio da Fase 2.

Dependências:

USER
 ↓
SELLER_PROFILE
 ↓
SELLER_AUTHORIZATION

Deve implementar:

- cadastro de vendedor;

- perfil comercial;

- autorização;

- status;

- dados públicos;

- regras de elegibilidade.

# 11. P1 — Commercial Product / Offer

Após Seller:

VARIATION
   ↓
COMMERCIAL_PRODUCT
   ↓
OFFER

Implementar:

- criação de oferta;

- preço;

- condição;

- descrição comercial;

- status;

- histórico de preço;

- relação com Variação.

# 12. P1 — Estoque Comercial

Depois da Offer:

OFFER
   ↓
COMMERCIAL_INVENTORY

Implementar:

- ON_HAND;

- RESERVED;

- COMMITTED;

- AVAILABLE;

- movimentações;

- reservas;

- expiração;

- concorrência;

- idempotência.

Regra fundamental:

AVAILABLE =
ON_HAND
-
RESERVED
-
COMMITTED

# 13. P1 — Marketplace

Agora o Marketplace começa a gerar valor real.

Fluxo:

BUSCA
 ↓
VARIAÇÃO
 ↓
OFERTAS
 ↓
VENDEDOR
 ↓
CARRINHO

Implementar inicialmente:

- busca;

- comparação de ofertas;

- filtros;

- página da oferta;

- vendedor;

- carrinho.

# 14. P1 — Order

Depois do Carrinho:

CART
 ↓
ORDER
 ↓
ORDER_ITEM

Implementar:

- criação;

- snapshot de preço;

- snapshot de dados relevantes;

- múltiplos vendedores;

- cancelamento;

- estados;

- histórico.

# 15. P1 — Financeiro Comercial

Antes do pagamento real:

ORDER
 ↓
PAYMENT
 ↓
FINANCIAL_TRANSACTION
 ↓
SETTLEMENT

Implementar:

- Payment;

- Payment Transaction;

- Financial Transaction;

- comissão;

- taxa do provedor;

- settlement;

- refund;

- chargeback;

- reconciliação;

- ledger operacional.

# 16. P1 — Payment Provider

Somente depois do modelo financeiro estar correto.

Arquitetura:

MiniHub
   ↓
PaymentGateway
   ↓
Adapter
   ↓
Provider

Primeiro provedor:

Mercado Pago

O provedor deverá ser tratado como infraestrutura, e não como modelo de negócio do MiniHub.

# 17. P1 — Fulfillment

Após Order + Payment:

ORDER
 ↓
FULFILLMENT
 ↓
SELLER

Implementar:

- divisão por vendedor;

- confirmação;

- preparação;

- ready to ship;

- cancelamento;

- execução parcial;

- controle de quantidade.

# 18. P1 — Logística básica

Depois do Fulfillment:

FULFILLMENT
 ↓
SHIPMENT
 ↓
TRACKING

Primeira versão:

- endereço;

- snapshot;

- cotação;

- Shipment;

- tracking code;

- status;

- atualização manual/provider;

- entrega.

# 19. P1 — Garage

Após a primeira operação de venda estar funcionando:

PURCHASE
 ↓
GARAGE
 ↓
DISPATCH
 ↓
SHIPMENT

Implementar:

- Garage;

- Garage Item;

- Dispatch Request;

- seleção;

- despacho;

- consolidação elegível;

- envio.

A Garage deve ser implementada depois do ciclo comercial básico.

# 20. P1 — Notificações

O Notification Engine é transversal, mas não precisa de todos os canais no primeiro momento.

Primeira implementação:

In-App
Email

Depois:

WhatsApp
SMS

Eventos prioritários:

- pagamento aprovado;

- pagamento recusado;

- pedido criado;

- pedido cancelado;

- pedido enviado;

- pedido entregue;

- item recebido na Garage;

- despacho solicitado.

# 21. P2 — Pré-Vendas

A Pré-Venda entra depois do Marketplace operacional.

Motivo:

Ela reutiliza:

- Catálogo;

- Variação;

- Seller;

- Notification;

- Payment;

- Order;

- Fulfillment;

- Logistics.

Primeira versão:

PRÉ-VENDA
 ↓
RESERVA
 ↓
DISPONIBILIDADE
 ↓
PAGAMENTO
 ↓
ORDER

Sem parcelamento inicialmente.

# 22. P2 — Parcelamento comercial

Depois do fluxo de pagamento básico:

- INSTALLMENT;

- vencimentos;

- notificações;

- pagamento parcial;

- atraso;

- cancelamento;

- reconciliação.

# 23. P2 — Planos de vendedores

Somente após existir utilização real.

Possibilidades:

FREE
PRO
PREMIUM

Critérios:

- quantidade de ofertas;

- recursos;

- comissão;

- relatórios;

- pre-sales;

- destaque.

Não implementar planos complexos antes de validar o modelo comercial.

# 24. P2 — Assinatura do colecionador

Depois da plataforma estar funcional:

FREE
 ↓
COLLECTOR

Recursos premium poderão incluir:

- coleção ilimitada;

- relatórios;

- exportação;

- histórico de valor;

- dashboards;

- recursos avançados.

O Marketplace não deverá ser bloqueado para usuários Free.

# 25. P2 — Rastreabilidade e reconciliação

Após volume comercial:

- reconciliação automática;

- relatórios financeiros;

- settlement detalhado;

- divergências;

- retry;

- auditoria avançada.

# 26. P3 — Rifas

As Rifas devem vir depois que:

- usuários;

- pagamentos;

- notificações;

- catálogo;

- auditoria;

- antifraude básico

estiverem maduros.

Prioridade:

P3

Fluxo:

RAFFLE
 ↓
NUMBER
 ↓
ENTRY
 ↓
PAYMENT
 ↓
DRAW
 ↓
WINNER

# 27. P3 — Comunidade

A Comunidade também deverá ser posterior ao núcleo comercial.

Primeira versão:

- perfil público;

- posts;

- fotos;

- likes;

- comentários;

- follows;

- bloqueio;

- denúncias;

- moderação.

Não implementar inicialmente:

- chat;

- grupos;

- mensagens privadas;

- algoritmos complexos de feed.

# 28. P3 — Integrações avançadas

Depois de validar o fluxo:

MiniHub
 ↓
Provider

podem ser adicionados:

- novos gateways;

- novos carriers;

- WhatsApp;

- SMS;

- novos storage providers;

- integrações comerciais.

# 29. P4 — Recursos futuros

Não fazem parte do roadmap imediato.

Exemplos:

- IA;

- reconhecimento automático de miniaturas;

- recomendação inteligente;

- antifraude baseado em ML;

- device fingerprint avançado;

- MFA;

- passkeys;

- social login;

- BI avançado;

- marketplace externo;

- API pública;

- microserviços;

- Kubernetes;

- multi-região.

# 30. Ordem macro recomendada

A sequência geral fica:

P0
                     │
                     ▼
            FUNDAÇÃO TÉCNICA
                     │
                     ▼
                 CATÁLOGO
                     │
                     ▼
                COLEÇÃO
                     │
                     ▼
            WISHLIST / AQUISIÇÃO
                     │
                     ▼
              ADMIN / GOVERNANÇA
                     │
                     ▼
─────────────────────────────────
                    P1
                     │
                     ▼
                  SELLER
                     │
                     ▼
            OFFER / ESTOQUE
                     │
                     ▼
               MARKETPLACE
                     │
                     ▼
                 ORDER
                     │
                     ▼
                PAGAMENTO
                     │
                     ▼
               FULFILLMENT
                     │
                     ▼
                SHIPMENT
                     │
                     ▼
                  GARAGE
─────────────────────────────────
                    P2
                     │
             ┌───────┴────────┐
             ▼                ▼
         PRÉ-VENDA       ASSINATURAS
             │
             ▼
       PARCELAMENTO
─────────────────────────────────
                    P3
             ┌───────┴────────┐
             ▼                ▼
           RIFAS          COMUNIDADE
─────────────────────────────────
                    P4
                     │
                     ▼
              EVOLUÇÕES FUTURAS

# 31. Dependência entre módulos

| Módulo | Prioridade | Depende principalmente de |
| --- | --- | --- |
| Fundação técnica | P0 | — |
| Segurança | P0 | Fundação |
| Catálogo | P0 | Fundação |
| Coleção | P0 | Catálogo |
| Wishlist | P0 | Catálogo |
| Aquisições | P0 | Coleção/Catálogo |
| Administração | P0 | Segurança/Catálogo |
| Seller | P1 | Usuário/Segurança |
| Offer | P1 | Seller/Catálogo |
| Estoque | P1 | Offer |
| Marketplace | P1 | Offer/Estoque |
| Cart | P1 | Marketplace |
| Order | P1 | Cart |
| Financeiro | P1 | Order |
| Payment | P1 | Financeiro |
| Fulfillment | P1 | Order/Payment |
| Shipment | P1 | Fulfillment |
| Garage | P1 | Order/Fulfillment |
| Notifications | P1 | Eventos |
| Pré-Venda | P2 | Catalog/Seller/Order |
| Parcelamento | P2 | Finance/Payment |
| Planos Seller | P2 | Marketplace/Finance |
| Plano Collector | P2 | Usuário/Payment |
| Rifa | P3 | Catalog/Payment/Notifications |
| Comunidade | P3 | User/Catalog/Media |
| IA | P4 | Plataforma madura |
| Microservices | P4 | Escala comprovada |

# 32. Priorização por valor de negócio

A prioridade técnica não é igual à prioridade comercial.

### Maior valor comercial inicial

Marketplace
   ↓
Seller
   ↓
Offer
   ↓
Payment
   ↓
Order

### Maior diferenciação

Garage
   +
Collection
   +
Catalog

### Maior potencial de aquisição

Pre-Sale
   +
Community

### Maior potencial de receita futura

Marketplace Commission
        +
Seller Subscription
        +
Collector Subscription
        +
Promoted Offers

# 33. Primeiro produto comercial

A primeira versão comercial recomendada deverá ser:

CATÁLOGO
   +
COLEÇÃO
   +
MARKETPLACE
   +
SELLER
   +
OFFER
   +
ESTOQUE
   +
CARRINHO
   +
ORDER
   +
PAYMENT
   +
FULFILLMENT
   +
SHIPMENT

A Garage pode entrar imediatamente após a primeira versão operacional do fluxo de venda.

# 34. O que não implementar cedo demais

Para evitar retrabalho e complexidade:

### Não antecipar

- chat;

- grupos;

- sistema social sofisticado;

- IA;

- microserviços;

- marketplace externo;

- múltiplos gateways simultâneos;

- múltiplos carriers simultâneos;

- parcelamento complexo;

- antifraude baseado em machine learning;

- BI empresarial;

- sistema de pontos;

- gamificação;

- armazenamento físico MiniHub.

# 35. Estratégia de releases

Sugestão:

## Release 1 — Fundação

Auth
Catalog
Collection
Wishlist
Acquisition
Admin
Security
Audit

## Release 2 — Primeiro comércio

Seller
Offer
Inventory
Marketplace
Cart
Order

## Release 3 — Operação financeira

Payment
Commission
Settlement
Refund

## Release 4 — Operação física

Fulfillment
Shipment
Tracking
Garage
Dispatch

## Release 5 — Relacionamento

Notifications
Pre-Sale

## Release 6 — Monetização

Seller Plans
Collector Plan
Installments

## Release 7 — Engajamento

Raffles
Community

# 36. MVP comercial mínimo

Uma versão comercial mínima não precisa possuir tudo.

O menor fluxo economicamente interessante é:

CATÁLOGO
   ↓
VARIAÇÃO
   ↓
VENDEDOR
   ↓
OFERTA
   ↓
ESTOQUE
   ↓
CARRINHO
   ↓
ORDER
   ↓
PAGAMENTO
   ↓
FULFILLMENT
   ↓
SHIPMENT
   ↓
RECEBIMENTO

# 37. Diferencial do MiniHub

O diferencial não deve ser simplesmente:

“Mais um marketplace de miniaturas.”

O diferencial é:

CATÁLOGO OFICIAL
       ↓
VARIAÇÃO EXATA
       ↓
VÁRIOS VENDEDORES
       ↓
COMPRA
       ↓
GARAGE
       ↓
DESPACHO CONSOLIDADO
       ↓
COLEÇÃO

Isso conecta:

descoberta → compra → armazenamento → logística → coleção.

# 38. Critério para iniciar cada módulo

Um módulo somente deverá entrar em desenvolvimento quando:

- dependências estiverem concluídas;

- modelo conceitual estiver aprovado;

- entidades estiverem definidas;

- estados estiverem definidos;

- regras críticas estiverem documentadas;

- segurança estiver definida;

- integração com módulos anteriores estiver clara;

- critérios de aceite estiverem definidos.

# 39. Regra contra retrabalho

Antes de programar uma entidade:

REQUISITO
   ↓
REGRA DE NEGÓCIO
   ↓
FLUXO
   ↓
ENTIDADE
   ↓
RELACIONAMENTO
   ↓
API
   ↓
TELA
   ↓
CÓDIGO

Nunca começar pela tela ou pela tabela sem conhecer o fluxo.

# 40. Matriz de prioridade consolidada

| Área | Prioridade | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Fundação técnica | P0 | Base de tudo |
| Segurança | P0 | Requisito transversal |
| Catálogo | P0 | Master Data |
| Coleção | P0 | Produto original |
| Wishlist | P0 | Núcleo do colecionador |
| Aquisição | P0 | Histórico |
| Administração | P0 | Governança |
| Seller | P1 | Entrada comercial |
| Offer | P1 | Produto comercial |
| Estoque | P1 | Evitar overselling |
| Marketplace | P1 | Principal canal comercial |
| Cart | P1 | Compra |
| Order | P1 | Operação comercial |
| Financeiro | P1 | Controle financeiro |
| Payment | P1 | Monetização |
| Fulfillment | P1 | Execução |
| Shipment | P1 | Entrega |
| Garage | P1 | Diferencial |
| Notifications | P1 | Comunicação operacional |
| Pré-Venda | P2 | Aquisição de sellers/compradores |
| Parcelamento | P2 | Expansão financeira |
| Planos | P2 | Receita recorrente |
| Rifa | P3 | Engajamento |
| Comunidade | P3 | Crescimento social |
| Integrações avançadas | P3 | Escala |
| IA | P4 | Evolução |
| Microserviços | P4 | Escala futura |

# 41. Decisões de implementação

### DECISÃO 01

O desenvolvimento será incremental.

### DECISÃO 02

Nenhum módulo comercial será implementado antes de sua dependência estrutural.

### DECISÃO 03

O Catálogo continua sendo a base do ecossistema.

### DECISÃO 04

O Marketplace será o primeiro grande módulo comercial.

### DECISÃO 05

Seller → Offer → Inventory será implementado antes do checkout.

### DECISÃO 06

Financeiro será definido antes da integração de pagamento.

### DECISÃO 07

Fulfillment será implementado antes da logística completa.

### DECISÃO 08

Garage será implementada após o fluxo básico de venda.

### DECISÃO 09

Pré-Venda será posterior ao Marketplace operacional.

### DECISÃO 10

Rifas e Comunidade serão posteriores ao núcleo comercial.

### DECISÃO 11

Recursos avançados permanecerão separados como FUTURO.

### DECISÃO 12

Não serão criadas estruturas físicas ou serviços de infraestrutura desnecessários antecipadamente.

# 42. Próximo ciclo de documentação

Após o 10.14, a documentação deverá deixar de crescer horizontalmente indefinidamente e começar a entrar na fase de especificação para desenvolvimento.

Próximos documentos recomendados:

10.15 — Modelo de Dados Consolidado da Fase 2
10.16 — Estados e Máquinas de Estado
10.17 — Contratos de API da Fase 2
10.18 — Eventos, Filas, Workers e Jobs
10.19 — Estratégia de Testes da Fase 2
10.20 — Backlog Técnico e Funcional

Depois disso:

IMPLEMENTAÇÃO

# 43. Marco de transição documentação → desenvolvimento

O projeto deverá ser considerado pronto para iniciar desenvolvimento da Fase 2 quando estiverem definidos:

- arquitetura;

- banco;

- entidades;

- relacionamentos;

- estados;

- regras;

- APIs;

- eventos;

- segurança;

- testes;

- backlog;

- prioridades;

- critérios de aceite.

# 44. Princípio final

O MiniHub Car não deverá ser desenvolvido pela quantidade de funcionalidades, mas pela sequência correta de dependências.

A estratégia será:

FUNDAÇÃO
   ↓
CATÁLOGO
   ↓
COLEÇÃO
   ↓
COMÉRCIO
   ↓
PAGAMENTO
   ↓
EXECUÇÃO
   ↓
LOGÍSTICA
   ↓
GARAGE
   ↓
PRÉ-VENDA
   ↓
MONETIZAÇÃO
   ↓
RIFAS / COMUNIDADE
   ↓
ESCALA

# 45. Decisão consolidada

A implementação da Fase 2 será organizada em prioridades P0 a P4, sendo:

P0 — Fundação e núcleo do produto

P1 — Primeiro ciclo comercial completo

P2 — Expansão comercial e monetização

P3 — Engajamento e expansão da plataforma

P4 — Capacidades futuras e escala avançada

O objetivo é garantir que cada etapa produza uma plataforma funcional e utilizável, evitando desenvolver funcionalidades isoladas que dependam de estruturas ainda inexistentes.

Documento 10.14 — Versão 1.0 — Aprovado como referência para planejamento e priorização da implementação da Fase 2.