# Documento 10.20 — Backlog Técnico e Funcional da Fase 2

## MiniHub Car — Versão 1.0

# 1. Objetivo

Este documento transforma a arquitetura consolidada da Fase 2 em um backlog organizado e executável.

Ele define:

- épicos;

- módulos;

- requisitos funcionais;

- requisitos técnicos;

- histórias de usuário;

- tarefas técnicas;

- dependências;

- prioridades;

- critérios de aceite;

- metas objetivas de cobertura de testes;

- matriz de rastreabilidade;

- sequência de implementação;

- critérios de conclusão;

- critérios para entrada em produção.

O objetivo é permitir que a Fase 2 seja desenvolvida de forma incremental, sem perder as decisões arquiteturais estabelecidas nos documentos anteriores.

# 2. Princípio de Implementação

O desenvolvimento seguirá:

ARQUITETURA
     ↓
DOMÍNIO
     ↓
BANCO
     ↓
SERVIÇOS
     ↓
API
     ↓
EVENTOS
     ↓
WORKERS
     ↓
INTERFACE
     ↓
TESTES
     ↓
RELEASE

A implementação não deverá ser organizada simplesmente pela ordem visual das telas.

Deverá respeitar as dependências entre domínios.

# 3. Classificação de Prioridade

| Prioridade | Significado |
| --- | --- |
| P0 | Fundação obrigatória |
| P1 | Operação principal |
| P2 | Alta prioridade comercial |
| P3 | Expansão |
| P4 | Futuro |

### Regra

Uma funcionalidade P1 não deverá ser implementada sobre uma dependência P0 ainda instável.

# 4. Metas Objetivas de Cobertura de Testes

A partir deste documento, a cobertura deixa de ser apenas uma recomendação e passa a possuir metas mensuráveis.

## 4.1 Cobertura global

Para código de produção:

Meta mínima global: 80% de cobertura de linhas.

Meta desejável:

85% ou mais.

Cobertura abaixo de 80% deverá exigir justificativa técnica.

# 5. Cobertura por Camada

| Camada | Meta mínima | Meta desejável |
| --- | --- | --- |
| Domain | 95% | 98% |
| Application Services | 90% | 95% |
| Security / Authorization | 95% | 100% |
| State Machines | 100% das transições | 100% |
| Inventory | 95% | 98% |
| Payment | 95% | 98% |
| Financial Rules | 95% | 98% |
| API Controllers | 80% | 90% |
| Repositories | 80% | 90% |
| Workers | 90% | 95% |
| Adapters | 85% | 95% |
| Frontend | 70% | 80% |
| E2E | Fluxos críticos 100% | Fluxos críticos 100% |
| Migrations | 100% das migrations críticas | 100% |

# 6. Cobertura de Regras Críticas

Independentemente da cobertura global, as seguintes regras deverão possuir cobertura de 100% dos cenários definidos:

✓ Autorização
✓ Ownership
✓ IDOR
✓ Transições de estado
✓ Disponibilidade de estoque
✓ Reserva de estoque
✓ Commit de estoque
✓ Idempotência de operações críticas
✓ Cálculo de totais
✓ Cálculo de comissão
✓ Pagamento
✓ Webhooks críticos
✓ Cancelamento
✓ Refund
✓ Chargeback
✓ Sorteio
✓ Regras de elegibilidade

# 7. Critério Importante de Cobertura

Cobertura de código não será considerada suficiente se determinada linha for executada apenas pelo caminho feliz.

Exemplo:

if (stockAvailable < quantity) {
    throw STOCK_UNAVAILABLE;
}

Não basta executar a linha.

Deverão existir pelo menos:

Cenário 1 → estoque suficiente
Cenário 2 → estoque insuficiente
Cenário 3 → estoque exatamente igual
Cenário 4 → concorrência
Cenário 5 → repetição/idempotência

# 8. Critérios de Mutation Testing

Para os módulos mais críticos, será adotado progressivamente mutation testing.

Prioridade:

P0
Security
Inventory
Payment
Finance
State Machines

Meta futura:

Mutation score mínimo de 70% nos domínios críticos, evoluindo para 80%.

O objetivo é verificar se os testes realmente detectam alterações incorretas na lógica.

# 9. Estrutura do Backlog

EPIC
  ↓
FEATURE
  ↓
USER STORY
  ↓
TASK
  ↓
TEST CASE
  ↓
ACCEPTANCE CRITERIA

Cada requisito relevante deverá possuir rastreabilidade até os testes.

# 10. EPIC E01 — Fundação Técnica

## Prioridade

P0

## Objetivo

Criar a infraestrutura necessária para desenvolvimento.

### Features

- projeto Node.js;

- TypeScript;

- PostgreSQL;

- migrations;

- configuração;

- logging;

- tratamento de erros;

- testes automatizados;

- CI/CD;

- ambientes.

### Critérios de aceite

[ ] Projeto inicial executável
[ ] TypeScript configurado
[ ] PostgreSQL conectado
[ ] Migration inicial executada
[ ] Test runner funcionando
[ ] Lint funcionando
[ ] CI executando
[ ] Build funcionando
[ ] Configuração por ambiente

# 11. EPIC E02 — Identity e Segurança

## Prioridade

P0

### Features

- APP_USER;

- autenticação;

- autorização;

- roles;

- permissions;

- ownership;

- proteção IDOR;

- sessão/token;

- auditoria.

### Requisitos

RF-SEC-001
Usuário deve ser autenticado.

RF-SEC-002
Usuário deve possuir permissões adequadas.

RF-SEC-003
Usuário somente poderá acessar recursos autorizados.

RF-SEC-004
Ownership deverá ser validado no backend.

RF-SEC-005
Operações críticas deverão ser auditáveis.

### Meta

Security tests = 100% dos cenários críticos
Authorization coverage >= 95%

# 12. EPIC E03 — Catálogo

## Prioridade

P0

### Features

- Miniature Brand;

- Casting;

- Automaker;

- Vehicle Model;

- Vehicle Generation;

- Series;

- Variation;

- Scale;

- Product Identifier;

- Identifier Type;

- Entertainment Franchise.

### Requisito principal

RF-CAT-001
O usuário deve pesquisar Variações oficiais do catálogo.

### Critérios

[ ] Variation única conforme regra
[ ] Identificadores preservados
[ ] Relações corretas
[ ] Pesquisa funcionando
[ ] Administração protegida
[ ] Auditoria administrativa

# 13. EPIC E04 — Coleção

## Prioridade

P0

### Features

- Collection Exemplar;

- Condition;

- Location;

- Exemplar Location;

- Location Movement;

- fotos;

- histórico.

### Requisitos

RF-COL-001
Usuário pode adicionar Variation à coleção.

RF-COL-002
Usuário pode controlar exemplares individuais.

RF-COL-003
Usuário pode controlar localização física.

RF-COL-004
Localização física não deve ser pública automaticamente.

# 14. EPIC E05 — Wishlist e Acquisition

## Prioridade

P0

### Features

- Wishlist;

- Acquisition;

- Acquisition Item.

### Requisitos

RF-WIS-001
Usuário pode adicionar Variation à Wishlist.

RF-ACQ-001
Usuário pode registrar aquisição.

RF-ACQ-002
Aquisição pode originar Collection Exemplar.

# 15. EPIC E06 — Seller

## Prioridade

P1

### Features

- Seller Profile;

- Seller Authorization;

- Seller status;

- administração.

### Requisitos

RF-SEL-001
Usuário pode solicitar atuação como vendedor.

RF-SEL-002
Seller deve possuir autorização apropriada.

RF-SEL-003
Seller suspenso não pode realizar operações comerciais.

# 16. EPIC E07 — Commercial Product e Offer

## Prioridade

P1

### Features

- Commercial Product;

- Offer;

- Offer Price History.

### Regra

VARIATION
   ↓
COMMERCIAL PRODUCT
   ↓
OFFER

### Requisitos

RF-OFF-001
Offer deve estar vinculada a Variation.

RF-OFF-002
Offer deve possuir Seller.

RF-OFF-003
Preço deverá possuir histórico.

RF-OFF-004
Offer não poderá vender Variation inexistente.

# 17. EPIC E08 — Estoque Comercial

## Prioridade

P1

### Features

- Commercial Inventory;

- Inventory Movement;

- Stock Reservation.

### Regra crítica

AVAILABLE =
ON_HAND
-
RESERVED
-
COMMITTED

### Critérios

[ ] Nunca permitir estoque negativo
[ ] Reserva não pode exceder disponibilidade
[ ] Commit corretamente registrado
[ ] Liberação corretamente registrada
[ ] Movimentação auditável
[ ] Concorrência protegida

# 18. EPIC E09 — Marketplace

## Prioridade

P1

### Fluxo

SEARCH
 ↓
VARIATION
 ↓
OFFERS
 ↓
COMPARE
 ↓
CART

### Requisito principal

RF-MKT-001
O comprador pesquisa uma Variation e visualiza Offers disponíveis.

O marketplace não deverá tratar cada anúncio como uma entidade independente do catálogo.

# 19. EPIC E10 — Carrinho

## Prioridade

P1

### Features

- Cart;

- Cart Item;

- disponibilidade;

- preço;

- múltiplos vendedores.

### Critérios

[ ] Adicionar item
[ ] Alterar quantidade
[ ] Remover item
[ ] Validar estoque
[ ] Validar Offer
[ ] Recalcular total
[ ] Revalidar checkout

# 20. EPIC E11 — Order

## Prioridade

P1

### Features

- Order;

- Order Item;

- snapshots;

- cancelamento;

- múltiplos Sellers.

### Requisito

RF-ORD-001
Uma Order pode possuir itens de múltiplos Sellers.

### Critério

QUANTITY_ORDERED =
FULFILLED +
CANCELLED +
PENDING

# 21. EPIC E12 — Payment

## Prioridade

P1

### Features

- Payment;

- Payment Transaction;

- Provider;

- Webhooks;

- Idempotency.

### Critérios

[ ] Aprovação
[ ] Recusa
[ ] Falha
[ ] Timeout
[ ] Webhook
[ ] Webhook duplicado
[ ] Refund
[ ] Chargeback

# 22. EPIC E13 — Finance

## Prioridade

P1

### Features

- Financial Transaction;

- Financial Adjustment;

- Refund;

- Chargeback;

- Seller Settlement;

- Installment.

### Regra

ORDER
≠ PAYMENT
≠ FINANCIAL TRANSACTION
≠ SELLER SETTLEMENT

# 23. EPIC E14 — Fulfillment

## Prioridade

P1

### Features

- Fulfillment;

- Fulfillment Item;

- vendedor responsável;

- processamento parcial.

### Regra

ORDER
   ↓
FULFILLMENT
   ↓
SELLER

Cada Fulfillment deverá possuir exatamente um Seller responsável.

# 24. EPIC E15 — Shipment

## Prioridade

P1

### Features

- Shipping Provider;

- Shipping Quote;

- Shipment;

- Shipment Item;

- Tracking Event.

### Regra

ORDER
  ↓
FULFILLMENT
  ↓
SHIPMENT

Sem dependência obrigatória direta:

ORDER → SHIPMENT

# 25. EPIC E16 — Garage

## Prioridade

P1

### Features

- Garage;

- Garage Item;

- Dispatch Request;

- Dispatch Request Item.

### Regra

GARAGE ≠ COLLECTION
GARAGE ≠ SELLER STOCK

### Critérios

[ ] Receber item
[ ] Armazenar
[ ] Selecionar
[ ] Solicitar despacho
[ ] Consolidar
[ ] Enviar
[ ] Finalizar

# 26. EPIC E17 — Notifications

## Prioridade

P1

### Features

- Notification Event;

- Notification;

- Delivery;

- Template;

- Preferences;

- Worker.

### Canais

In-App
Email
WhatsApp
SMS

# 27. EPIC E18 — Pré-Vendas

## Prioridade

P2

### Features

- Pre-Sale;

- Pre-Sale Item;

- Reservation;

- disponibilidade;

- conversão.

### Regra

PRE-SALE
≠
RESERVATION
≠
PAYMENT
≠
ORDER

# 28. EPIC E19 — Raffles

## Prioridade

P3

### Features

- Raffle;

- Prize;

- Number;

- Participant;

- Entry;

- Payment;

- Draw.

### Critérios críticos

[ ] Apenas entradas válidas
[ ] Apenas pagamentos válidos
[ ] Um vencedor
[ ] Sorteio auditável
[ ] Não manipulação

# 29. EPIC E20 — Community

## Prioridade

P3

### Features

- Public Profile;

- Post;

- Media;

- Like;

- Comment;

- Follow;

- Block;

- Moderation.

# 30. EPIC E21 — Integrações

## Prioridade

P3

### Arquitetura

DOMAIN
 ↓
INTERNAL CONTRACT
 ↓
ADAPTER
 ↓
EXTERNAL PROVIDER

### Requisitos

RF-INT-001
Providers externos não devem contaminar o domínio.

RF-INT-002
Adapters devem possuir testes próprios.

RF-INT-003
Falhas externas devem ser tratadas.

# 31. EPIC E22 — Observabilidade

## Prioridade

P0/P1

### Features

- logs;

- métricas;

- trace ID;

- correlation ID;

- health checks;

- alerts;

- audit.

### Regra

TECHNICAL LOG
≠
AUDIT LOG

# 32. EPIC E23 — Eventos, Filas e Workers

## Prioridade

P1

### Workers iniciais

OutboxWorker
NotificationWorker
PaymentWebhookWorker
StockReservationWorker
ShipmentTrackingWorker

### Critérios

[ ] Idempotência
[ ] Retry
[ ] Backoff
[ ] DLQ
[ ] Observabilidade
[ ] Reprocessamento

# 33. EPIC E24 — Testes Automatizados

## Prioridade

P0

Cada Epic deverá possuir testes correspondentes.

Nenhuma Feature P0/P1 poderá ser considerada concluída sem os testes mínimos definidos no Documento 10.19.

# 34. Matriz de Rastreabilidade

A matriz estabelece a relação entre:

Requisito
 ↓
Documento de origem
 ↓
Módulo
 ↓
Implementação
 ↓
Teste
 ↓
Critério de aceite

## 34.1 Segurança

| ID | Requisito | Origem | Implementação | Teste | Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-SEC-001 | Autenticação | 10.12/10.17 | Auth | SEC-T01 | Usuário autenticado |
| RF-SEC-002 | Autorização | 10.12/10.17 | RBAC | SEC-T02 | Permissão válida |
| RF-SEC-003 | Ownership | 10.12/10.15 | Ownership Service | SEC-T03 | Recurso protegido |
| RF-SEC-004 | IDOR | 10.12/10.17 | Authorization Layer | SEC-T04 | Acesso indevido bloqueado |
| RF-SEC-005 | Auditoria | 10.12 | Audit Service | SEC-T05 | Evento registrado |

## 34.2 Catálogo

| ID | Requisito | Origem | Implementação | Teste | Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-CAT-001 | Pesquisar Variation | 10.1/10.15 | Catalog API | CAT-T01 | Variation encontrada |
| RF-CAT-002 | Identificador | 10.15 | Product Identifier | CAT-T02 | Código preservado |
| RF-CAT-003 | Governança | 10.1/10.12 | Admin API | CAT-T03 | Usuário comum não cria catálogo |

## 34.3 Coleção

| ID | Requisito | Origem | Implementação | Teste | Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-COL-001 | Adicionar exemplar | 10.15 | Collection Service | COL-T01 | Exemplar criado |
| RF-COL-002 | Localização | 10.15 | Location Service | COL-T02 | Localização vinculada |
| RF-COL-003 | Privacidade | 10.10/10.12 | Privacy Policy | COL-T03 | Localização não exposta |

## 34.4 Marketplace

| ID | Requisito | Origem | Implementação | Teste | Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-MKT-001 | Buscar Variation | 10.1 | Marketplace Search | MKT-T01 | Variation exibida |
| RF-MKT-002 | Comparar Offers | 10.1 | Offer Query | MKT-T02 | Offers disponíveis |
| RF-MKT-003 | Seller autorizado | 10.1/10.12 | Authorization | MKT-T03 | Seller válido |
| RF-MKT-004 | Estoque disponível | 10.5.1 | Inventory Service | MKT-T04 | Apenas estoque disponível |

## 34.5 Estoque

| ID | Requisito | Origem | Implementação | Teste | Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-STK-001 | Disponibilidade | 10.5.1 | Inventory Service | STK-T01 | Fórmula correta |
| RF-STK-002 | Reserva | 10.5.1 | Reservation Service | STK-T02 | Reserva válida |
| RF-STK-003 | Não negativo | 10.5.1 | DB + Service | STK-T03 | Nunca negativo |
| RF-STK-004 | Concorrência | 10.19 | Transaction/Lock | STK-T04 | Uma reserva vence |
| RF-STK-005 | Idempotência | 10.18 | Reservation Service | STK-T05 | Sem duplicidade |

## 34.6 Pedido

| ID | Requisito | Origem | Implementação | Teste | Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-ORD-001 | Multi-seller | 10.6/10.15 | Order Service | ORD-T01 | Itens agrupados corretamente |
| RF-ORD-002 | Snapshot | 10.15 | Order Item | ORD-T02 | Histórico preservado |
| RF-ORD-003 | Cancelamento | 10.16 | State Machine | ORD-T03 | Estado válido |
| RF-ORD-004 | Quantidade | 10.6 | Order Validator | ORD-T04 | Equação respeitada |

## 34.7 Pagamento

| ID | Requisito | Origem | Implementação | Teste | Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-PAY-001 | Aprovação | 10.3/10.16 | Payment Service | PAY-T01 | Payment aprovado |
| RF-PAY-002 | Idempotência | 10.17/10.18 | Idempotency Layer | PAY-T02 | Sem pagamento duplicado |
| RF-PAY-003 | Webhook | 10.11/10.18 | Webhook Worker | PAY-T03 | Evento validado |
| RF-PAY-004 | Refund | 10.3 | Refund Service | PAY-T04 | Reembolso registrado |
| RF-PAY-005 | Chargeback | 10.3 | Chargeback Service | PAY-T05 | Estado atualizado |

## 34.8 Fulfillment e Shipment

| ID | Requisito | Origem | Implementação | Teste | Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-FUL-001 | Fulfillment por seller | 10.6 | Fulfillment Service | FUL-T01 | Seller correto |
| RF-FUL-002 | Parcial | 10.6 | Fulfillment Service | FUL-T02 | Pedido parcial |
| RF-SHP-001 | Shipment independente | 10.8 | Shipment Service | SHP-T01 | Sem FK obrigatória |
| RF-SHP-002 | Tracking | 10.8 | Tracking Service | SHP-T02 | Evento registrado |
| RF-SHP-003 | Webhook duplicado | 10.18 | Tracking Worker | SHP-T03 | Sem duplicidade |

## 34.9 Garage

| ID | Requisito | Origem | Implementação | Teste | Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-GAR-001 | Garage individual | 10.7 | Garage Service | GAR-T01 | Garage criada |
| RF-GAR-002 | Item armazenado | 10.7 | Garage Item | GAR-T02 | Item armazenado |
| RF-GAR-003 | Dispatch | 10.7 | Dispatch Service | GAR-T03 | Solicitação criada |
| RF-GAR-004 | Ownership | 10.12 | Authorization | GAR-T04 | Outro usuário bloqueado |

## 34.10 Pré-Venda

| ID | Requisito | Origem | Implementação | Teste | Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-PRE-001 | Reservation | 10.2 | PreSale Service | PRE-T01 | Reserva criada |
| RF-PRE-002 | Expiração | 10.2/10.18 | Worker | PRE-T02 | Reserva expira |
| RF-PRE-003 | Conversão | 10.2 | Conversion Service | PRE-T03 | Fluxo para Order |
| RF-PRE-004 | Separação | 10.2 | Domain Rules | PRE-T04 | Reserva não vira Garage |

## 34.11 Notificações

| ID | Requisito | Origem | Implementação | Teste | Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-NOT-001 | Evento | 10.4 | Notification Event | NOT-T01 | Evento criado |
| RF-NOT-002 | Preferência | 10.4 | Preference Service | NOT-T02 | Canal respeitado |
| RF-NOT-003 | Retry | 10.18 | Notification Worker | NOT-T03 | Retry executado |
| RF-NOT-004 | Idempotência | 10.18 | Notification Service | NOT-T04 | Sem duplicidade |

## 34.12 Rifas

| ID | Requisito | Origem | Implementação | Teste | Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-RFL-001 | Número | 10.9 | Raffle Number | RFL-T01 | Número reservado |
| RF-RFL-002 | Pagamento | 10.9 | Raffle Payment | RFL-T02 | Elegibilidade validada |
| RF-RFL-003 | Sorteio | 10.9/10.16 | Draw Service | RFL-T03 | Um vencedor |
| RF-RFL-004 | Auditoria | 10.12 | Audit Service | RFL-T04 | Sorteio rastreável |

# 35. Matriz de Rastreabilidade Arquitetural

| Documento | Tema | Implementação principal |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Marketplace/Vendedores | Seller, Offer, Marketplace |
| 10.2 | Pré-Venda | Pre-Sale, Reservation |
| 10.3 | Financeiro | Payment, Financial, Settlement |
| 10.4 | Notificações | Notification |
| 10.5 | Loja | Commercial Product, Offer, Inventory |
| 10.5.1 | Estoque | Inventory/Reservation |
| 10.6 | Pedidos | Order/Fulfillment |
| 10.7 | Garage | Garage/Dispatch |
| 10.8 | Logística | Shipment/Tracking |
| 10.9 | Rifas | Raffle |
| 10.10 | Comunidade | Community |
| 10.11 | Integrações | Adapters/Webhooks |
| 10.12 | Segurança | Auth/RBAC/Audit |
| 10.13 | Arquitetura Técnica | Backend/DB/API |
| 10.14 | Prioridades | Roadmap |
| 10.15 | Dados | PostgreSQL Model |
| 10.16 | Estados | State Machines |
| 10.17 | API | REST Contracts |
| 10.18 | Eventos | Queue/Workers |
| 10.19 | Testes | Test Strategy |
| 10.20 | Backlog | Implementation |

# 36. Sequência de Desenvolvimento

## Fase A — Foundation

E01
 ↓
E02
 ↓
E22
 ↓
E24

## Fase B — Catalog

E03
 ↓
E04
 ↓
E05

## Fase C — Commercial

E06
 ↓
E07
 ↓
E08
 ↓
E09
 ↓
E10

## Fase D — Transaction

E11
 ↓
E12
 ↓
E13
 ↓
E14
 ↓
E15

## Fase E — Garage

E16

## Fase F — Async

E23

Deverá acompanhar os módulos que utilizarem processamento assíncrono.

## Fase G — Expansion

E18
 ↓
E19
 ↓
E20
 ↓
E21

# 37. Sprint Inicial

A primeira entrega técnica deverá contemplar:

[ ] Repository
[ ] Node.js
[ ] TypeScript
[ ] PostgreSQL
[ ] Docker/ambiente equivalente
[ ] Migration
[ ] Test framework
[ ] Lint
[ ] CI
[ ] Configuration
[ ] Error handling
[ ] Logging
[ ] Authentication foundation

# 38. Primeiro Incremento Funcional

Após a fundação:

USER
 ↓
CATALOG
 ↓
VARIATION
 ↓
COLLECTION
 ↓
WISHLIST

O objetivo é possuir a primeira experiência funcional do colecionador antes de iniciar o Marketplace.

# 39. Segundo Incremento

SELLER
 ↓
OFFER
 ↓
INVENTORY
 ↓
MARKETPLACE

Resultado:

Um vendedor autorizado consegue disponibilizar uma Variation existente para venda.

# 40. Terceiro Incremento

CART
 ↓
ORDER
 ↓
PAYMENT

Resultado:

Um comprador consegue efetuar uma compra real.

# 41. Quarto Incremento

ORDER
 ↓
FULFILLMENT
 ↓
SHIPMENT
 ↓
DELIVERY

Resultado:

O vendedor consegue cumprir a operação até a entrega.

# 42. Quinto Incremento

DELIVERY
 ↓
GARAGE
 ↓
DISPATCH
 ↓
SHIPMENT

Resultado:

O comprador consegue utilizar a Garage e solicitar despacho posterior.

# 43. Definição de Done

Uma tarefa não será considerada concluída apenas porque o código foi escrito.

Deverá atender:

[ ] Código implementado
[ ] Code review
[ ] Testes
[ ] Cobertura dentro da meta
[ ] Regras de negócio validadas
[ ] Segurança validada
[ ] Logs adequados
[ ] Auditoria quando necessária
[ ] API documentada
[ ] Migration validada
[ ] CI aprovado

# 44. Definition of Done para P0

Além dos critérios gerais:

[ ] Cobertura >= meta
[ ] Nenhuma vulnerabilidade crítica
[ ] Testes de autorização
[ ] Testes de ownership
[ ] Testes de concorrência quando aplicável
[ ] Testes de recuperação quando aplicável

# 45. Definition of Done para P1 Comercial

Obrigatoriamente:

[ ] Unit
[ ] Domain
[ ] Application
[ ] Integration
[ ] API
[ ] Security
[ ] Concurrency
[ ] Idempotency
[ ] E2E

# 46. Critérios para Release

Uma release poderá avançar quando:

✓ Testes críticos = 100%
✓ Cobertura global >= 80%
✓ Domínios críticos >= 95%
✓ Security >= 95%
✓ State Machines = 100%
✓ Nenhum P0 aberto
✓ Nenhum P1 bloqueador aberto
✓ Migrations validadas
✓ E2E crítico aprovado
✓ Backup validado
✓ Observabilidade funcionando

# 47. Critérios para MVP Comercial da Fase 2

O primeiro MVP comercial deverá conter:

Identity
Catalog
Collection
Wishlist
Seller
Seller Authorization
Commercial Product
Offer
Inventory
Marketplace
Cart
Order
Payment
Finance básica
Fulfillment
Shipment
Garage
Notifications
Audit

# 48. O que não entra no primeiro MVP Comercial

Ficam fora do primeiro ciclo:

Raffles
Community avançada
AI
ML Antifraud
Social Login
Passkeys
Marketplace externo
Public API
Microservices
Kubernetes
Multi-region
BI avançado

Esses itens permanecem conforme priorização do Documento 10.14.

# 49. Backlog Técnico Permanente

Deverá existir um backlog separado para:

- refatorações;

- melhorias de performance;

- segurança;

- dívida técnica;

- observabilidade;

- melhorias de testes;

- melhorias de arquitetura;

- atualização de dependências;

- documentação.

Dívida técnica não deverá ser misturada silenciosamente com funcionalidades.

# 50. Governança do Backlog

Cada item deverá possuir:

ID
Título
Descrição
Prioridade
Epic
Dependências
Estimativa
Responsável
Critérios de aceite
Testes
Status

Status sugeridos:

BACKLOG
READY
IN_PROGRESS
CODE_REVIEW
TESTING
BLOCKED
DONE
CANCELLED

# 51. Regra para Alterações Arquiteturais

Se durante a implementação surgir necessidade de alterar uma decisão dos documentos 10.15–10.19:

PROBLEMA
 ↓
ANÁLISE
 ↓
ADR
 ↓
DECISÃO
 ↓
ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS
 ↓
BACKLOG
 ↓
IMPLEMENTAÇÃO

Não deverão existir alterações arquiteturais importantes apenas no código.

# 52. Rastreabilidade Completa

A rastreabilidade final deverá permitir responder:

“Por que este código existe?”

E chegar a:

CÓDIGO
 ↓
TASK
 ↓
USER STORY
 ↓
REQUISITO
 ↓
DECISÃO ARQUITETURAL
 ↓
DOCUMENTO

Também deverá permitir o caminho inverso:

REQUISITO
 ↓
IMPLEMENTAÇÃO
 ↓
TESTE
 ↓
RESULTADO

# 53. Indicadores de Acompanhamento

O projeto deverá acompanhar:

### Qualidade

- cobertura;

- mutation score;

- testes aprovados;

- defeitos;

- regressões.

### Desenvolvimento

- itens concluídos;

- itens bloqueados;

- lead time;

- throughput.

### Segurança

- vulnerabilidades;

- falhas de autorização;

- incidentes;

- tentativas de acesso indevido.

### Operação

- erros;

- latência;

- filas;

- retries;

- DLQ;

- falhas de integração.

# 54. Indicadores de Cobertura

Dashboard recomendado:

Global Coverage
Domain Coverage
Application Coverage
Security Coverage
State Coverage
Inventory Coverage
Payment Coverage
Worker Coverage
E2E Critical Coverage
Mutation Score

Exemplo:

Global              84%
Domain              97%
Application         93%
Security            99%
State Machines      100%
Inventory           97%
Payment             96%
Workers             92%
Critical E2E        100%
Mutation            74%

# 55. Critério de Maturidade

A evolução esperada será:

### Nível 1

Testes manuais

### Nível 2

Unit + Integration

### Nível 3

Unit + Integration + API + E2E

### Nível 4

+ Security
+ Concurrency
+ Idempotency
+ Failure Recovery

### Nível 5

+ Mutation Testing
+ Performance
+ Automated Quality Gates
+ Production Observability

O objetivo da Fase 2 é atingir pelo menos o Nível 4 para os domínios comerciais críticos.

# 56. Resultado Esperado do Documento 10.20

Ao final deste documento, a arquitetura deixa de ser apenas conceitual.

Passamos a ter:

ARQUITETURA
     ↓
MODELO DE DADOS
     ↓
ESTADOS
     ↓
API
     ↓
EVENTOS
     ↓
TESTES
     ↓
BACKLOG
     ↓
IMPLEMENTAÇÃO

# 57. Sequência Oficial da Documentação

A sequência consolidada passa a ser:

10.0  Arquitetura Estratégica
10.1  Marketplace / Vendedores
10.2  Pré-Vendas
10.3  Financeiro Comercial
10.4  Notificações
10.5  Loja / Produtos / Estoque
10.5.1 Transição de Estoque
10.6  Pedidos / Fulfillment
10.7  Garage
10.8  Logística
10.9  Rifas
10.10 Comunidade
10.11 Integrações
10.12 Segurança / LGPD / Antifraude
10.13 Arquitetura Técnica
10.14 Requisitos e Prioridades
10.15 Modelo de Dados
10.16 Estados
10.17 APIs
10.18 Eventos / Workers
10.19 Estratégia de Testes
10.20 Backlog Técnico e Funcional

# 58. Conclusão

O Documento 10.20 transforma as decisões arquiteturais da Fase 2 em um plano executável.

A implementação deverá seguir a dependência dos domínios, começando pela fundação, passando pelo Catálogo e Coleção e somente depois avançando para o Marketplace e a operação comercial.

As metas de qualidade ficam objetivamente estabelecidas:

80% de cobertura global mínima, 95% ou mais para domínios críticos, 100% das transições de máquinas de estado e 100% dos cenários críticos de segurança, estoque, pagamento e idempotência.

A matriz de rastreabilidade deverá garantir que cada requisito importante possa ser relacionado ao documento de origem, implementação, teste e critério de aceite.

O princípio final é:

Nenhum requisito crítico deverá existir sem implementação rastreável, teste correspondente e critério objetivo de aceite.

E:

Nenhuma funcionalidade crítica deverá entrar em produção apenas porque funciona no caminho feliz; ela deverá demonstrar segurança, consistência, idempotência, concorrência e comportamento adequado diante de falhas.