# Documento 10.20.1 — Backlog Detalhado de Implementação da Fase 2

Projeto: MiniHub Car
Fase: 2 — Plataforma Comercial, Marketplace e Ecossistema
Versão: 1.0
Status: Documento de implementação
Documento de origem: 10.20 — Backlog Técnico e Funcional da Fase 2

# 1. Objetivo

Este documento transforma o backlog de alto nível definido no Documento 10.20 em um backlog executável pela equipe de desenvolvimento.

Cada User Story deverá possuir:

- objetivo;

- prioridade;

- dependências;

- regras de negócio;

- tarefas técnicas;

- critérios de aceite;

- casos de teste;

- Definition of Done;

- referências arquiteturais;

- indicação de sua posição na sequência de implementação.

A estrutura adotada será:

EPIC
  ↓
FEATURE
  ↓
USER STORY
  ↓
TASKS TÉCNICAS
  ↓
TEST CASES
  ↓
CRITÉRIOS DE ACEITE
  ↓
DEFINITION OF DONE
  ↓
SPRINT

# 2. Princípios de execução

O backlog deverá respeitar as decisões estabelecidas nos documentos:

- 10.13 — Arquitetura Técnica;

- 10.14 — Requisitos e Prioridades;

- 10.15 — Modelo de Dados;

- 10.16 — Estados e Máquinas de Estado;

- 10.17 — Contratos de API;

- 10.18 — Eventos, Filas, Workers e Jobs;

- 10.19 — Estratégia de Testes;

- 10.20 — Backlog Técnico e Funcional.

Nenhuma implementação deverá criar uma regra que contradiga esses documentos sem que a decisão seja formalmente revisada.

# 3. Convenção de critérios de aceite

Os critérios utilizarão o padrão:

Given  = Dado que
When   = Quando
Then   = Então

Exemplo:

Given que o usuário possui uma oferta ativa
When ele solicitar sua pausa
Then a oferta deverá assumir o estado PAUSED

Os critérios de aceite deverão ser suficientemente objetivos para permitir sua transformação direta em testes automatizados.

# 4. Convenção das tarefas

As tarefas técnicas poderão envolver:

- DB — banco de dados;

- DOMAIN — regras de domínio;

- APP — Application Service;

- API — Controller/API;

- SEC — segurança/autorização;

- EVENT — eventos/Outbox;

- WORKER — processamento assíncrono;

- TEST — testes;

- DOC — documentação;

- CI/CD — automação e integração contínua.

# 5. E01 — Fundação

Prioridade: P0
Objetivo: estabelecer a base técnica sobre a qual todos os demais módulos serão construídos.

## 5.1 E01-US01 — Criar estrutura inicial do projeto

### Objetivo

Criar a estrutura inicial do repositório do MiniHub Car, preparada para a arquitetura de monólito modular definida no Documento 10.13.

### Dependências

Nenhuma.

### Decisões relacionadas

- Node.js;

- TypeScript;

- monólito modular;

- separação Domain/Application/Infrastructure/Interface;

- configuração por ambiente.

### Tarefas técnicas

TASK-01 — Criar repositório

- criar repositório Git;

- definir branch principal;

- criar .gitignore;

- criar README inicial.

TASK-02 — Inicializar backend

- inicializar projeto Node.js;

- configurar package.json;

- definir versão mínima do Node.js;

- configurar scripts de desenvolvimento.

TASK-03 — Criar estrutura modular

Estrutura inicial sugerida:

src/
├── modules/
├── shared/
├── infrastructure/
├── config/
├── interfaces/
└── main/

Cada domínio deverá posteriormente possuir sua própria estrutura:

modules/
└── catalog/
    ├── domain/
    ├── application/
    ├── infrastructure/
    └── interfaces/

TASK-04 — Configurar variáveis de ambiente

Criar:

.env
.env.example

Nenhum segredo deverá ser versionado.

TASK-05 — Configurar lint e formatter

Configurar ferramentas de:

- lint;

- formatação;

- validação de código.

TASK-06 — Criar comando de execução

Exemplo conceitual:

npm run dev
npm run build
npm run start
npm run lint
npm test

### Critérios de aceite

CA01

Given que o repositório está vazio
When a estrutura inicial for criada
Then o projeto deverá possuir uma estrutura organizada para backend modular.

CA02

Given que um desenvolvedor clone o projeto
When executar a instalação das dependências
Then o projeto deverá instalar sem erros.

CA03

Given que o projeto está configurado
When executar o processo de build
Then o TypeScript deverá ser compilado sem erros.

CA04

Given que o projeto está configurado
When executar o lint
Then não deverão existir erros bloqueadores de lint.

CA05

Given que o arquivo .env.example está disponível
When um novo desenvolvedor configurar seu ambiente
Then deverá conseguir identificar todas as variáveis necessárias sem receber segredos reais.

### Casos de teste

| ID | Teste | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| E01-US01-T01 | Instalar dependências | Instalação concluída |
| E01-US01-T02 | Executar build | Build concluído |
| E01-US01-T03 | Executar lint | Sem erro bloqueador |
| E01-US01-T04 | Executar aplicação | Aplicação inicia |
| E01-US01-T05 | Validar .env.example | Variáveis documentadas |

### Definition of Done

- código versionado;

- estrutura modular criada;

- build funcionando;

- lint funcionando;

- documentação inicial criada;

- .env.example criado;

- revisão de código realizada;

- testes básicos executados;

- CI preparada ou integrada ao pipeline.

# 6. E01-US02 — Configurar TypeScript

### Objetivo

Configurar TypeScript com nível de rigor suficiente para evitar erros estruturais durante o crescimento do projeto.

### Dependências

- E01-US01.

### Tarefas técnicas

TASK-01

Criar tsconfig.json.

TASK-02

Ativar modo estrito:

strict: true

TASK-03

Configurar:

- source maps;

- output;

- module resolution;

- target;

- path aliases quando necessário.

TASK-04

Configurar separação entre código fonte e artefatos compilados.

TASK-05

Validar compilação no CI.

### Critérios de aceite

CA01

Given que o TypeScript está configurado
When o projeto for compilado
Then nenhum erro de tipagem deverá impedir o build.

CA02

Given que uma variável possui tipo incompatível
When o código for compilado
Then o TypeScript deverá identificar o erro.

CA03

Given que uma propriedade obrigatória não foi informada
When o código for compilado
Then o build deverá falhar.

### Casos de teste

| ID | Teste | Resultado |
| --- | --- | --- |
| E01-US02-T01 | Build TypeScript | Sucesso |
| E01-US02-T02 | Erro de tipo proposital | Detectado |
| E01-US02-T03 | Propriedade obrigatória ausente | Detectada |
| E01-US02-T04 | Path aliases | Resolvidos corretamente |

### Definition of Done

- tsconfig versionado;

- strict mode habilitado;

- build validado;

- CI executando compilação;

- documentação das principais configurações.

# 7. E01-US03 — Configurar PostgreSQL

### Objetivo

Disponibilizar a infraestrutura inicial de banco de dados PostgreSQL para desenvolvimento, testes e posteriormente produção.

### Dependências

- E01-US01;

- E01-US02.

### Decisões

Banco:

PostgreSQL

Conexão:

Application
    ↓
Connection Pool
    ↓
PostgreSQL

### Tarefas técnicas

TASK-01 — Configurar PostgreSQL de desenvolvimento

Disponibilizar banco local ou containerizado.

TASK-02 — Configurar conexão

Criar configuração para:

- host;

- porta;

- database;

- usuário;

- senha;

- pool.

TASK-03 — Isolar credenciais

Credenciais deverão ser obtidas por variáveis de ambiente.

TASK-04 — Criar mecanismo de health check

Criar verificação de disponibilidade do banco.

Exemplo conceitual:

GET /health

deverá verificar a infraestrutura necessária para funcionamento.

TASK-05 — Configurar banco de testes

O ambiente de testes deverá possuir banco isolado.

### Critérios de aceite

CA01

Given que o PostgreSQL está disponível
When a aplicação iniciar
Then deverá conseguir estabelecer conexão.

CA02

Given que as credenciais estão configuradas
When a aplicação executar uma consulta de teste
Then a consulta deverá ser executada com sucesso.

CA03

Given que o PostgreSQL está indisponível
When o health check for executado
Then a aplicação deverá indicar a indisponibilidade.

CA04

Given que as credenciais não estão no código
When o repositório for analisado
Then nenhuma senha real deverá estar versionada.

### Casos de teste

| ID | Teste | Resultado |
| --- | --- | --- |
| E01-US03-T01 | Conectar ao PostgreSQL | Sucesso |
| E01-US03-T02 | Executar query simples | Sucesso |
| E01-US03-T03 | Banco indisponível | Falha tratada |
| E01-US03-T04 | Credencial inválida | Erro tratado |
| E01-US03-T05 | Validar ausência de segredo no Git | Nenhum segredo |

### Definition of Done

- PostgreSQL configurado;

- connection pool funcionando;

- ambiente de testes isolado;

- health check funcionando;

- credenciais externas ao código;

- testes executados;

- documentação atualizada.

# 8. E01-US04 — Implementar sistema de migrations

### Objetivo

Criar mecanismo controlado e versionado para evolução do banco de dados.

### Dependências

- E01-US03.

### Princípios

O banco deverá evoluir através de migrations versionadas.

Migration 001
      ↓
Migration 002
      ↓
Migration 003
      ↓
...

Nunca deverá ser necessário alterar manualmente o banco de produção como procedimento normal de evolução da aplicação.

### Tarefas técnicas

TASK-01

Escolher e configurar ferramenta de migrations compatível com Node.js/TypeScript/PostgreSQL.

TASK-02

Criar tabela de controle das migrations executadas.

TASK-03

Criar primeira migration.

TASK-04

Criar scripts:

migration:create
migration:run
migration:status

quando suportados pela ferramenta escolhida.

TASK-05

Integrar execução de migrations ao processo de implantação.

TASK-06

Criar teste de execução das migrations em banco limpo.

### Critérios de aceite

CA01

Given um banco PostgreSQL vazio
When as migrations forem executadas
Then o banco deverá ser criado na versão esperada.

CA02

Given que uma migration já foi executada
When o processo for executado novamente
Then a migration não deverá ser executada novamente.

CA03

Given que uma nova migration foi criada
When o processo de atualização for executado
Then somente a migration pendente deverá ser aplicada.

CA04

Given um banco limpo
When todas as migrations forem executadas
Then o schema deverá ser reproduzível.

### Casos de teste

| ID | Teste | Resultado |
| --- | --- | --- |
| E01-US04-T01 | Executar migrations em banco vazio | Sucesso |
| E01-US04-T02 | Executar migrations novamente | Sem duplicação |
| E01-US04-T03 | Criar nova migration | Aplicada |
| E01-US04-T04 | Verificar histórico | Versões registradas |
| E01-US04-T05 | Recriar banco do zero | Schema reproduzido |

### Definition of Done

- ferramenta de migration definida;

- migrations versionadas;

- banco reproduzível;

- execução automatizada;

- teste de banco limpo;

- CI validando migrations;

- procedimento documentado.

# 9. E01-US05 — Configurar infraestrutura automatizada de testes

### Objetivo

Criar a base de testes automatizados que acompanhará todo o desenvolvimento da Fase 2.

### Dependências

- E01-US01;

- E01-US02;

- E01-US03;

- E01-US04.

### Tarefas técnicas

TASK-01 — Configurar test runner

Configurar framework de testes para TypeScript.

TASK-02 — Criar estrutura

Exemplo:

tests/
├── unit/
├── integration/
├── api/
├── e2e/
├── fixtures/
└── factories/

TASK-03 — Criar banco de testes

O banco de testes deverá ser independente do banco de desenvolvimento.

TASK-04 — Criar factories

Preparar mecanismo para criação controlada de:

- usuários;

- entidades de catálogo;

- ofertas;

- estoque;

- pedidos;

- demais entidades futuras.

TASK-05 — Configurar coverage

Implementar coleta de cobertura.

Metas definidas no Documento 10.20:

Global                 >= 80%
Domain                 >= 95%
Application Services   >= 90%
Security               >= 95%
State Machines         100%
Inventory              >= 95%
Payment                >= 95%
Financial Rules        >= 95%

As demais metas deverão ser aplicadas conforme os módulos forem implementados.

TASK-06 — Integrar CI

O pipeline deverá executar, no mínimo:

install
   ↓
lint
   ↓
build
   ↓
unit tests
   ↓
integration tests
   ↓
coverage

### Critérios de aceite

CA01

Given que o projeto possui testes configurados
When o comando de testes for executado
Then os testes deverão ser encontrados e executados automaticamente.

CA02

Given que um teste falha
When o pipeline for executado
Then o pipeline deverá ser considerado falho.

CA03

Given que os testes são executados
When o relatório de cobertura for gerado
Then os indicadores de cobertura deverão estar disponíveis.

CA04

Given que o banco de testes está configurado
When os testes de integração forem executados
Then eles não deverão utilizar o banco de desenvolvimento.

CA05

Given que o CI está configurado
When um commit for submetido
Then as validações obrigatórias deverão ser executadas automaticamente.

### Casos de teste

| ID | Teste | Resultado |
| --- | --- | --- |
| E01-US05-T01 | Executar testes unitários | Sucesso |
| E01-US05-T02 | Executar teste propositalmente falho | CI falha |
| E01-US05-T03 | Executar teste de integração | Sucesso |
| E01-US05-T04 | Gerar coverage | Relatório disponível |
| E01-US05-T05 | Validar banco isolado | Sem interferência |
| E01-US05-T06 | Executar pipeline | Todas as etapas executadas |

### Definition of Done

- test runner configurado;

- testes unitários funcionando;

- testes de integração funcionando;

- banco de testes isolado;

- factories/fixtures iniciais criadas;

- coverage configurado;

- CI configurado;

- thresholds iniciais documentados.

# 10. Critério de conclusão do E01

O Epic E01 somente poderá ser considerado concluído quando:

REPOSITÓRIO
    ↓
NODE.JS
    ↓
TYPESCRIPT
    ↓
POSTGRESQL
    ↓
MIGRATIONS
    ↓
TESTES
    ↓
CI

estiverem funcionando de forma integrada.

### Checklist E01

- Repositório criado

- Estrutura modular criada

- Node.js configurado

- TypeScript configurado

- Strict mode habilitado

- PostgreSQL configurado

- Connection pool funcionando

- Health check funcionando

- Variáveis de ambiente configuradas

- Migrations funcionando

- Banco de testes isolado

- Test runner configurado

- Factories/fixtures iniciais

- Coverage configurado

- CI configurado

- Build automatizado

- Lint automatizado

- Testes automatizados

- Documentação inicial

# 11. Sequenciamento inicial

O primeiro ciclo de implementação deverá respeitar:

E01-US01
   ↓
E01-US02
   ↓
E01-US03
   ↓
E01-US04
   ↓
E01-US05

Após o fechamento do E01:

E01 — FUNDAÇÃO
       ↓
E02 — SEGURANÇA
       ↓
E22 — OBSERVABILIDADE
       ↓
E24 — TESTES E QUALIDADE
       ↓
E03 — CATÁLOGO

# 12. Relação com os próximos épicos

O E01 não deverá implementar regras específicas de negócio de:

- catálogo;

- coleção;

- marketplace;

- vendedores;

- pedidos;

- pagamentos;

- logística;

- garage;

- pré-vendas;

- rifas;

- comunidade.

Ele deverá somente fornecer a infraestrutura necessária para que esses domínios sejam posteriormente implementados.

# 13. Regra de rastreabilidade

Cada tarefa deverá manter rastreabilidade:

Requisito
   ↓
Documento Arquitetural
   ↓
Epic
   ↓
Feature
   ↓
User Story
   ↓
Task
   ↓
Test Case
   ↓
Resultado

Exemplo:

R-FOUND-001
   ↓
10.13
   ↓
E01
   ↓
E01-US04
   ↓
TASK-01
   ↓
E01-US04-T01
   ↓
PASS

# 14. Definition of Done global

Uma User Story da Fase 2 somente poderá ser considerada concluída quando:

- código implementado;

- revisão de código realizada;

- critérios de aceite atendidos;

- testes automatizados implementados;

- cobertura dentro da meta aplicável;

- regras de negócio implementadas no backend;

- autorização validada;

- ownership validado quando aplicável;

- proteção contra IDOR aplicada quando aplicável;

- idempotência implementada quando necessária;

- logs técnicos implementados quando necessários;

- auditoria implementada quando necessária;

- migrations criadas quando houver alteração de banco;

- API documentada quando aplicável;

- eventos/Outbox implementados quando aplicável;

- CI executado com sucesso;

- nenhum defeito P0/P1 aberto relacionado à história.

# 15. Regra fundamental de implementação

O backlog detalhado deverá manter a seguinte regra:

Nenhuma User Story crítica deverá ser implementada sem critérios de aceite, nenhuma regra crítica deverá ser implementada sem teste correspondente e nenhuma alteração estrutural deverá ser realizada sem rastreabilidade para a decisão arquitetural que a originou.

# 16. Próxima sequência

Após a conclusão do detalhamento do E01, o backlog deverá avançar para:

E02 — Segurança e Identidade

com detalhamento de:

E02-US01 — Criar usuário
E02-US02 — Autenticar usuário
E02-US03 — Autorização
E02-US04 — Proteção contra IDOR
E02-US05 — Auditoria

O E02 deverá ser tratado como P0 e transversal, pois praticamente todos os módulos posteriores dependerão das regras de identidade, autenticação, autorização, ownership e auditoria.