# Documento 10.20.1 — Backlog Detalhado de Implementação da Fase 2

## E02 — Segurança e Identidade

Projeto: MiniHub Car
Fase: 2
Versão: 1.0
Prioridade: P0 — Fundação
Status: Detalhamento executável

# 1. Objetivo do E02

Implementar a fundação de identidade, autenticação, autorização, ownership, proteção contra IDOR e auditoria do MiniHub Car.

Segurança será tratada como uma característica transversal da plataforma.

A arquitetura deverá separar claramente:

IDENTIDADE
    ↓
AUTENTICAÇÃO
    ↓
AUTORIZAÇÃO
    ↓
OWNERSHIP
    ↓
REGRA DE NEGÓCIO
    ↓
AUDITORIA

A autenticação responde:

Quem é o usuário?

A autorização responde:

O usuário possui permissão para executar esta ação?

Ownership responde:

Este recurso pertence ou está sob responsabilidade deste usuário?

A regra de negócio responde:

Mesmo tendo permissão e ownership, esta operação é válida neste momento?

# 2. User Stories do E02

| ID | User Story | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| E02-US01 | Criar usuário | P0 |
| E02-US02 | Autenticar usuário | P0 |
| E02-US03 | Implementar autorização | P0 |
| E02-US04 | Implementar proteção contra IDOR | P0 |
| E02-US05 | Implementar auditoria | P0 |

# 3. Modelo de segurança

O fluxo mínimo esperado será:

CLIENTE
   ↓
AUTHENTICATION
   ↓
APP_USER
   ↓
ROLE / PERMISSION
   ↓
OWNERSHIP
   ↓
DOMAIN RULE
   ↓
OPERATION
   ↓
AUDIT

Nenhuma camada isoladamente deverá ser considerada suficiente.

# 4. E02-US01 — Criar usuário

## 4.1 Objetivo

Permitir o cadastro de um APP_USER de forma segura e consistente.

## 4.2 Dependências

- E01-US01;

- E01-US02;

- E01-US03;

- E01-US04;

- E01-US05.

## 4.3 Entidade principal

APP_USER

Relacionamentos definidos no Documento 10.15:

APP_USER 1:N USER_ROLE
APP_USER 0:1 PUBLIC_PROFILE
APP_USER 0:1 SELLER_PROFILE
APP_USER 0:1 CUSTOMER_PROFILE
APP_USER 1:1 GARAGE

O cadastro do usuário não deverá criar automaticamente perfis comerciais ou sociais, salvo quando houver decisão explícita de negócio para isso.

## 4.4 Tarefas técnicas

### TASK E02-US01-01 — Criar tabela APP_USER

Definir:

- UUID;

- identificador de login;

- dados necessários de autenticação;

- status;

- timestamps;

- controle de ativação;

- campos de segurança necessários.

Senhas nunca deverão ser armazenadas em texto puro.

### TASK E02-US01-02 — Implementar hash de senha

Utilizar algoritmo apropriado para armazenamento de senha.

Regras:

- nunca armazenar senha original;

- nunca retornar hash pela API;

- nunca registrar senha em log;

- permitir evolução do algoritmo de hash.

### TASK E02-US01-03 — Validar unicidade

Definir regras para evitar duplicidade de identificador de autenticação.

A validação deverá existir:

API
+
Application Service
+
Database constraint

### TASK E02-US01-04 — Implementar estado inicial

O usuário deverá possuir estado compatível com:

PENDING_ACTIVATION
ACTIVE
SUSPENDED
BLOCKED
DEACTIVATED

O estado deverá ser controlado pelo domínio.

### TASK E02-US01-05 — Criar endpoint

Exemplo:

POST /api/v1/users

### TASK E02-US01-06 — Validar entrada

Validar:

- formato;

- campos obrigatórios;

- tamanho;

- normalização;

- unicidade;

- dados inválidos.

### TASK E02-US01-07 — Criar testes

Implementar testes de:

- criação;

- duplicidade;

- senha;

- validação;

- estado inicial;

- segurança.

## 4.5 Critérios de aceite

### CA01 — Cadastro válido

Given que os dados obrigatórios do usuário são válidos
When o cadastro for enviado
Then um novo APP_USER deverá ser criado.

### CA02 — Duplicidade

Given que já existe um usuário com o mesmo identificador de autenticação
When outro usuário tentar utilizar o mesmo identificador
Then o sistema deverá rejeitar o cadastro.

### CA03 — Senha

Given que uma senha foi informada
When o usuário for persistido
Then a senha original não deverá ser armazenada.

### CA04 — Dados inválidos

Given que os dados obrigatórios são inválidos
When o cadastro for enviado
Then a operação deverá ser rejeitada sem criar usuário.

### CA05 — Segurança

Given que um erro ocorre durante o cadastro
When a aplicação registrar o erro
Then informações sensíveis não deverão aparecer no log.

## 4.6 Casos de teste

| ID | Cenário | Resultado |
| --- | --- | --- |
| E02-US01-T01 | Cadastro válido | Usuário criado |
| E02-US01-T02 | Identificador duplicado | Rejeitado |
| E02-US01-T03 | Senha inválida | Rejeitado |
| E02-US01-T04 | Campo obrigatório ausente | Rejeitado |
| E02-US01-T05 | Verificar persistência | Senha não exposta |
| E02-US01-T06 | Erro interno | Nenhum segredo no log |

## 4.7 Definition of Done

- tabela criada;

- migration criada;

- domínio implementado;

- validações implementadas;

- hash de senha implementado;

- endpoint implementado;

- testes unitários;

- testes de integração;

- logs sem dados sensíveis;

- API documentada;

- CI aprovado.

# 5. E02-US02 — Autenticar usuário

## 5.1 Objetivo

Permitir que um usuário previamente cadastrado seja autenticado com segurança.

## 5.2 Dependências

- E02-US01.

## 5.3 Tarefas técnicas

### TASK E02-US02-01 — Criar serviço de autenticação

Implementar:

AuthenticationService

Responsabilidades:

- localizar usuário;

- verificar status;

- validar credencial;

- gerar sessão/token;

- não revelar informações sensíveis.

### TASK E02-US02-02 — Implementar mecanismo de sessão/token

A implementação deverá permitir autenticação segura e futura evolução.

A arquitetura não deverá acoplar os domínios de negócio ao mecanismo específico de autenticação.

### TASK E02-US02-03 — Validar estado do usuário

Usuários:

SUSPENDED
BLOCKED
DEACTIVATED

não deverão conseguir autenticar normalmente.

### TASK E02-US02-04 — Criar endpoint

Exemplo:

POST /api/v1/auth/login

### TASK E02-US02-05 — Implementar middleware de autenticação

O middleware deverá:

- validar credencial/token;

- identificar APP_USER;

- disponibilizar contexto do usuário;

- rejeitar credenciais inválidas.

### TASK E02-US02-06 — Não revelar existência de usuário

Respostas de autenticação deverão evitar permitir enumeração de usuários.

## 5.4 Critérios de aceite

### CA01 — Login válido

Given que o usuário existe e está ativo
When informar credenciais válidas
Then o sistema deverá autenticar o usuário.

### CA02 — Credencial inválida

Given que o usuário existe
When informar uma credencial inválida
Then o sistema deverá rejeitar a autenticação.

### CA03 — Usuário bloqueado

Given que o usuário está BLOCKED
When tentar autenticar
Then o acesso deverá ser rejeitado.

### CA04 — Usuário suspenso

Given que o usuário está SUSPENDED
When tentar autenticar
Then o acesso deverá ser rejeitado.

### CA05 — Requisição autenticada

Given que o usuário foi autenticado
When acessar endpoint protegido
Then o backend deverá conseguir identificar o APP_USER.

### CA06 — Requisição não autenticada

Given que um endpoint exige autenticação
When uma requisição sem credencial válida for realizada
Then deverá retornar 401 Unauthorized.

## 5.5 Casos de teste

| ID | Cenário | Resultado |
| --- | --- | --- |
| E02-US02-T01 | Login válido | Autenticado |
| E02-US02-T02 | Senha inválida | 401 |
| E02-US02-T03 | Usuário inexistente | 401 |
| E02-US02-T04 | Usuário suspenso | 401 |
| E02-US02-T05 | Usuário bloqueado | 401 |
| E02-US02-T06 | Endpoint protegido sem token | 401 |
| E02-US02-T07 | Token inválido | 401 |
| E02-US02-T08 | Token válido | Acesso permitido |

## 5.6 Definition of Done

- AuthenticationService;

- mecanismo de sessão/token;

- middleware;

- endpoint;

- validação de status;

- proteção contra enumeração;

- testes;

- documentação;

- CI aprovado.

# 6. E02-US03 — Implementar autorização

## 6.1 Objetivo

Garantir que usuários somente executem ações para as quais possuem autorização.

## 6.2 Modelo

O modelo definido anteriormente será:

APP_USER
   ↓
USER_ROLE
   ↓
ROLE
   ↓
ROLE_PERMISSION
   ↓
PERMISSION

Portanto:

AUTHENTICATION ≠ AUTHORIZATION

Autenticar o usuário não significa conceder acesso irrestrito.

## 6.3 Tarefas técnicas

### TASK E02-US03-01 — Criar ROLE

Implementar entidade:

ROLE

### TASK E02-US03-02 — Criar PERMISSION

Implementar:

PERMISSION

As permissões deverão representar capacidades.

Exemplos conceituais:

CATALOG_READ
CATALOG_MANAGE
OFFER_CREATE
OFFER_UPDATE
ORDER_READ
ORDER_CANCEL
SELLER_APPROVE
RAFFLE_DRAW

### TASK E02-US03-03 — Criar USER_ROLE

Implementar associação:

APP_USER N:N ROLE

através de USER_ROLE.

### TASK E02-US03-04 — Criar ROLE_PERMISSION

Implementar associação:

ROLE N:N PERMISSION

através de ROLE_PERMISSION.

### TASK E02-US03-05 — Criar AuthorizationService

Responsável por verificar:

user
+
permission
+
resource/context

### TASK E02-US03-06 — Separar Seller Authorization

A autorização para ser vendedor continuará independente de RBAC.

RBAC
≠
SELLER_AUTHORIZATION

Um usuário pode possuir permissão técnica para acessar determinada função sem estar autorizado a operar como vendedor.

## 6.4 Critérios de aceite

### CA01 — Permissão existente

Given que o usuário possui uma role contendo determinada permission
When executar a operação correspondente
Then a autorização deverá ser concedida, desde que as demais regras sejam atendidas.

### CA02 — Sem permissão

Given que o usuário não possui a permission necessária
When tentar executar a operação
Then deverá receber 403 Forbidden.

### CA03 — Seller

Given que o usuário possui uma permission relacionada a vendedor
When não possuir SELLER_AUTHORIZATION válida
Then não poderá executar operações comerciais reservadas a vendedores.

### CA04 — Separação

Given que um usuário possui SELLER_AUTHORIZATION
When não possuir a permission administrativa correspondente
Then não deverá obter acesso administrativo.

## 6.5 Casos de teste

| ID | Cenário | Resultado |
| --- | --- | --- |
| E02-US03-T01 | Usuário com permission | Permitido |
| E02-US03-T02 | Usuário sem permission | 403 |
| E02-US03-T03 | Role sem permission | 403 |
| E02-US03-T04 | Seller sem autorização | Negado |
| E02-US03-T05 | Seller autorizado | Permitido quando aplicável |
| E02-US03-T06 | Permission administrativa sem role | Negado |

## 6.6 Definition of Done

- ROLE;

- PERMISSION;

- USER_ROLE;

- ROLE_PERMISSION;

- AuthorizationService;

- middleware/guard;

- testes positivos;

- testes negativos;

- separação Seller Authorization;

- documentação.

# 7. E02-US04 — Implementar proteção contra IDOR

## 7.1 Objetivo

Impedir que um usuário acesse ou altere recursos de outro usuário simplesmente alterando um UUID ou identificador na requisição.

## 7.2 Princípio

O fato de o usuário conhecer o ID de um recurso não concede acesso ao recurso.

Exemplo:

GET /api/v1/collection-exemplars/{id}

não deverá significar:

“Se o ID existe, posso acessar.”

A regra será:

ID válido
+
usuário autenticado
+
permission adequada
+
ownership/contexto válido
=
acesso permitido

## 7.3 Tarefas técnicas

### TASK E02-US04-01 — Criar Ownership Policy

Implementar mecanismo reutilizável para validação de ownership.

### TASK E02-US04-02 — Validar ownership no backend

Nunca confiar somente no frontend.

### TASK E02-US04-03 — Aplicar filtros de contexto

Consultas de recursos pessoais deverão considerar o usuário autenticado.

Exemplo conceitual:

WHERE id = :resourceId
AND owner_id = :authenticatedUserId

### TASK E02-US04-04 — Proteger recursos comerciais

Aplicar validações para:

- Seller;

- Offer;

- Inventory;

- Order;

- Garage;

- Dispatch Request;

- Collection;

- Wishlist;

- Acquisition.

### TASK E02-US04-05 — Evitar vazamento por mensagens

O sistema deverá evitar informar detalhes que revelem a existência de recursos privados pertencentes a terceiros.

## 7.4 Critérios de aceite

### CA01 — Recurso próprio

Given que o recurso pertence ao usuário autenticado
When ele solicitar o recurso
Then o acesso deverá ser permitido se possuir a permission necessária.

### CA02 — Recurso de terceiro

Given que o recurso pertence a outro usuário
When o usuário tentar acessá-lo
Then o acesso deverá ser negado.

### CA03 — Alteração de recurso de terceiro

Given que o usuário conhece o UUID de recurso pertencente a outro usuário
When tentar alterá-lo
Then a alteração deverá ser rejeitada.

### CA04 — Ownership não confiável no frontend

Given que o frontend envie um owner_id diferente do usuário autenticado
When a operação for processada
Then o backend deverá ignorar/rejeitar a tentativa e utilizar o contexto autenticado.

### CA05 — Consulta em coleção

Given que dois usuários possuem exemplares distintos
When o usuário A consultar o exemplar do usuário B
Then o backend não deverá disponibilizar os dados privados do exemplar.

## 7.5 Casos de teste

| ID | Cenário | Resultado |
| --- | --- | --- |
| E02-US04-T01 | Acessar próprio recurso | Permitido |
| E02-US04-T02 | Acessar recurso de terceiro | Negado |
| E02-US04-T03 | Alterar recurso de terceiro | Negado |
| E02-US04-T04 | UUID válido de terceiro | Sem vazamento |
| E02-US04-T05 | owner_id manipulado | Rejeitado |
| E02-US04-T06 | Endpoint sem ownership | Permission validada |

## 7.6 Definition of Done

- Ownership Policy;

- validação no backend;

- testes de IDOR;

- testes de alteração;

- testes de leitura;

- proteção em endpoints pessoais;

- documentação;

- testes automatizados.

# 8. E02-US05 — Implementar auditoria

## 8.1 Objetivo

Criar mecanismo para registrar operações relevantes realizadas na plataforma.

## 8.2 Entidade

AUDIT_LOG

A auditoria será transversal.

Não será necessário criar uma tabela de auditoria específica para cada entidade.

## 8.3 Informações mínimas

O registro deverá permitir responder:

WHO?
WHAT?
WHEN?
RESOURCE?
OLD STATE?
ACTION?
RESULT?

Campos conceituais:

id
entity_type
entity_id
actor_id
action
old_state
new_state
result
occurred_at
metadata

A estrutura física poderá ser refinada durante a implementação.

## 8.4 Separação de logs

Deverá existir distinção clara:

TECHNICAL_LOG
      ≠
AUDIT_LOG

### Technical Log

Utilizado para:

- erros;

- diagnóstico;

- performance;

- infraestrutura;

- debugging controlado.

### Audit Log

Utilizado para:

- ações relevantes;

- mudanças de estado;

- operações administrativas;

- ações comerciais sensíveis;

- rastreabilidade.

## 8.5 Tarefas técnicas

### TASK E02-US05-01 — Criar AUDIT_LOG

Criar migration e estrutura persistente.

### TASK E02-US05-02 — Criar AuditService

Exemplo conceitual:

AuditService.record(...)

### TASK E02-US05-03 — Registrar ator

Sempre que aplicável:

actor_id

deverá representar quem executou a operação.

### TASK E02-US05-04 — Registrar recurso

Registrar:

entity_type
entity_id

### TASK E02-US05-05 — Registrar mudança de estado

Quando aplicável:

old_state
new_state

### TASK E02-US05-06 — Registrar resultado

Exemplos:

SUCCESS
DENIED
FAILED

### TASK E02-US05-07 — Não registrar segredos

Nunca registrar:

- senha;

- token;

- segredo de integração;

- número completo de cartão;

- credenciais;

- dados sensíveis desnecessários.

### TASK E02-US05-08 — Tornar auditoria protegida

Usuários comuns não deverão conseguir alterar ou apagar registros de auditoria através das APIs normais.

## 8.6 Critérios de aceite

### CA01 — Operação auditável

Given que uma operação crítica ocorre
When ela for concluída
Then deverá existir registro de auditoria quando a regra exigir auditoria.

### CA02 — Ator

Given que um usuário autenticado executa uma operação auditável
When o registro for criado
Then o actor_id deverá identificar o usuário.

### CA03 — Estado

Given que uma operação altera o estado de uma entidade
When a alteração for auditável
Then o registro deverá preservar o estado anterior e posterior quando aplicável.

### CA04 — Operação negada

Given que uma operação sensível foi negada por autorização
When a regra determinar auditoria da tentativa
Then o evento deverá ser rastreável.

### CA05 — Dados sensíveis

Given que uma operação contém dados sensíveis
When o audit log for criado
Then dados que não sejam necessários para auditoria não deverão ser armazenados.

### CA06 — Integridade

Given que existe um registro de auditoria
When um usuário comum tentar alterá-lo através da API
Then a operação deverá ser rejeitada.

## 8.7 Casos de teste

| ID | Cenário | Resultado |
| --- | --- | --- |
| E02-US05-T01 | Operação auditável | Log criado |
| E02-US05-T02 | Registrar ator | actor_id correto |
| E02-US05-T03 | Alteração de estado | Estado anterior/posterior |
| E02-US05-T04 | Operação negada | Registro conforme regra |
| E02-US05-T05 | Tentativa de alteração | Negada |
| E02-US05-T06 | Senha/token no log | Não permitido |
| E02-US05-T07 | Consulta de auditoria autorizada | Permitida |
| E02-US05-T08 | Consulta sem autorização | 403 |

## 8.8 Definition of Done

- AUDIT_LOG;

- migration;

- AuditService;

- registro de ator;

- registro de recurso;

- registro de ação;

- registro de estado;

- proteção contra dados sensíveis;

- proteção contra alteração indevida;

- testes;

- documentação.

# 9. Segurança transversal do E02

As User Stories deste Epic deverão preparar os seguintes mecanismos para os demais módulos:

Authentication
Authorization
Ownership
IDOR Protection
Audit

Eles serão reutilizados posteriormente em:

CATALOG
COLLECTION
SELLER
MARKETPLACE
ORDER
PAYMENT
GARAGE
PRE-SALE
RAFFLE
COMMUNITY
ADMINISTRATION

# 10. Matriz de segurança inicial

| Domínio | Autenticação | Autorização | Ownership | Auditoria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuário | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catálogo | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Coleção | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wishlist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acquisition | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seller | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventory | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cart | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Payment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dispatch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raffle | ✓ | ✓ | conforme operação | ✓ |
| Community | ✓ | ✓ | conforme recurso | ✓ |
| Administração | ✓ | ✓ | — | ✓ |

A aplicação efetiva será refinada por domínio.

# 11. Fluxo de autorização padrão

Toda operação protegida deverá seguir, conceitualmente:

REQUEST
   ↓
AUTHENTICATION
   ↓
USER IDENTIFIED?
   │
   ├── NÃO → 401
   │
   └── SIM
        ↓
PERMISSION?
   │
   ├── NÃO → 403
   │
   └── SIM
        ↓
OWNERSHIP / CONTEXT?
   │
   ├── NÃO → NEGAR
   │
   └── SIM
        ↓
DOMAIN RULE
        ↓
TRANSACTION
        ↓
AUDIT
        ↓
RESPONSE

# 12. Regras que não poderão ser delegadas ao frontend

O frontend nunca será autoridade para:

- definir usuário autenticado;

- definir ownership;

- conceder permission;

- aprovar vendedor;

- alterar estado crítico;

- definir preço final;

- definir comissão;

- confirmar pagamento;

- confirmar estoque;

- confirmar disponibilidade;

- executar sorteio;

- alterar auditoria.

O backend deverá validar essas informações.

# 13. Requisitos de segurança para testes

O E02 deverá atender às metas definidas no Documento 10.20:

Security / Authorization >= 95%
Desired                  = 100%

Além da cobertura tradicional, deverão existir testes negativos.

Exemplo:

PERMITIDO
+
NEGADO
+
MANIPULADO
+
CONCORRENTE
+
REPETIDO

Segurança não deverá ser considerada coberta apenas porque o caminho de sucesso foi testado.

# 14. Testes mínimos obrigatórios do E02

Antes de liberar o E02, deverão existir testes para:

### Identidade

- criação;

- duplicidade;

- status;

- credencial;

- senha.

### Autenticação

- login válido;

- login inválido;

- usuário bloqueado;

- usuário suspenso;

- token inválido;

- endpoint sem autenticação.

### Autorização

- permission existente;

- permission inexistente;

- role;

- múltiplas roles;

- operação administrativa;

- seller authorization.

### Ownership

- próprio recurso;

- recurso de terceiro;

- alteração de terceiro;

- UUID manipulado;

- owner_id manipulado.

### Auditoria

- operação registrada;

- ator;

- recurso;

- ação;

- estado anterior/posterior;

- operação negada;

- ausência de dados sensíveis.

# 15. Sequenciamento recomendado

O E02 deverá ser implementado na seguinte ordem:

E02-US01
Criar usuário
      ↓
E02-US02
Autenticar usuário
      ↓
E02-US03
Autorização
      ↓
E02-US04
Ownership / IDOR
      ↓
E02-US05
Auditoria

Existe uma dependência lógica importante:

APP_USER
   ↓
AUTHENTICATION
   ↓
AUTHORIZATION
   ↓
OWNERSHIP
   ↓
AUDIT

# 16. Critério de conclusão do E02

O Epic somente poderá ser considerado concluído quando for possível executar:

CRIAR USUÁRIO
      ↓
AUTENTICAR
      ↓
IDENTIFICAR USUÁRIO
      ↓
VALIDAR PERMISSION
      ↓
VALIDAR OWNERSHIP
      ↓
EXECUTAR OPERAÇÃO
      ↓
REGISTRAR AUDITORIA

com os respectivos testes de sucesso e falha.

# 17. Checklist de fechamento

- APP_USER implementado

- estados do usuário implementados

- senha protegida

- autenticação implementada

- middleware de autenticação

- ROLE implementada

- PERMISSION implementada

- USER_ROLE implementada

- ROLE_PERMISSION implementada

- AuthorizationService

- Seller Authorization separada

- Ownership Policy

- proteção IDOR

- AUDIT_LOG

- AuditService

- proteção de dados sensíveis

- testes positivos

- testes negativos

- testes de segurança

- cobertura >= 95%

- documentação

- CI aprovado

# 18. Rastreabilidade

REQUISITO
   ↓
10.12 — Segurança, Antifraude, LGPD, Auditoria
   ↓
10.13 — Arquitetura Técnica
   ↓
10.15 — Modelo de Dados
   ↓
10.16 — Estados
   ↓
10.17 — API
   ↓
10.19 — Estratégia de Testes
   ↓
E02
   ├── E02-US01
   ├── E02-US02
   ├── E02-US03
   ├── E02-US04
   └── E02-US05

# 19. Regra fundamental do E02

Nenhuma operação protegida do MiniHub Car deverá confiar exclusivamente no cliente. Autenticação, autorização, ownership, regras de negócio e auditoria deverão ser validadas pelo backend, mantendo separação clara entre identidade, permissão e responsabilidade sobre o recurso.

# 20. Próximo Epic

Após o fechamento do E02:

E01 — FUNDAÇÃO
       ↓
E02 — SEGURANÇA E IDENTIDADE
       ↓
E22 — OBSERVABILIDADE
       ↓
E24 — TESTES E QUALIDADE
       ↓
E03 — CATÁLOGO

O próximo detalhamento deverá ser:

E22 — Observabilidade, contemplando correlação de requisições, logs técnicos, separação entre logs e auditoria, monitoramento de workers e preparação para diagnóstico operacional.