# MINIHUB CAR

## FASE 2 — VISÃO DE EVOLUÇÃO, MARKETPLACE, COMÉRCIO, PAGAMENTOS E ECOSSISTEMA

Versão: 1.0
Status: Documento de planejamento
Objetivo: Definir a evolução do MiniHub após o MVP, preservando a arquitetura construída na Fase 1 e preparando a plataforma para comércio, vendedores, marketplace, pagamentos, logística, comunidade e novos serviços.

# 1. Objetivo da Fase 2

A Fase 1 concentrou-se na construção dos fundamentos do MiniHub:

- catálogo;

- coleções;

- exemplares;

- localizações;

- aquisições;

- vendas pessoais;

- wishlist;

- autenticação;

- segurança;

- governança;

- arquitetura frontend;

- arquitetura backend;

- PostgreSQL;

- API REST.

A Fase 2 tem outro objetivo:

Transformar o MiniHub de uma aplicação de gerenciamento de coleção em uma plataforma especializada no ecossistema de miniaturas.

A evolução deverá permitir que o MiniHub conecte:

- colecionadores;

- vendedores;

- fabricantes/marcas;

- produtos;

- pré-vendas;

- marketplace;

- pagamentos;

- logística;

- compradores;

- comunidade;

- conteúdo especializado.

Entretanto, a expansão não deverá comprometer o núcleo original.

O princípio permanece:

O catálogo é patrimônio de informação do MiniHub; a coleção é patrimônio do usuário; o marketplace é uma camada comercial sobre o catálogo.

# 2. Princípio fundamental da evolução

O MiniHub deverá evoluir em camadas.

MINI HUB
                       │
          ┌────────────┴────────────┐
          │                         │
       FUNDAÇÃO                  CATÁLOGO
          │                         │
          └────────────┬────────────┘
                       │
                    COLEÇÃO
                       │
              ┌────────┴────────┐
              │                 │
           WISHLIST         COMUNIDADE
              │
              ▼
           COMÉRCIO
              │
       ┌──────┼───────┐
       │      │       │
    VENDA  PRÉ-VENDA MARKETPLACE
       │      │       │
       └──────┼───────┘
              │
          PAGAMENTOS
              │
          LOGÍSTICA
              │
          EXPERIÊNCIA

Não devemos implementar tudo simultaneamente.

A arquitetura deve estar preparada para crescimento, mas cada módulo deverá ser implementado somente quando houver necessidade real.

# 3. Visão do produto na Fase 2

O MiniHub deverá possuir quatro grandes áreas.

## 3.1 Colecionador

Responsável pela experiência pessoal:

- minha coleção;

- wishlist;

- localizações;

- aquisições;

- vendas;

- listas personalizadas;

- histórico;

- fotos;

- dashboard;

- futuras estatísticas.

## 3.2 Catálogo

Responsável pela informação oficial:

- fabricantes;

- marcas;

- montadoras;

- modelos;

- gerações;

- castings;

- séries;

- variações;

- escalas;

- identificadores;

- franquias;

- relacionamento entre miniatura e veículo real.

O usuário continua sem permissão para criar diretamente registros oficiais.

## 3.3 Comércio

Responsável por:

- vendedores;

- produtos;

- estoque;

- pré-vendas;

- marketplace;

- pedidos;

- pagamentos;

- comissões;

- devoluções;

- logística.

## 3.4 Ecossistema

Responsável por futuras funcionalidades:

- comunidade;

- avaliações;

- anúncios;

- rifas;

- conteúdo;

- eventos;

- integrações;

- parceiros;

- serviços especializados.

# 4. Evolução do conceito de vendedor

Na Fase 1 já foi definida a distinção entre:

ROLE
  ↓
Permissão técnica

SELLER_AUTHORIZATION
  ↓
Autorização comercial

Essa decisão deverá ser mantida.

Um usuário poderá ser:

Usuário
 ├── Colecionador
 ├── Vendedor
 └── Colecionador + Vendedor

Ser usuário do MiniHub não significa automaticamente poder vender.

# 5. Habilitação de vendedores

Fluxo recomendado:

Usuário
   │
   ▼
Solicita habilitação
   │
   ▼
Análise do MiniHub
   │
   ├── REJEITADO
   │
   └── APROVADO
           │
           ▼
     Seller Profile
           │
           ▼
     Pode publicar

A autorização deverá possuir:

- status;

- data de solicitação;

- data de aprovação;

- responsável pela aprovação;

- início da autorização;

- término, quando aplicável;

- observações;

- histórico.

# 6. Perfil comercial do vendedor

O SELLER_PROFILE deverá representar a identidade comercial do vendedor.

Exemplo:

Rafa Borba
────────────────────────
Miniaturas JDM
São Paulo - SP

Especialidades:
• JDM
• Mini GT
• Kaido House

Avaliação: 4,9
Vendas: 387

O perfil poderá futuramente possuir:

- nome comercial;

- descrição;

- foto/logo;

- localização aproximada;

- especialidades;

- políticas comerciais;

- prazo médio de envio;

- reputação;

- avaliações;

- quantidade de vendas;

- índice de atendimento;

- status.

# 7. Marketplace

O Marketplace deverá ser uma das principais evoluções do MiniHub.

O conceito será:

Um único catálogo, vários vendedores autorizados.

O comprador não precisará conhecer previamente o vendedor.

Ele pesquisará:

Mini GT Nissan Skyline R34

e o MiniHub poderá apresentar:

Produto encontrado

Mini GT Nissan Skyline R34

─────────────────────────────────────

Vendedor              Preço    Estoque
─────────────────────────────────────
Rafa Borba             R$ 89     2
Bros Mini              R$ 92     5
Seller X               R$ 95     1
Seller Y               R$ 99     3

O catálogo é único.

As ofertas são múltiplas.

# 8. Separação fundamental entre catálogo e oferta

Essa é uma das decisões mais importantes da Fase 2.

CATÁLOGO
   │
   ▼
VARIATION
   │
   ├───────────────┐
   │               │
   ▼               ▼
SELLER A        SELLER B
   │               │
   ▼               ▼
OFFER A          OFFER B
R$ 90            R$ 95

Portanto:

VARIATION ≠ COMMERCIAL_PRODUCT

A VARIATION representa a miniatura catalogada.

O COMMERCIAL_PRODUCT representa a oferta comercial.

Isso permite que:

- um produto tenha vários vendedores;

- cada vendedor tenha preço próprio;

- cada vendedor tenha estoque próprio;

- cada vendedor tenha prazo próprio;

- cada vendedor tenha condições comerciais próprias.

# 9. Modelo recomendado para o Marketplace

A arquitetura deverá evoluir para:

VARIATION
     │
     ├───────────────┐
     │               │
     ▼               ▼
SELLER A          SELLER B
     │               │
     ▼               ▼
OFFER A           OFFER B
     │               │
     ├── preço       ├── preço
     ├── estoque     ├── estoque
     ├── condição    ├── condição
     └── localização └── localização

O usuário pesquisará a VARIATION.

O sistema localizará as ofertas disponíveis.

# 10. Pesquisa de produtos

A pesquisa deverá privilegiar:

- código do fabricante;

- nome da miniatura;

- marca;

- série;

- modelo do veículo;

- fabricante;

- escala;

- ano;

- atributos relevantes.

Exemplo:

Busca:
"KHMG179"

       ↓

Catálogo
       ↓

Honda Civic EF
Kaido House
KHMG179
1:64

       ↓

Ofertas disponíveis

Rafa Borba       R$ 145,00
Bros Mini        R$ 149,90
Seller X         R$ 159,00

# 11. Ordenação das ofertas

O Marketplace não deverá simplesmente mostrar o menor preço.

Deverá permitir diferentes critérios:

### Relevância

Combinação de:

- preço;

- reputação;

- disponibilidade;

- prazo;

- histórico;

- qualidade do anúncio.

### Menor preço

Preço ↑

### Maior reputação

Avaliação ↓

### Melhor custo-benefício

Combinação de:

Preço
+
Frete
+
Prazo
+
Reputação

### Mais vendidos

Baseado em histórico comercial.

# 12. O vendedor não cria o catálogo

Essa regra deve ser preservada.

O vendedor selecionará:

Adicionar produto
       ↓
Pesquisar catálogo
       ↓
Selecionar variação
       ↓
Informar:
• preço
• quantidade
• condição
• fotos adicionais
• descrição comercial
• localização

Ele não deverá criar:

Nova marca
Novo modelo
Nova variação

diretamente.

Caso o produto ainda não exista:

Não encontrou?
      ↓
Solicitar inclusão no catálogo
      ↓
CATALOG_REQUEST
      ↓
Administrador
      ↓
Aprovação

# 13. Produto comercial

O conceito definido na Fase 1 será expandido.

COMMERCIAL_PRODUCT

Poderá representar:

- oferta de venda;

- pré-venda;

- estoque disponível;

- produto de vendedor;

- condição comercial.

A arquitetura deverá permitir posteriormente:

COMMERCIAL_PRODUCT
 ├── SALE
 ├── PRE_SALE
 └── MARKETPLACE

# 14. Estoque comercial

O estoque comercial deverá permanecer completamente separado da coleção pessoal.

COLLECTION_EXEMPLAR
       ≠
COMMERCIAL_INVENTORY

Exemplo:

Coleção Carlos
 └── 1 Ferrari F40

Estoque Seller A
 └── 5 Ferrari F40

São patrimônios e contextos diferentes.

# 15. Marketplace e coleção pessoal

Uma funcionalidade interessante será:

Comprar um item diretamente a partir da Wishlist.

Fluxo:

WISHLIST
   │
   ▼
Miniatura desejada
   │
   ▼
Ver ofertas
   │
   ├── Seller A R$ 90
   ├── Seller B R$ 95
   └── Seller C R$ 99
             │
             ▼
           Comprar

Essa integração poderá ser uma das maiores vantagens competitivas do MiniHub.

# 16. Wishlist inteligente

No futuro, a Wishlist poderá possuir:

Quero:
Mini GT Porsche 911 GT3 R

Preço desejado:
R$ 120

Preço atual:
R$ 139

Status:
Disponível

Posteriormente:

Preço caiu
       ↓
Notificação
       ↓
"Seu item da Wishlist está disponível por R$ 119."

Isso deverá utilizar o futuro mecanismo genérico de notificações.

# 17. Marketplace + Mercado Pago

A integração com Mercado Pago é tecnicamente compatível com o conceito de Marketplace.

A documentação atual do Mercado Pago prevê integração de Marketplace com Checkout Pro e Checkout Transparente, usando OAuth para vincular cada vendedor e Split de Pagamentos para dividir os valores entre vendedor e marketplace.

Arquitetura conceitual:

MINIHUB
                       │
                       ▼
                   CHECKOUT
                       │
                       ▼
                MERCADO PAGO
                       │
             ┌─────────┴─────────┐
             │                   │
             ▼                   ▼
          VENDEDOR            MINIHUB
          recebimento         comissão

# 18. OAuth do Mercado Pago

O vendedor deverá autorizar o MiniHub a operar comercialmente em seu nome.

Fluxo:

Vendedor
   │
   ▼
"Conectar Mercado Pago"
   │
   ▼
Mercado Pago
   │
   ▼
OAuth
   │
   ▼
Autorização
   │
   ▼
MiniHub
   │
   ▼
Credenciais vinculadas

A documentação atual informa que o marketplace utiliza OAuth para obter as credenciais do vendedor. As credenciais retornadas incluem access token, public key, refresh token e identificador do vendedor.

Essas credenciais deverão ser armazenadas de forma segura e nunca expostas ao frontend.

# 19. Modelo de pagamento

Exemplo:

Produto: R$ 100,00

Vendedor: R$ 90,00
MiniHub:  R$ 10,00

O percentual/valor da comissão deverá ser parametrizável.

Não devemos gravar simplesmente:

commission = 10

sem contexto.

O pagamento deverá registrar:

- valor bruto;

- taxa do gateway;

- comissão MiniHub;

- valor líquido vendedor;

- moeda;

- método;

- identificador externo;

- status;

- data;

- referência externa.

# 20. Importante: não acoplar o MiniHub ao Mercado Pago

Apesar de Mercado Pago ser uma excelente opção inicial, a arquitetura não deverá criar:

PaymentService
    ↓
MercadoPagoService

como dependência permanente.

Deveremos criar:

PaymentService
       │
       ├── MercadoPagoProvider
       ├── FutureProvider
       └── TestProvider

Assim:

MINIHUB
   │
   ▼
Payment Gateway Abstraction
   │
   ├── Mercado Pago
   ├── outro gateway
   └── futuro

# 21. Mercado Pago como primeiro gateway

Minha recomendação para a primeira implementação comercial:

Mercado Pago como primeiro Payment Provider, mas através de uma abstração própria do MiniHub.

Isso reduz risco e permite futuramente avaliar:

- Stripe;

- Pagar.me;

- Adyen;

- outros provedores;

- Pix direto;

- novos gateways.

# 22. Split de pagamento

A documentação atual do Mercado Pago possui Split 1:1 para Marketplace.

Nesse modelo, o pagamento é dividido entre o vendedor e o marketplace. A própria documentação também destaca que as taxas do Mercado Pago são consideradas antes da comissão do marketplace.

Portanto, o MiniHub deverá registrar a composição financeira de cada operação.

Exemplo:

Venda
R$ 200,00
     │
     ├── Mercado Pago
     │      R$ X
     │
     ├── Comissão MiniHub
     │      R$ Y
     │
     └── Vendedor
            R$ Z

# 23. Atenção ao modelo 1:N

Existe uma questão importante para a evolução.

O Mercado Pago documenta atualmente o modelo Split 1:1, enquanto o modelo 1:N possui condições específicas e disponibilidade relacionada à carteira assessorada/comercial.

Portanto, não devemos assumir que:

1 comprador
   ↓
5 vendedores
   ↓
1 pagamento
   ↓
5 splits

estará automaticamente disponível.

Essa questão deverá ser validada com o Mercado Pago antes da implementação definitiva do checkout multivendedor.

# 24. Estratégia inicial de checkout

Recomendação:

## Fase inicial

Permitir:

Carrinho
   ↓
Produtos de um vendedor
   ↓
Checkout
   ↓
Pagamento

Posteriormente:

Carrinho
 ├── Seller A
 ├── Seller B
 └── Seller C
       ↓
     Multi-seller checkout

Isso reduz drasticamente a complexidade inicial.

# 25. Arquitetura futura do carrinho

Mesmo que o MVP comercial inicialmente permita apenas um vendedor por checkout, o banco deve estar preparado para:

CART
 │
 ├── CART_ITEM
 │       └── COMMERCIAL_PRODUCT
 │                  └── SELLER
 │
 └── futuramente
       ├── SELLER A
       ├── SELLER B
       └── SELLER C

O checkout poderá dividir o carrinho em grupos:

CART
 │
 ├── SELLER A
 │     └── ORDER A
 │
 ├── SELLER B
 │     └── ORDER B
 │
 └── SELLER C
       └── ORDER C

Esse desenho também facilita logística.

# 26. Pedido versus vendedor

Um pedido comercial deverá identificar claramente:

- comprador;

- vendedor;

- itens;

- preços;

- descontos;

- pagamento;

- status;

- fulfillment.

Em um cenário multivendedor:

CHECKOUT
   │
   ▼
COMMERCIAL TRANSACTION
   │
   ├── ORDER SELLER A
   ├── ORDER SELLER B
   └── ORDER SELLER C

Isso deverá ser estudado antes do desenvolvimento do carrinho definitivo.

# 27. Marketplace e logística

O vendedor poderá possuir:

Seller A
   │
   └── Localização de estoque
          └── São Paulo

Seller B
   │
   └── Localização de estoque
          └── Rio de Janeiro

Isso terá impacto direto no frete.

Não devemos assumir que produtos de vendedores diferentes possam ser enviados juntos.

# 28. Garage

A funcionalidade Garage continua sendo estratégica.

Exemplo:

Compra 001
Seller A
       ↓
GARAGE

Compra 002
Seller A
       ↓
GARAGE

Compra 003
Seller A
       ↓
GARAGE

Solicitar envio
       ↓
CONSOLIDAÇÃO
       ↓
SHIPMENT

Isso permite ao comprador acumular compras e solicitar posteriormente um único envio.

# 29. Limitação da consolidação

A consolidação deverá considerar:

- vendedor;

- origem física;

- estoque;

- fulfillment;

- disponibilidade;

- tamanho/peso;

- regras comerciais.

Portanto:

Pedido ≠ Envio

e:

Vários pedidos
       ↓
Podem gerar
       ↓
Um envio

somente quando forem logisticamente compatíveis.

# 30. Marketplace + pré-venda

O Marketplace deverá permitir posteriormente dois tipos de oferta:

### Disponível

ESTOQUE
5 unidades

### Pré-venda

PRE-SALE
Entrega estimada:
Dezembro/2027

Ambos podem apontar para a mesma VARIATION.

VARIATION
    │
    ├── Oferta disponível
    │
    └── Oferta de pré-venda

# 31. Pré-venda

A pré-venda deverá permitir:

- produto;

- vendedor;

- quantidade;

- preço;

- reserva;

- cliente;

- parcelas;

- vencimentos;

- pagamentos;

- saldo;

- cancelamento;

- reembolso.

Modelo:

PRE_SALE
   │
   ├── PRE_SALE_ITEM
   │
   ├── RESERVATION
   │
   └── INSTALLMENT
           │
           └── FINANCIAL_TRANSACTION

# 32. Conta corrente comercial

A Fase 1 já estabeleceu uma distinção importante:

O MiniHub não deverá tentar ser um ERP contábil.

O controle financeiro será operacional.

Exemplo:

Venda
R$ 300

Recebido
R$ 100

A receber
R$ 200

Vencido
R$ 0

Posteriormente:

FINANCIAL_TRANSACTION

poderá registrar:

- RECEIVABLE;

- PAYMENT;

- REFUND;

- ADJUSTMENT.

# 33. Reembolso

Reembolso não deverá apagar a transação.

Modelo:

PAYMENT
   ↓
REFUND

ou:

FINANCIAL_TRANSACTION
   ├── PAYMENT
   └── REFUND

Isso preserva o histórico.

# 34. Notificações

A Fase 2 deverá expandir o mecanismo de notificações.

Exemplos:

Pré-venda
 ├── 5 dias antes
 ├── vencimento
 └── atraso

Marketplace
 ├── pedido recebido
 ├── pagamento aprovado
 ├── pedido enviado
 └── pedido entregue

Wishlist
 ├── produto disponível
 └── preço reduzido

Vendedor
 ├── nova venda
 ├── pagamento confirmado
 └── avaliação recebida

Canais:

- e-mail;

- WhatsApp;

- SMS;

- push futuramente.

# 35. Reputação do vendedor

O Marketplace deverá possuir um mecanismo de reputação.

Possíveis indicadores:

Avaliação
★★★★★

Vendas
387

Cancelamentos
1,2%

Envio no prazo
98%

Resposta
95%

Entretanto, não devemos criar um algoritmo complexo inicialmente.

Primeira versão:

rating médio
quantidade de avaliações
quantidade de vendas

Posteriormente:

Seller Reputation Score

# 36. Avaliação

O comprador poderá avaliar:

- vendedor;

- produto;

- experiência de compra.

Importante:

A avaliação do produto não deve alterar o cadastro oficial da VARIATION.

Exemplo:

VARIATION
   │
   ├── descrição oficial
   ├── especificações
   └── imagens oficiais

REVIEWS
   │
   ├── usuário A
   ├── usuário B
   └── usuário C

# 37. Moderação

O Marketplace deverá possuir mecanismos administrativos.

O administrador poderá:

- suspender vendedor;

- ocultar anúncio;

- bloquear produto;

- analisar reclamação;

- remover conteúdo;

- revisar avaliação;

- suspender conta;

- reativar conta.

Isso deverá ser auditado.

# 38. Sistema de denúncias

Futuramente:

Usuário
   ↓
Denunciar
   ↓
Motivo
   ├── fraude
   ├── produto incorreto
   ├── preço enganoso
   ├── conteúdo inadequado
   └── outro
         ↓
      MODERATION

# 39. Fotos comerciais

É importante separar:

PHOTO

de:

COMMERCIAL_PRODUCT_PHOTO

O catálogo poderá possuir fotos oficiais.

O vendedor poderá possuir fotos próprias.

Exemplo:

CATÁLOGO
Foto oficial

VENDEDOR
Foto real do produto

Isso é particularmente útil para itens:

- lacrados;

- loose;

- usados;

- raros;

- com pequenas avarias.

# 40. Condição do produto comercial

O Marketplace deverá permitir condições comerciais mais detalhadas.

Exemplo:

Novo / Lacrado
Novo / Fora da embalagem
Loose
Usado
Coleção
Com defeito
Restaurado

Essa informação pertence à oferta comercial, não necessariamente ao catálogo.

# 41. Marketplace de exemplares

No futuro poderá existir uma funcionalidade muito interessante:

O colecionador pode colocar um exemplar da própria coleção à venda.

Mas isso não deverá ser misturado com estoque comercial tradicional.

Modelo:

COLLECTION_EXEMPLAR
       │
       ▼
MARKETPLACE_LISTING
       │
       ▼
Venda do exemplar

Enquanto:

COMMERCIAL_PRODUCT
       │
       ▼
COMMERCIAL_INVENTORY
       │
       ▼
Venda comercial

São dois fluxos distintos.

# 42. Futuro marketplace P2P

Possibilidade:

Colecionador A
     │
     ▼
Coloca exemplar à venda

        ↓

Marketplace

        ↓

Colecionador B compra

Isso poderá transformar o MiniHub em um mercado secundário especializado.

Mas deverá ser tratado posteriormente devido a questões:

- fraude;

- pagamento;

- logística;

- reputação;

- cancelamento;

- responsabilidade;

- moderação;

- tributação;

- legislação aplicável.

# 43. Busca inteligente

A pesquisa poderá evoluir para algo muito mais poderoso.

Exemplo:

"skyline r34 mini gt azul"

O sistema deverá interpretar:

Veículo:
Nissan Skyline R34

Marca:
Mini GT

Cor:
Azul

e localizar:

CATÁLOGO
+
MARKETPLACE
+
WISHLIST

# 44. Comparador de ofertas

Uma futura tela:

┌───────────────────────────────────────────────┐
│ Mini GT Nissan Skyline R34                   │
├────────────┬───────────┬────────┬────────────┤
│ Vendedor   │ Preço     │ Frete  │ Avaliação  │
├────────────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ Rafa       │ R$ 89,90  │ R$ 18  │ ★★★★★      │
│ Bros       │ R$ 92,00  │ R$ 15  │ ★★★★☆      │
│ Seller X   │ R$ 95,00  │ R$ 12  │ ★★★★★      │
└────────────┴───────────┴────────┴────────────┘

O sistema poderá destacar:

Melhor custo-benefício

# 45. Integração com logística

A arquitetura deverá ser criada sobre uma abstração:

ShippingService
       │
       ├── Correios
       ├── Jadlog
       ├── SuperFrete
       └── Outros

O MiniHub não deverá ficar acoplado a um único operador.

# 46. Cotação de frete

O cálculo deverá considerar:

- origem;

- destino;

- peso;

- altura;

- largura;

- comprimento;

- quantidade;

- modalidade;

- vendedor;

- consolidação.

O frete pertence ao contexto do envio.

# 47. Pedido e envio

Manter decisão da Fase 1:

ORDER
   ↓
FULFILLMENT
   ↓
SHIPMENT

e não:

ORDER
   ↓
SHIPMENT

Essa decisão será fundamental quando existir:

- múltiplos vendedores;

- Garage;

- envio parcial;

- consolidação.

# 48. Pagamento não deve ser confundido com pedido

Também manter:

ORDER
   │
   ├── PAYMENT
   │
   └── FULFILLMENT

Pagamento possui seu próprio ciclo:

PENDING
AUTHORIZED
PAID
FAILED
REFUNDED
PARTIALLY_REFUNDED

Pedido possui outro:

PENDING
CONFIRMED
PROCESSING
SHIPPED
DELIVERED
CANCELLED

Não devemos criar um único status para representar os dois.

# 49. Webhooks

Integrações de pagamento deverão utilizar eventos externos.

Exemplo:

Mercado Pago
      │
      ▼
Webhook
      │
      ▼
MiniHub API
      │
      ▼
Payment Service
      │
      ▼
Atualização transacional

Nunca devemos depender apenas do retorno do navegador do comprador.

# 50. Idempotência

Operações financeiras deverão possuir idempotência.

Exemplo:

Pagamento recebido
      ↓
Webhook
      ↓
Processado

Mesmo webhook novamente
      ↓
Não duplica pagamento

Esse princípio será obrigatório para:

- pagamentos;

- reembolsos;

- pedidos;

- criação de shipment;

- webhooks;

- notificações.

# 51. Segurança financeira

Nunca armazenar:

- senha de cartão;

- CVV;

- número completo do cartão.

O gateway deverá processar os dados sensíveis.

O backend MiniHub deverá armazenar apenas referências necessárias.

A documentação técnica do ecossistema Mercado Pago também reforça o uso de tokens/autorização apropriados e a separação entre public key e access token.

# 52. Área do vendedor

Futuramente:

MINHA LOJA
────────────────────────────

Dashboard

Vendas
Pré-vendas
Produtos
Estoque
Pedidos
Pagamentos
Financeiro
Avaliações
Configurações
Mercado Pago
Logística

# 53. Dashboard do vendedor

Indicadores:

Vendas do mês
R$ 12.500

Pedidos
87

Ticket médio
R$ 143

Produtos ativos
327

Estoque
1.245

Avaliação
4,8

# 54. Dashboard do comprador

MINHAS COMPRAS

Pedidos
Pré-vendas
Pagamentos
Garage
Envios
Wishlist
Avaliações

# 55. Dashboard administrativo

O administrador deverá ter uma visão global:

MINIHUB ADMIN

Usuários
Vendedores
Catálogo
Solicitações
Produtos
Pedidos
Pagamentos
Comissões
Marketplace
Moderação
Notificações
Auditoria

# 56. Comissão do MiniHub

A comissão deverá ser parametrizável.

Exemplo:

Seller A
Comissão: 10%

Seller B
Comissão: 8%

Categoria especial
Comissão: 5%

Futuramente:

COMMISSION_RULE

poderá considerar:

- vendedor;

- categoria;

- produto;

- campanha;

- período;

- volume de vendas.

# 57. Não implementar comissão como regra fixa no código

Evitar:

const commission = total * 0.10;

A regra deverá estar em configuração/dados de domínio.

Exemplo conceitual:

CommissionPolicy
       │
       ├── percentage
       ├── fixedAmount
       ├── minAmount
       ├── maxAmount
       ├── validFrom
       └── validUntil

# 58. Promoções

Futuro:

PROMOTION
   │
   ├── desconto percentual
   ├── desconto fixo
   ├── cupom
   ├── frete promocional
   └── campanha

Não implementar no início.

Mas evitar modelar preço como algo absolutamente imutável.

# 59. Histórico de preços

Uma evolução interessante:

Produto
R$ 159
   ↓
R$ 149
   ↓
R$ 139
   ↓
R$ 129

Isso permite:

- histórico;

- alertas;

- análise;

- preço mínimo;

- estatísticas.

# 60. Inteligência para colecionadores

Futuramente o MiniHub poderá gerar:

Sua coleção possui:

1.247 miniaturas

Investimento histórico:
R$ 87.430

Marcas:
12

Modelos:
684

Maior concentração:
Hot Wheels

Escala:
1:64

Wishlist:
93 itens

# 61. Valor estimado da coleção

Posteriormente:

Custo histórico
+
Preços observados
+
Vendas realizadas
+
Mercado
=
Valor estimado

Mas:

Valor estimado não deve ser tratado como valor financeiro garantido.

Será uma estimativa informacional.

# 62. Inteligência de mercado

O MiniHub poderá futuramente possuir:

Preço médio
Preço mínimo
Preço máximo
Quantidade anunciada
Quantidade vendida
Evolução

Por exemplo:

Mini GT 1143

Preço médio:
R$ 138

Menor preço:
R$ 119

Maior preço:
R$ 179

Ofertas:
17

Isso poderá se tornar uma vantagem competitiva importante.

# 63. Comunidade

Possível evolução:

Colecionadores
      │
      ├── Perfil
      ├── Coleção pública
      ├── Listas
      ├── Avaliações
      ├── Comentários
      └── Seguidores

O usuário poderá decidir o que é público.

# 64. Coleção pública

Exemplo:

Carlos
Coleção pública

1.247 miniaturas

Hot Wheels
Mini GT
Kaido House
Tomica
...

Privacidade:

Público
Amigos
Privado

# 65. Atenção à privacidade

Nunca expor automaticamente:

- endereço;

- localização exata das miniaturas;

- dados financeiros;

- compras;

- telefone;

- informações sensíveis.

Especialmente:

A localização física de uma coleção deve ser privada por padrão.

# 66. QR Code

Futuro:

MINIATURA
   │
   ▼
QR CODE
   │
   ▼
https://minihubcar.com.br/e/UUID

Possibilidades:

- identificação;

- consulta rápida;

- inventário;

- conferência;

- mudança de localização.

# 67. Scanner

Futuro:

Código
   ↓
Scanner
   ↓
Pesquisar catálogo
   ↓
Encontrar variação
   ↓
Adicionar coleção

Isso poderá ser especialmente útil para grandes coleções.

# 68. IA

Possíveis aplicações:

- reconhecimento visual;

- sugestão de modelo;

- identificação de marca;

- classificação;

- leitura de código;

- preenchimento assistido;

- busca semântica.

Mas a IA não deverá criar automaticamente registros oficiais no catálogo sem governança.

# 69. Riscos da IA no catálogo

Evitar:

Foto
 ↓
IA
 ↓
Cria automaticamente variação oficial

Preferir:

Foto
 ↓
IA
 ↓
Sugestão
 ↓
Administrador
 ↓
Aprovação
 ↓
Catálogo

# 70. Rifas

A Fase 2 poderá manter dois modelos.

### Externo

MiniHub
   ↓
Anúncio
   ↓
Site externo

### Interno

Rifa
 ├── Prêmio
 ├── Números
 ├── Participantes
 ├── Pagamentos
 └── Sorteio

A recomendação continua sendo começar pelo modelo externo.

# 71. Loja própria MiniHub

No futuro o próprio MiniHub poderá vender produtos.

Nesse cenário:

SELLER

poderá aceitar:

MINIHUB

como vendedor especial.

Isso evita criar arquitetura separada:

Marketplace
   │
   ├── Seller A
   ├── Seller B
   └── MiniHub

# 72. Marketplace versus loja

Não devemos confundir:

### Marketplace

Vários vendedores.

### Loja MiniHub

O próprio MiniHub vende.

A arquitetura poderá tratar ambos como:

SELLER_PROFILE

com um vendedor especial:

MINIHUB_OFFICIAL

# 73. Afiliados

Possível evolução:

Produto
   ↓
Link afiliado
   ↓
Loja externa
   ↓
Comissão

O MiniHub poderia futuramente divulgar produtos de terceiros sem ser o vendedor.

Isso deverá ficar separado do Marketplace.

# 74. Integrações externas

A arquitetura deverá permitir:

MiniHub
 ├── Mercado Pago
 ├── Correios
 ├── Jadlog
 ├── SuperFrete
 ├── E-mail
 ├── WhatsApp
 ├── SMS
 └── futuros parceiros

Todos através de adapters/providers.

# 75. Arquitetura de integrações

Modelo recomendado:

Application Service
       │
       ▼
Interface
       │
 ┌─────┴─────┐
 ▼           ▼
Provider A Provider B

Exemplo:

PaymentProvider

 ├── MercadoPagoProvider
 └── FuturePaymentProvider

# 76. Observabilidade

À medida que o comércio surgir, será necessário controlar:

- request ID;

- correlation ID;

- logs;

- erros;

- webhook;

- pagamento;

- pedido;

- shipment;

- integração externa.

Exemplo:

Pedido 100245
   │
   ├── Payment 88231
   ├── Mercado Pago 99881
   ├── Fulfillment 712
   └── Shipment 541

Tudo deverá ser rastreável.

# 77. Webhooks e eventos

A arquitetura deverá considerar:

External Event
       ↓
Webhook Receiver
       ↓
Validate
       ↓
Idempotency
       ↓
Persist Event
       ↓
Process
       ↓
Domain Action

Isso será importante para Mercado Pago e transportadoras.

# 78. Eventual arquitetura orientada a eventos

Não é recomendável introduzir Kafka/RabbitMQ no início.

Inicialmente:

PostgreSQL
+
Worker
+
Outbox

pode ser suficiente.

Futuramente:

MiniHub
   ↓
Event Bus
   ├── Notifications
   ├── Payments
   ├── Analytics
   ├── Search
   └── Integrations

# 79. Outbox Pattern

Para eventos críticos:

Transaction
 ├── Atualiza pedido
 └── Cria evento OUTBOX

Commit
   ↓
Worker
   ↓
Publica evento

Isso reduz o risco de:

Pedido salvo
mas
evento perdido

# 80. Busca especializada

No início:

PostgreSQL
ILIKE

Posteriormente:

PostgreSQL
+
pg_trgm

Se houver necessidade real:

PostgreSQL
      +
Search Engine

Não introduzir Elasticsearch/OpenSearch antes de existir necessidade comprovada.

# 81. Analytics

Futuramente:

Eventos
   ↓
Analytics
   ↓
Indicadores

Exemplos:

- itens mais pesquisados;

- itens mais desejados;

- itens mais vendidos;

- preço médio;

- vendedores mais procurados;

- marcas mais populares;

- conversão da Wishlist;

- conversão da pesquisa para compra.

# 82. Métrica estratégica

Uma métrica particularmente importante será:

Pesquisa
   ↓
Visualização
   ↓
Oferta
   ↓
Compra

Taxa:

Conversão = compras / pesquisas

Isso poderá indicar quais produtos têm maior demanda.

# 83. Marketplace como motor de dados

Uma consequência importante:

O Marketplace não deverá ser apenas um local para vender.

Ele poderá fornecer dados para:

- tendências;

- preços;

- demanda;

- raridade;

- disponibilidade;

- comportamento dos colecionadores.

Isso poderá melhorar a experiência de toda a plataforma.

# 84. Futuro “Radar de Mercado”

Possível recurso:

RADAR

Mini GT 1143

Preço médio:
R$ 139

Oferta:
Alta

Demanda:
Alta

Tendência:
↗

Preço observado:
R$ 119 — R$ 179

# 85. Inteligência da Wishlist

Outra evolução:

Wishlist
     ↓
Marketplace
     ↓
Oferta encontrada
     ↓
Comparação
     ↓
Notificação

Esse fluxo cria um ciclo extremamente interessante:

CATÁLOGO
   ↓
WISHLIST
   ↓
MARKETPLACE
   ↓
COMPRA
   ↓
COLEÇÃO

# 86. O ciclo completo do MiniHub

A visão futura passa a ser:

CATÁLOGO
                  │
                  ▼
             COLECIONADOR
                  │
       ┌──────────┼──────────┐
       ▼          ▼          ▼
   COLEÇÃO     WISHLIST    LISTAS
       │          │
       │          ▼
       │      MARKETPLACE
       │          │
       │          ▼
       │       COMPRA
       │          │
       │          ▼
       │       PEDIDO
       │          │
       │          ▼
       │       PAGAMENTO
       │          │
       │          ▼
       │       LOGÍSTICA
       │          │
       │          ▼
       └──────► COLEÇÃO

Esse ciclo é, conceitualmente, o coração do ecossistema.

# 87. Roadmap recomendado da Fase 2

## Fase 2.1 — Pós-MVP

- Wishlist

- Custom Lists

- Catalog Requests

- Dashboard

- Photos

- Admin/Governance

- fechamento definitivo do MVP

## Fase 2.2 — Comércio inicial

- Seller Profile

- Seller Authorization

- Commercial Product

- Commercial Inventory

- Seller Dashboard

- Marketplace básico

- oferta por vendedor

## Fase 2.3 — Pré-venda

- Pre-Sale

- Reservations

- Installments

- Financial Transactions

- Payments

- Seller financial dashboard

- Buyer financial dashboard

## Fase 2.4 — Pagamentos

- Payment Provider abstraction

- Mercado Pago

- OAuth

- Checkout

- Webhooks

- Idempotency

- Refund

- Split

## Fase 2.5 — Loja / Marketplace

- Cart

- Orders

- Fulfillment

- Seller orders

- Buyer orders

- Marketplace search

- offer comparison

- reputation

## Fase 2.6 — Logística

- Shipping Provider

- Quotes

- Shipment

- Tracking

- Garage

- Consolidation

- Partial Dispatch

## Fase 2.7 — Ecossistema

- Reviews

- Community

- Public collections

- Notifications

- Price alerts

- Raffles

- Affiliates

- Analytics

# 88. Priorização

A evolução deverá utilizar três classificações.

### P0 — Essencial

Necessário para o funcionamento.

### P1 — Importante

Aumenta significativamente o valor do produto.

### P2 — Futuro

Boa oportunidade, mas não deve bloquear o produto.

Exemplo:

| Funcionalidade | Prioridade |
| --- | --- |
| Marketplace básico | P0 |
| Seller Authorization | P0 |
| Commercial Product | P0 |
| Commercial Inventory | P0 |
| Mercado Pago | P1 |
| Split | P1 |
| Pré-venda | P1 |
| Garage | P1 |
| Reviews | P1 |
| IA | P2 |
| Comunidade | P2 |
| 3D Collection | P2 |
| Rifa interna | P2 |

# 89. O que não fazer

Não devemos:

- criar microserviços agora;

- criar Kafka agora;

- criar Kubernetes agora;

- criar Elasticsearch agora;

- criar sistema contábil;

- permitir cadastro livre do catálogo;

- misturar estoque comercial com coleção;

- misturar pedido com envio;

- armazenar cartão;

- confiar em status vindo do frontend;

- criar comissão fixa no código;

- acoplar pagamentos ao Mercado Pago;

- criar uma tabela diferente para cada gateway;

- criar relatório como tabela sem necessidade.

# 90. Princípio arquitetural definitivo

A arquitetura deverá seguir:

CORE
   │
   ├── Catalog
   ├── Collection
   ├── Identity
   └── Governance
          │
          ▼
BUSINESS DOMAINS
   │
   ├── Marketplace
   ├── Pre-Sales
   ├── Orders
   ├── Payments
   └── Logistics
          │
          ▼
INTEGRATIONS
   │
   ├── Mercado Pago
   ├── Shipping
   ├── Messaging
   └── Future Providers

# 91. Nova arquitetura conceitual

A arquitetura futura poderá ser representada como:

┌───────────────────────┐
                    │       MINIHUB         │
                    └───────────┬───────────┘
                                │
       ┌────────────────────────┼────────────────────────┐
       │                        │                        │
       ▼                        ▼                        ▼
    CATÁLOGO                 COLEÇÃO                 COMÉRCIO
       │                        │                        │
       │                        │             ┌──────────┼──────────┐
       │                        │             │          │          │
       │                        │          Marketplace Pré-venda Loja
       │                        │             │          │          │
       └────────────────────────┴─────────────┼──────────┼──────────┘
                                              │
                                              ▼
                                          PAGAMENTOS
                                              │
                                              ▼
                                           PEDIDOS
                                              │
                                              ▼
                                          LOGÍSTICA
                                              │
                                              ▼
                                            GARAGE
                                              │
                                              ▼
                                           ENTREGA

# 92. Decisões da Fase 2

## F2-01

O MiniHub evoluirá de aplicação de coleção para plataforma especializada em miniaturas.

## F2-02

O catálogo continuará sendo controlado pelo MiniHub.

## F2-03

Vendedores não criarão diretamente registros oficiais do catálogo.

## F2-04

O Marketplace reutilizará o catálogo oficial.

## F2-05

Uma VARIATION poderá possuir múltiplas ofertas comerciais.

## F2-06

Um vendedor poderá possuir múltiplas ofertas.

## F2-07

A autorização comercial do vendedor continuará separada do RBAC.

## F2-08

Estoque comercial continuará separado de coleção pessoal.

## F2-09

Pré-venda continuará separada da coleção pessoal.

## F2-10

Pagamento continuará separado de pedido.

## F2-11

Pedido continuará separado de envio.

## F2-12

Garage continuará sendo uma área lógica de produtos adquiridos aguardando envio.

## F2-13

O MiniHub utilizará abstração de Payment Provider.

## F2-14

Mercado Pago será candidato prioritário ao primeiro gateway.

## F2-15

A integração Mercado Pago deverá utilizar OAuth para vendedores.

## F2-16

Credenciais de pagamento nunca serão expostas ao frontend.

## F2-17

Operações financeiras deverão ser idempotentes.

## F2-18

Webhooks deverão ser tratados como eventos externos não confiáveis até validação.

## F2-19

O Marketplace deverá estar preparado para múltiplos vendedores.

## F2-20

A primeira implementação comercial poderá restringir o checkout a um vendedor por vez para reduzir complexidade.

## F2-21

A arquitetura deverá permitir evolução futura para carrinho multivendedor.

## F2-22

Comissões deverão ser parametrizáveis.

## F2-23

Reembolsos deverão ser eventos financeiros.

## F2-24

Histórico financeiro não deverá ser apagado.

## F2-25

O Marketplace deverá possuir mecanismos de reputação.

## F2-26

O Marketplace deverá possuir mecanismos de moderação.

## F2-27

Fotos de catálogo e fotos comerciais deverão ser conceitualmente separadas.

## F2-28

A localização física de exemplares será privada por padrão.

## F2-29

A integração logística utilizará abstração de providers.

## F2-30

Não será adotada arquitetura de microserviços prematuramente.

## F2-31

Não será adotado Kafka/RabbitMQ inicialmente.

## F2-32

Outbox poderá ser adotado quando eventos críticos forem necessários.

## F2-33

Busca continuará inicialmente em PostgreSQL.

## F2-34

IA será assistiva, não autoridade sobre o catálogo.

## F2-35

Relatórios continuarão sendo projeções/queries e não entidades desnecessárias.

## F2-36

A plataforma deverá preservar LGPD e minimização de dados.

## F2-37

A arquitetura deverá permitir futura comunidade.

## F2-38

A arquitetura deverá permitir futura loja oficial MiniHub.

## F2-39

A arquitetura deverá permitir futura venda de exemplares pessoais.

## F2-40

A arquitetura deverá permitir futuramente afiliados.

# 93. Modelo futuro de dados

A evolução conceitual poderá acrescentar:

SELLER_PROFILE
SELLER_AUTHORIZATION

COMMERCIAL_PRODUCT
COMMERCIAL_INVENTORY
MARKETPLACE_LISTING

CART
CART_ITEM

ORDER
ORDER_ITEM
FULFILLMENT
FULFILLMENT_ITEM

PAYMENT
PAYMENT_TRANSACTION
PAYMENT_PROVIDER
PAYMENT_WEBHOOK

COMMISSION_RULE
COMMISSION_TRANSACTION

REFUND

REVIEW
RATING
MODERATION_CASE

SHIPPING_PROVIDER
SHIPPING_QUOTE
SHIPMENT
SHIPMENT_ITEM
TRACKING_EVENT

GARAGE
GARAGE_ITEM
DISPATCH_REQUEST

Essas entidades não deverão necessariamente ser implementadas todas simultaneamente.

# 94. Fase 2 versus MVP

Uma decisão importante:

Nada desta documentação obriga o MVP a implementar o Marketplace.

A Fase 2 funciona como:

PLANEJAMENTO
     ↓
ARQUITETURA
     ↓
DIRETRIZES
     ↓
ROADMAP

O MVP continuará pequeno.

A arquitetura, entretanto, não deverá impedir a evolução.

# 95. MVP recomendado

O MVP deverá permanecer focado em:

USUÁRIO
   │
   ├── AUTENTICAÇÃO
   │
   ├── CATÁLOGO
   │
   ├── COLEÇÃO
   │
   ├── LOCALIZAÇÕES
   │
   ├── AQUISIÇÕES
   │
   ├── VENDAS
   │
   ├── WISHLIST
   │
   ├── LISTAS
   │
   ├── FOTOS
   │
   └── SOLICITAÇÕES

E:

ADMIN
   ├── CATÁLOGO
   ├── SOLICITAÇÕES
   ├── USUÁRIOS
   └── GOVERNANÇA

# 96. Próximo grande ciclo

Depois do fechamento da Fase 1/MVP:

FASE 1
Fundação
   ↓
MVP
   ↓
Validação real
   ↓
Feedback
   ↓
FASE 2
   ↓
Marketplace
   ↓
Vendedores
   ↓
Pré-venda
   ↓
Pagamentos
   ↓
Logística
   ↓
Ecossistema

# 97. Estratégia recomendada para o MiniHub

A recomendação estratégica é:

Primeiro construir uma excelente ferramenta para colecionadores. Depois transformar a base de colecionadores em um ecossistema comercial.

Isso é melhor do que começar como um marketplace genérico.

O diferencial do MiniHub deverá ser:

CATÁLOGO ESPECIALIZADO
        +
COLEÇÃO
        +
WISHLIST
        +
CONHECIMENTO DO COLECIONADOR
        +
MARKETPLACE ESPECIALIZADO

# 98. Visão de longo prazo

A visão final poderá ser:

MINIHUB CAR
                              │
          ┌───────────────────┼───────────────────┐
          │                   │                   │
          ▼                   ▼                   ▼
     COLECIONAR            DESCOBRIR            COMPRAR
          │                   │                   │
          ▼                   ▼                   ▼
       COLEÇÃO             CATÁLOGO           MARKETPLACE
          │                   │                   │
          └───────────────────┼───────────────────┘
                              │
                              ▼
                           VENDER
                              │
                    ┌─────────┴─────────┐
                    ▼                   ▼
                PRÉ-VENDA           MARKETPLACE
                    │                   │
                    └─────────┬─────────┘
                              ▼
                          PAGAMENTO
                              │
                              ▼
                           ENVIO
                              │
                              ▼
                           GARAGE
                              │
                              ▼
                          COLEÇÃO

O grande objetivo é criar um ciclo fechado especializado em colecionismo de miniaturas.

# 99. Conclusão

A Fase 2 define que o MiniHub não deverá ser pensado apenas como:

“um sistema para controlar miniaturas”.

Ele deverá ser projetado como:

uma plataforma especializada que conecta catálogo, colecionadores, vendedores, produtos, compras, pré-vendas, pagamentos e logística.

O Marketplace será uma evolução natural do catálogo:

CATÁLOGO
   ↓
VARIAÇÃO
   ↓
OFERTAS
   ↓
VENDEDORES
   ↓
COMPARAÇÃO
   ↓
COMPRA

E a integração com Mercado Pago poderá ser uma peça importante dessa evolução, especialmente porque o ecossistema atualmente oferece recursos específicos para Marketplace, OAuth e Split de pagamentos.

Entretanto, a implementação deverá manter o Mercado Pago como provider, e não como parte do núcleo de negócio do MiniHub.

# 100. Próxima etapa recomendada

Antes de iniciar a programação do MVP, o próximo passo documental deverá ser:

## Documento Fase 2.1 — Modelo de Negócio do Marketplace

Detalhar:

- modelo comercial do MiniHub;

- tipos de vendedores;

- tipos de ofertas;

- comissão;

- regras de preço;

- estoque;

- pré-venda;

- Marketplace;

- checkout;

- Mercado Pago;

- OAuth;

- Split;

- reembolso;

- cancelamento;

- reputação;

- avaliações;

- moderação;

- logística;

- Garage;

- vendedor x comprador;

- fluxo financeiro;

- fluxo operacional;

- regras antifraude;

- cenários de erro;

- modelo de dados futuro;

- roadmap comercial.

Esse documento deverá ser produzido antes do desenvolvimento do Marketplace, mas não precisa bloquear o início do desenvolvimento do MVP.

O MVP poderá ser desenvolvido em paralelo com essa documentação estratégica, mantendo os limites definidos na Fase 1.