# 10.20.14 — E24 Quality, Testes, QA, Segurança, Performance, CI/CD e Release

Projeto: MiniHub
Épico: E24 — Quality, Testing & Delivery
Versão: 1.0
Status: Documento Arquitetural
Dependências: E01–E23
Objetivo: definir o modelo definitivo de qualidade, testes, segurança, performance, CI/CD, homologação e publicação do MiniHub.

# 1. Objetivo

O E24 estabelece os critérios para garantir que uma funcionalidade do MiniHub esteja:

- correta;

- segura;

- testada;

- observável;

- performática;

- resiliente;

- documentada;

- compatível com a arquitetura;

- pronta para produção.

O princípio é:

Uma funcionalidade não está pronta quando o código funciona no cenário feliz. Ela está pronta quando seus comportamentos esperados, erros, limites, segurança, concorrência, observabilidade e operação foram validados.

# 2. Quality ≠ Testing

Qualidade não será responsabilidade exclusiva do QA.

QUALITY
   │
   ├── DEVELOPMENT
   ├── ARCHITECTURE
   ├── TEST
   ├── SECURITY
   ├── DATABASE
   ├── OBSERVABILITY
   ├── PERFORMANCE
   ├── CI/CD
   └── OPERATIONS

Teste é uma ferramenta de qualidade.

Não é a qualidade inteira.

# 3. Quality Gates

Uma funcionalidade deverá passar por gates.

CODE
 ↓
UNIT TEST
 ↓
STATIC ANALYSIS
 ↓
INTEGRATION TEST
 ↓
SECURITY TEST
 ↓
E2E TEST
 ↓
PERFORMANCE WHEN APPLICABLE
 ↓
OBSERVABILITY CHECK
 ↓
QA
 ↓
RELEASE

# 4. Definição de Pronto

Uma User Story somente será considerada DONE quando:

- código implementado;

- revisão realizada;

- testes automatizados existentes;

- testes relevantes aprovados;

- segurança validada;

- documentação atualizada;

- observabilidade implementada;

- migrations revisadas;

- API documentada;

- erros tratados;

- logs adequados;

- métricas adequadas;

- critérios de aceite atendidos.

# 5. Definition of Ready

Antes de desenvolver:

USER STORY
 ↓
REQUIREMENTS
 ↓
ACCEPTANCE CRITERIA
 ↓
BUSINESS RULES
 ↓
SECURITY IMPACT
 ↓
DATA IMPACT
 ↓
INTEGRATION IMPACT
 ↓
READY

Uma tarefa não deverá entrar em desenvolvimento apenas com uma descrição vaga.

# 6. Test Pyramid

A estratégia seguirá uma pirâmide:

/\
                 /  \
                / E2E\
               /------\
              /  API   \
             /----------\
            /Integration \
           /--------------\
          /      Unit      \
         /------------------\

A maior quantidade deverá estar nos testes rápidos e determinísticos.

# 7. Unit Tests

Testam regras isoladas.

Exemplos:

calculateOrderTotal()
calculateSellerPayable()
reserveStock()
releaseReservation()
calculateLedgerBalance()
validatePreSaleExpiration()

# 8. Unit Test — Exemplo Financeiro

Para o E13:

Sale = R$500
Seller = R$450
Commission = R$50

Validar:

Debit  = 500
Credit = 450 + 50

Resultado:

500 = 500

# 9. Unit Tests de State Machine

Cada máquina de estados deverá possuir testes.

Exemplo:

ORDER
PENDING → CONFIRMED

válido.

Mas:

ORDER
DELIVERED → PENDING

deverá ser rejeitado.

# 10. State Transition Matrix

Cada domínio deverá documentar:

| Estado atual | Comando | Estado novo | Permitido |
| --- | --- | --- | --- |
| PENDING | confirm | CONFIRMED | SIM |
| CONFIRMED | cancel | CANCELLED | conforme regra |
| DELIVERED | cancel | CANCELLED | NÃO |
| CANCELLED | confirm | CONFIRMED | NÃO |

A matriz deverá ser utilizada como base dos testes.

# 11. Integration Tests

Testam a interação entre componentes reais.

Exemplo:

API
 ↓
Application Service
 ↓
Repository
 ↓
PostgreSQL

Deverá ser validado como conjunto.

# 12. Integration Test de Transaction

Exemplo:

Confirm Order

deverá validar:

ORDER = CONFIRMED
OUTBOX_EVENT = CREATED

na mesma transação.

# 13. Integration Test de Rollback

Simular falha:

UPDATE ORDER
 ↓
INSERT OUTBOX
 ↓
ERROR
 ↓
ROLLBACK

Resultado esperado:

ORDER não alterado
OUTBOX não criado

# 14. API Tests

Todas as APIs deverão testar:

- método HTTP;

- autenticação;

- autorização;

- parâmetros;

- payload;

- status code;

- response body;

- erros;

- ownership;

- IDOR;

- idempotência;

- concorrência quando aplicável.

A OWASP WSTG possui uma área específica para testes de APIs e destaca que APIs podem oferecer um caminho direto para dados sensíveis quando mal protegidas.

# 15. Contract Tests

Integrações deverão possuir testes de contrato.

Exemplo:

MiniHub
   ↕
Mercado Pago

Validar:

request
response
headers
status
schema
errors

# 16. External Provider Tests

Não depender exclusivamente do ambiente real.

Utilizar:

MOCK
STUB
SANDBOX
CONTRACT TEST

quando disponível.

# 17. E2E Tests

E2E validarão fluxos completos.

Exemplo:

BUYER
 ↓
CATALOG
 ↓
VARIATION
 ↓
OFFER
 ↓
CART
 ↓
ORDER
 ↓
PAYMENT
 ↓
FULFILLMENT
 ↓
SHIPMENT
 ↓
DELIVERED
 ↓
GARAGE
 ↓
COLLECTION

# 18. E2E — Marketplace

Fluxo mínimo:

Login
 ↓
Pesquisar miniatura
 ↓
Selecionar Variation
 ↓
Selecionar Offer
 ↓
Adicionar ao carrinho
 ↓
Checkout
 ↓
Pagamento
 ↓
Pedido confirmado

# 19. E2E — Seller

Seller
 ↓
Create Offer
 ↓
Define Price
 ↓
Stock
 ↓
Publish Offer
 ↓
Buyer Purchase
 ↓
Order
 ↓
Fulfillment
 ↓
Shipment

# 20. E2E — Pre-Sale

Seller
 ↓
Create Pre-Sale
 ↓
Buyer Accepts
 ↓
Reservation
 ↓
Payment Plan
 ↓
Installment
 ↓
Ready for Conversion
 ↓
Order
 ↓
Fulfillment
 ↓
Shipment

# 21. E2E — Garage

Shipment Delivered
 ↓
Garage Item
 ↓
Available
 ↓
Consolidation
 ↓
Dispatch
 ↓
Collection

# 22. E2E — External Promotion

Como E19 não implementa a rifa:

Seller Authorized
 ↓
Create External Promotion
 ↓
Review
 ↓
Publish
 ↓
User Views
 ↓
Click
 ↓
External Site

Não deverá existir teste de:

number
payment
draw
winner

porque essas funções não pertencem ao MiniHub.

# 23. Security Testing

Segurança deverá ser testada continuamente.

A OWASP WSTG estrutura testes em áreas como identidade, autenticação, autorização, sessão, validação de entrada, lógica de negócio e APIs.

# 24. Authentication Tests

Testar:

- login válido;

- login inválido;

- senha incorreta;

- usuário inexistente;

- sessão expirada;

- token expirado;

- refresh;

- logout;

- revogação;

- tentativa de acesso sem autenticação.

# 25. Authorization Tests

Testar:

USER
SELLER
MANAGER
ADMIN

contra cada operação protegida.

# 26. IDOR Tests

Exemplo:

Usuário A possui:

ORDER-A

Usuário B tenta:

GET /orders/ORDER-A

Resultado:

403 / 404

conforme estratégia adotada.

Nunca:

200

com os dados do usuário A.

# 27. Ownership Tests

Validar:

user_id
seller_id
garage_id
collection_id
offer_id
pre_sale_id

no backend.

Nunca confiar somente no ID enviado pelo frontend.

# 28. Role Escalation

Testar tentativa de:

USER → SELLER
USER → ADMIN
SELLER → ADMIN

sem autorização.

# 29. Input Validation

Testar:

- campos obrigatórios;

- tamanho;

- formato;

- valores mínimos;

- valores máximos;

- tipos;

- enums;

- strings;

- URLs;

- arquivos;

- JSON malformado.

# 30. Injection Tests

Validar proteção contra:

SQL Injection
XSS
Command Injection
Path Traversal
SSRF
Header Injection

quando aplicável.

# 31. XSS

Testar conteúdo de:

COMMUNITY_POST
COMMENT
PROFILE
EXTERNAL_PROMOTION

com payloads maliciosos.

O sistema deverá armazenar e apresentar conteúdo de usuário de maneira segura.

# 32. SSRF

Especialmente importante em:

webhooks
URL validation
external integrations
image import
provider callbacks

Nunca permitir que uma URL fornecida pelo usuário permita acesso arbitrário à infraestrutura interna.

# 33. Open Redirect

E19 possui redirecionamento externo controlado.

Nunca:

/external-promotions/redirect?url=https://qualquer-site

Preferir:

/external-promotions/{promotion_id}/redirect

O servidor resolve a URL previamente validada.

# 34. Upload Security

Para imagens da Community:

file type
file size
content validation
extension
MIME
storage key
virus/malware scanning quando aplicável

# 35. API Security

Testar:

authentication
authorization
rate limit
input validation
pagination
mass assignment
IDOR
information disclosure
error handling

# 36. Mass Assignment

Não permitir:

{
  "price": 10,
  "seller_id": "outro",
  "status": "APPROVED",
  "is_admin": true
}

quando esses campos forem controlados pelo backend.

# 37. Business Logic Tests

Essa será uma das categorias mais importantes do MiniHub.

Exemplos:

comprar estoque inexistente
reservar duas vezes
cancelar pedido entregue
pagar pedido cancelado
criar settlement duplicado
converter pre-sale duas vezes
mover Garage Item duas vezes

# 38. Concurrency Tests

Testar:

2 buyers
+
1 available item

Ambos tentando comprar simultaneamente.

Resultado:

1 = sucesso
1 = rejeição / indisponibilidade

Nunca:

available stock = -1

# 39. Stock Race Condition

Exemplo:

AVAILABLE = 1

Buyer A → reserve
Buyer B → reserve

Apenas uma reserva deverá ser efetivada.

# 40. Payment Race Condition

Testar dois callbacks:

PaymentApproved
PaymentApproved

Resultado:

1 financial effect

e não:

2 financial effects

# 41. Webhook Replay

Enviar o mesmo webhook:

provider_event_id = X

duas ou mais vezes.

Resultado:

1 processamento efetivo

# 42. Out-of-Order Events

Exemplo:

ShipmentDelivered
ShipmentInTransit

chegando nessa ordem.

O sistema deverá possuir estratégia para eventos fora de ordem.

# 43. Idempotency Tests

Operações críticas:

payment
refund
chargeback
settlement
shipment
reservation
pre-sale conversion
notification

deverão ser testadas com repetição.

# 44. Financial Tests

O E13 deverá possuir testes específicos.

Validar sempre:

Σ DEBIT = Σ CREDIT

# 45. Ledger Immutability

Após lançamento:

LEDGER_TRANSACTION
LEDGER_ENTRY

não deverão ser editados diretamente.

Correção:

REVERSAL

ou:

COMPENSATING TRANSACTION

# 46. Refund Tests

Testar:

refund before settlement
refund after settlement
partial refund
full refund
duplicate refund
failed refund

# 47. Chargeback Tests

Testar:

chargeback before settlement
chargeback after settlement
duplicate chargeback
chargeback reversal

quando suportado.

# 48. Settlement Tests

Validar:

eligible
held
released
paid
recovered

e impedir:

settlement duplicate
settlement without eligibility

# 49. Financial Reconciliation Tests

Reconciliation divergence não deverá automaticamente criar lançamento.

Testar:

provider = R$500
MiniHub = R$450

Resultado:

DIVERGENCE

e não:

AUTO ADJUSTMENT

# 50. State Machine Testing

Todos os estados de:

OFFER
RESERVATION
ORDER
PAYMENT
FULFILLMENT
SHIPMENT
GARAGE
PRE-SALE
NOTIFICATION
SELLER

deverão possuir matriz de transições.

# 51. Negative Tests

Cada caso positivo deverá possuir casos negativos relevantes.

Exemplo:

Confirm Order

testar:

order inexistente
order de outro usuário
order cancelado
order já confirmado
sem autorização

# 52. Boundary Tests

Testar limites:

0
1
MAX
MAX + 1
NULL
EMPTY
NEGATIVE

Especialmente:

quantity
price
discount
installments
weight
dimensions
pagination
upload size

# 53. Property-Based Testing

Quando fizer sentido, utilizar testes baseados em propriedades.

Exemplo financeiro:

SUM(DEBITS) = SUM(CREDITS)

Exemplo estoque:

AVAILABLE >= 0

Exemplo quantidade:

shipped <= ordered

# 54. Database Tests

Validar:

- constraints;

- unique;

- foreign keys;

- indexes;

- check constraints;

- migrations;

- rollback;

- transactions;

- concurrency;

- locks.

# 55. Migration Tests

Toda migration deverá ser testada.

Fluxo:

DATABASE V1
 ↓
MIGRATION
 ↓
DATABASE V2

Validar:

schema
data
indexes
constraints
performance

# 56. Rollback de Migration

Quando tecnicamente possível, testar reversibilidade.

Quando não for reversível:

documentar explicitamente

e possuir estratégia de recuperação.

# 57. Seed Tests

Seeds não poderão:

duplicar registros

em execução repetida.

Preferir:

idempotent seeds

# 58. Performance Testing

Performance será avaliada por tipo de operação.

Não utilizar apenas:

average response time

Preferir também:

p50
p95
p99

# 59. API Performance

Métricas:

request count
latency
error rate
p50
p95
p99

# 60. Database Performance

Monitorar:

query duration
slow queries
locks
deadlocks
connections
pool saturation
index usage

# 61. Load Test

Simular crescimento.

Exemplo:

100 users
500 users
1.000 users
5.000 users

Os valores definitivos deverão ser definidos conforme o planejamento operacional.

# 62. Stress Test

Objetivo:

descobrir o ponto em que o sistema deixa de atender aos requisitos.

LOAD ↑
LOAD ↑
LOAD ↑
LOAD ↑
      ↓
BREAKING POINT

# 63. Soak Test

Executar por período prolongado para encontrar:

- memory leaks;

- connection leaks;

- queue buildup;

- gradual degradation;

- worker exhaustion.

# 64. Spike Test

Simular aumento repentino:

100
 ↓
1.000
 ↓
10.000 requests

Avaliar:

queue
API
database
workers
providers

# 65. Performance de Consultas

Catalog é uma área crítica.

Testar:

search
filter
brand
automaker
vehicle model
series
variation
scale

# 66. Paginação

Nenhuma API de listagem deverá retornar quantidade ilimitada.

Utilizar:

limit
cursor
page

conforme estratégia da API.

Para grandes volumes, cursor pagination deverá ser considerada preferencialmente.

# 67. Cache

Testar:

cache hit
cache miss
invalidation
stale data
provider unavailable

Cache não deverá substituir fonte de verdade.

# 68. Resilience Testing

Simular:

database unavailable
queue unavailable
provider unavailable
email unavailable
shipping unavailable
payment provider unavailable
object storage unavailable

# 69. Graceful Degradation

Quando uma dependência secundária falhar:

MiniHub

deverá continuar funcionando onde possível.

Exemplo:

Email provider OFF

não deverá impedir:

Order creation

se a notificação puder ser processada posteriormente.

# 70. Failure Injection

Em ambientes controlados:

timeout
500
connection reset
latency
packet loss

poderão ser simulados.

Objetivo:

validar E21 + E22 + E23.

# 71. Observability Tests

Não basta verificar apenas que a funcionalidade funciona.

Também validar:

logs
metrics
traces
correlation_id
request_id
trace_id
errors

# 72. Trace Test

Uma operação:

HTTP
 ↓
Order
 ↓
Payment
 ↓
Queue
 ↓
Worker
 ↓
Provider

deverá manter rastreabilidade.

OpenTelemetry é apropriado como camada vendor-neutral para instrumentação de traces, métricas e logs; ele não é o backend de observabilidade em si.

# 73. Telemetry Test

O E24 deverá verificar se componentes realmente emitem os sinais esperados.

Isso pode ser automatizado: a própria documentação de testes do OpenTelemetry demonstra uma abordagem em que testes verificam traces, métricas e logs produzidos pelos serviços.

# 74. Log Security

Testar que não aparecem nos logs:

password
access_token
refresh_token
secret
private_key
card number
CVV

# 75. Error Handling

Erros internos não deverão vazar:

SQL
stack trace
credentials
internal paths
provider secrets

para o usuário final.

# 76. Error Contract

Resposta padronizada:

{
  "error": {
    "code": "ORDER_NOT_FOUND",
    "message": "Pedido não encontrado.",
    "correlation_id": "uuid"
  }
}

# 77. Error Code

Os códigos deverão ser estáveis.

Exemplo:

ORDER_NOT_FOUND
ORDER_INVALID_STATE
PAYMENT_FAILED
STOCK_UNAVAILABLE
FORBIDDEN
VALIDATION_ERROR

# 78. Frontend Tests

Frontend deverá possuir:

- component tests;

- unit tests;

- integration tests;

- E2E;

- accessibility;

- form validation;

- authorization visibility.

# 79. Frontend ≠ Security Boundary

Mesmo que o botão:

ADMIN

não apareça no frontend:

o backend ainda deverá impedir:

POST /admin/...

# 80. Accessibility

Validar:

- teclado;

- foco;

- contraste;

- labels;

- formulários;

- mensagens de erro;

- navegação;

- leitores de tela quando aplicável.

# 81. Browser Compatibility

Validar navegadores suportados oficialmente.

Definir:

Chrome
Edge
Firefox
Safari
mobile browsers

conforme matriz de suporte do projeto.

# 82. Mobile Responsiveness

Testar:

desktop
tablet
mobile

principalmente:

catalog
collection
marketplace
checkout
garage
community
seller dashboard

# 83. CI — Continuous Integration

Todo Pull Request deverá executar automaticamente:

install
lint
typecheck
unit tests
integration tests
build
security checks

quando aplicável.

# 84. Pipeline

Arquitetura:

PULL REQUEST
     ↓
Lint
     ↓
Type Check
     ↓
Unit Tests
     ↓
Integration Tests
     ↓
Security Scan
     ↓
Build
     ↓
E2E
     ↓
REVIEW
     ↓
MERGE

# 85. Branch Protection

A branch principal deverá exigir:

- Pull Request;

- review;

- CI aprovado;

- checks obrigatórios;

- ausência de conflitos;

- regras de proteção.

# 86. Code Review

Review deverá verificar:

business rule
architecture
security
performance
error handling
tests
observability
database
API

# 87. Não Aprovar Apenas Porque “Funciona”

Perguntas obrigatórias:

E se repetir?
E se falhar?
E se dois usuários fizerem simultaneamente?
E se o provider estiver fora?
E se o usuário não tiver autorização?
E se chegar fora de ordem?
E se o worker cair?
E se o webhook vier duas vezes?

# 88. Static Analysis

Pipeline poderá executar:

ESLint
TypeScript
dependency scanning
secret scanning
SAST

Ferramentas específicas poderão ser definidas na implementação.

# 89. Dependency Scanning

Verificar:

vulnerable dependency
outdated package
malicious package
license

# 90. Secret Scanning

O pipeline deverá detectar possíveis:

API keys
tokens
passwords
private keys
credentials

commitados acidentalmente.

# 91. Container Security

Se containers forem utilizados:

image scan
base image updates
minimal image
non-root
secret handling

deverão ser avaliados.

# 92. Infrastructure as Code

Se houver IaC:

Terraform
Pulumi
CloudFormation
etc.

deverá passar por validação e security scan.

# 93. SBOM

O projeto deverá considerar geração de:

Software Bill of Materials

para conhecer componentes e dependências utilizadas no artefato.

# 94. Release Candidate

Antes de produção:

DEVELOPMENT
 ↓
TEST
 ↓
STAGING
 ↓
RELEASE CANDIDATE
 ↓
PRODUCTION

# 95. Staging

Staging deverá aproximar-se da produção em:

- configuração;

- banco;

- integrações;

- filas;

- workers;

- observabilidade.

Credenciais de produção nunca deverão ser reutilizadas sem necessidade.

# 96. Database Backup

Antes de alterações críticas:

BACKUP
 ↓
MIGRATION
 ↓
VALIDATION

# 97. Disaster Recovery

Deverá existir plano para:

database loss
storage loss
provider outage
queue loss
application outage

# 98. RPO e RTO

Futuramente definir:

RPO = quanto dado podemos perder
RTO = quanto tempo podemos levar para recuperar

Esses valores serão definidos de acordo com requisitos operacionais reais.

# 99. Deployment

Deploy deverá ser:

repeatable
automated
auditable
rollbackable

Evitar deploy manual dependente da memória de uma pessoa.

# 100. Blue/Green ou Rolling

A estratégia poderá evoluir para:

rolling
blue/green
canary

conforme infraestrutura e escala.

MVP poderá utilizar estratégia mais simples, desde que exista rollback controlado.

# 101. Feature Flags

Funcionalidades futuras poderão utilizar:

FEATURE_FLAG

Exemplo:

MARKETPLACE_V2 = false

# 102. Feature Flag ≠ Security

Feature flag não substitui:

authorization

# 103. Rollback

Todo release crítico deverá possuir:

rollback application
rollback configuration
database recovery strategy

# 104. Database Rollback

Não assumir que toda migration pode simplesmente ser desfeita.

Quando houver migration irreversível:

documentar
backup
forward fix
recovery strategy

# 105. Smoke Test

Após deploy:

health
login
catalog
search
API
database
queue
critical integration

deverão ser verificados.

# 106. Production Verification

Depois da publicação:

deployment
 ↓
health
 ↓
metrics
 ↓
logs
 ↓
errors
 ↓
business smoke test

# 107. Canary

Quando a infraestrutura permitir:

5%
 ↓
25%
 ↓
50%
 ↓
100%

observando:

errors
latency
business metrics

# 108. Release Criteria

Release poderá avançar somente quando:

- CI verde;

- testes críticos verdes;

- segurança sem bloqueios críticos;

- migrations validadas;

- backup/recovery definido;

- observabilidade ativa;

- smoke test preparado;

- rollback definido;

- documentação atualizada.

# 109. Severity

Bugs deverão possuir severidade:

BLOCKER
CRITICAL
HIGH
MEDIUM
LOW

# 110. Release Blockers

Exemplos:

critical security vulnerability
financial duplication
stock corruption
data loss
authorization bypass
payment duplication
ledger imbalance

Esses problemas bloqueiam release até tratamento ou decisão formal de risco.

# 111. Defect Lifecycle

OPEN
 ↓
TRIAGED
 ↓
IN PROGRESS
 ↓
FIXED
 ↓
TEST
 ↓
VERIFIED
 ↓
CLOSED

Se falhar:

REOPENED

# 112. Regression Testing

Toda correção importante deverá gerar teste de regressão.

Exemplo:

BUG:
conversion duplicated order

FIX:
idempotency

TEST:
convert twice → one order

# 113. Test Data

Dados de teste deverão ser:

determinísticos
reprodutíveis
isolados
seguros

Não utilizar dados reais sensíveis sem autorização e proteção adequada.

# 114. Test Environment

Separar:

DEV
TEST
STAGING
PRODUCTION

# 115. Production Data

Produção não deverá ser usada como ambiente de teste.

Especialmente para:

payment
refund
settlement
shipment
external promotion
community

# 116. Test Accounts

Criar usuários específicos:

TEST_BUYER
TEST_SELLER
TEST_MANAGER
TEST_ADMIN

com permissões controladas.

# 117. Test Catalog

Manter dados conhecidos:

brand
automaker
vehicle
variation
offer
stock

para testes repetíveis.

# 118. Financial Test Data

Manter cenários:

payment success
payment failure
refund
chargeback
settlement
recovery

sem dinheiro real em ambientes não produtivos.

# 119. Test Coverage

Coverage será uma métrica auxiliar, não objetivo isolado.

Não considerar:

80% coverage

como prova de qualidade.

# 120. Coverage por Risco

Maior cobertura deverá ser direcionada para:

Finance
Stock
Payment
Authorization
Order
Reservation
Fulfillment
Shipment
Pre-Sale

# 121. Mutation Testing

Para domínios críticos, poderá ser utilizado mutation testing para verificar se os testes realmente detectam alterações no comportamento.

Especialmente:

Finance
Stock
Authorization
State Machines

# 122. Contract Testing de API

Cada versão da API deverá validar:

request schema
response schema
status codes
error codes
authorization
pagination

# 123. OpenAPI

A documentação OpenAPI deverá acompanhar o código.

Evitar documentação manual divergente da implementação.

# 124. Backward Compatibility

Mudanças de API deverão avaliar:

breaking change

antes de publicação.

# 125. API Versioning

MVP:

/api/v1

Mudanças incompatíveis poderão gerar:

/api/v2

quando necessário.

# 126. Performance Gate

Operações críticas poderão possuir limites:

p95 < threshold
error rate < threshold

Os thresholds deverão ser definidos por endpoint e carga real.

# 127. Security Gate

Nenhum release deverá possuir vulnerabilidade crítica conhecida sem avaliação formal e decisão de risco.

# 128. Observability Gate

Toda operação crítica deverá possuir:

log
metric
trace quando aplicável
correlation
error handling

# 129. Operational Readiness

Antes de produção:

monitoring
alerts
dashboard
backup
runbook
rollback
support procedure

deverão existir.

# 130. Runbook

Cada operação crítica deverá possuir procedimento para:

failure
recovery
retry
rollback
investigation

# 131. Incident Management

Incidentes deverão registrar:

timestamp
impact
systems
correlation_id
root cause
mitigation
resolution
follow-up

# 132. Postmortem

Para incidentes relevantes:

WHAT HAPPENED
WHY
IMPACT
DETECTION
MITIGATION
ROOT CAUSE
CORRECTIVE ACTION
PREVENTIVE ACTION

O objetivo é aprendizado e melhoria, não apenas atribuição de culpa.

# 133. Security Incident

Incidentes de segurança deverão possuir fluxo específico:

DETECT
 ↓
CONTAIN
 ↓
INVESTIGATE
 ↓
REMEDIATE
 ↓
RECOVER
 ↓
LESSON LEARNED

# 134. Privacy / LGPD Tests

Validar:

data minimization
access
export
correction
deletion/anonymization
retention
audit

conforme os requisitos jurídicos e operacionais aplicáveis.

# 135. Audit Tests

Verificar que alterações sensíveis gerem auditoria:

authorization
seller approval
financial adjustments
moderation
security changes

# 136. Audit ≠ Log

AUDIT
= evidência de ação relevante

LOG
= diagnóstico operacional

# 137. Security Regression

Toda vulnerabilidade corrigida deverá gerar teste permanente quando tecnicamente possível.

Exemplo:

IDOR
 ↓
FIX
 ↓
REGRESSION TEST

# 138. Supply Chain

Dependências deverão ser avaliadas continuamente.

Incluindo:

package
version
vulnerability
license
integrity
source

# 139. Dependency Update

Atualização deverá passar por:

update
 ↓
build
 ↓
unit
 ↓
integration
 ↓
security
 ↓
E2E

# 140. Quality Dashboard

O projeto poderá possuir:

┌──────────────────────────────────┐
│         QUALITY DASHBOARD        │
├──────────────────────────────────┤
│ Build:              PASS         │
│ Unit Tests:         PASS         │
│ Integration:        PASS         │
│ E2E:                PASS         │
│ Security:           PASS         │
│ Coverage:           84%          │
│ Critical Bugs:      0            │
│ High Bugs:          1            │
│ p95 API:            320ms        │
│ DLQ:                0            │
│ Deployment:         PASS         │
└──────────────────────────────────┘

Os valores acima são meramente ilustrativos.

# 141. Quality Metrics

Indicadores:

test pass rate
test execution time
coverage
defect escape rate
critical bugs
security findings
build success rate
deployment frequency
rollback rate
change failure rate
MTTR

# 142. Quality ≠ Coverage

Uma aplicação pode possuir:

95% coverage

e ainda possuir:

IDOR
financial bug
race condition

Portanto coverage não será critério único.

# 143. Risk-Based Testing

Os testes serão priorizados pelo risco.

Alta prioridade:

Finance
Payment
Stock
Authorization
Order
Settlement

Média:

Catalog
Collection
Garage
Community

Baixa, conforme impacto:

visual refinements
noncritical analytics

# 144. Test Matrix

Cada épico deverá possuir:

| Épico | Unit | Integration | API | Security | E2E | Performance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E03 Catalog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E08 Stock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E12 Payment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E13 Finance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E15 Shipment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E16 Garage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | conforme necessidade |
| E18 Pre-Sale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | conforme necessidade |
| E20 Community | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | conforme necessidade |
| E21 Integrations | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E23 Async | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# 145. E24 Backlog

## E24-US01 — Test Foundation

Criar infraestrutura de testes.

## E24-US02 — Unit Tests

Implementar testes unitários.

## E24-US03 — Integration Tests

Implementar testes de integração.

## E24-US04 — API Tests

Testar contratos REST.

## E24-US05 — Contract Tests

Testar integrações.

## E24-US06 — E2E

Implementar fluxos ponta a ponta.

## E24-US07 — State Machine Tests

Testar transições.

## E24-US08 — Idempotency Tests

Testar duplicidade.

## E24-US09 — Concurrency Tests

Testar concorrência.

## E24-US10 — Security Tests

Implementar segurança automatizada.

## E24-US11 — IDOR Tests

Testar isolamento.

## E24-US12 — Input Validation

Testar entradas.

## E24-US13 — Injection Tests

Testar injection.

## E24-US14 — Business Logic Tests

Testar regras.

## E24-US15 — Financial Tests

Testar Ledger.

## E24-US16 — Stock Tests

Testar estoque.

## E24-US17 — Payment Tests

Testar pagamentos.

## E24-US18 — Webhook Tests

Testar webhooks.

## E24-US19 — Outbox Tests

Testar Outbox.

## E24-US20 — Queue Tests

Testar filas.

## E24-US21 — Worker Tests

Testar workers.

## E24-US22 — Retry Tests

Testar retry.

## E24-US23 — DLQ Tests

Testar DLQ.

## E24-US24 — Scheduler Tests

Testar scheduler.

## E24-US25 — Migration Tests

Testar migrations.

## E24-US26 — Performance Tests

Executar testes de performance.

## E24-US27 — Load Tests

Executar testes de carga.

## E24-US28 — Stress Tests

Executar stress tests.

## E24-US29 — Resilience Tests

Testar falhas.

## E24-US30 — Observability Tests

Validar logs, métricas e traces.

## E24-US31 — Accessibility Tests

Validar acessibilidade.

## E24-US32 — Frontend Tests

Validar frontend.

## E24-US33 — Static Analysis

Implementar análise estática.

## E24-US34 — Dependency Scan

Implementar scanning.

## E24-US35 — Secret Scan

Implementar secret scanning.

## E24-US36 — CI

Implementar pipeline.

## E24-US37 — Branch Protection

Configurar proteção.

## E24-US38 — Release Candidate

Criar processo RC.

## E24-US39 — Smoke Test

Criar smoke tests.

## E24-US40 — Rollback

Documentar rollback.

## E24-US41 — Backup

Definir backup.

## E24-US42 — Disaster Recovery

Definir DR.

## E24-US43 — Runbooks

Criar runbooks.

## E24-US44 — Incident Management

Criar processo.

## E24-US45 — Postmortem

Criar processo.

## E24-US46 — Quality Dashboard

Criar indicadores.

## E24-US47 — Release Gate

Criar critérios de release.

## E24-US48 — Production Verification

Validar pós-deploy.

# 146. Ordem de Implementação

1. Test Foundation
        ↓
2. Unit
        ↓
3. Integration
        ↓
4. API
        ↓
5. State Machines
        ↓
6. Security
        ↓
7. Idempotency
        ↓
8. Concurrency
        ↓
9. E2E
        ↓
10. Contract Tests
        ↓
11. Financial Tests
        ↓
12. Async Tests
        ↓
13. Performance
        ↓
14. Resilience
        ↓
15. Observability
        ↓
16. CI/CD
        ↓
17. Release Gates
        ↓
18. Production Verification

# 147. Definition of Done — MiniHub

Uma funcionalidade somente estará DONE quando:

[✓] Requirement understood
[✓] Acceptance criteria
[✓] Business rules
[✓] Architecture reviewed
[✓] Code implemented
[✓] Unit tests
[✓] Integration tests
[✓] API tests
[✓] Security tests
[✓] E2E when applicable
[✓] Concurrency when applicable
[✓] Idempotency when applicable
[✓] Observability
[✓] Documentation
[✓] Migration tested
[✓] Code review
[✓] CI green

# 148. Definition of Ready — MiniHub

Antes de iniciar:

[ ] User story defined
[ ] Business rule defined
[ ] Acceptance criteria
[ ] Domain identified
[ ] Entities identified
[ ] State transitions identified
[ ] Security impact
[ ] Data impact
[ ] Integration impact
[ ] Event impact
[ ] Notification impact
[ ] Observability impact
[ ] Test strategy

# 149. Release Gate Definitivo

FEATURE
                     │
                     ▼
                 CODE REVIEW
                     │
                     ▼
                AUTOMATED TESTS
                     │
          ┌──────────┼──────────┐
          ▼          ▼          ▼
       SECURITY   BUSINESS   TECHNICAL
          │          │          │
          └──────────┼──────────┘
                     ▼
                INTEGRATION
                     │
                     ▼
                    E2E
                     │
                     ▼
                PERFORMANCE
                     │
                     ▼
              OBSERVABILITY
                     │
                     ▼
                   QA
                     │
                     ▼
                 STAGING
                     │
                     ▼
               SMOKE TEST
                     │
                     ▼
                 RELEASE

# 150. Critérios de Bloqueio

Produção deverá ser bloqueada quando existir:

CRITICAL SECURITY
DATA LOSS
FINANCIAL DUPLICATION
LEDGER IMBALANCE
STOCK CORRUPTION
AUTHORIZATION BYPASS
PAYMENT DUPLICATION
CRITICAL REGRESSION
UNRECOVERABLE MIGRATION

# 151. Decisões Arquiteturais Definitivas

### DA-E24-001

Qualidade será responsabilidade de todo o ciclo de desenvolvimento, não apenas do QA.

### DA-E24-002

O MiniHub adotará estratégia de testes em múltiplas camadas.

### DA-E24-003

Unit tests serão a camada mais ampla e rápida.

### DA-E24-004

Integration tests validarão interação real entre componentes.

### DA-E24-005

E2E será reservado para fluxos críticos e representativos.

### DA-E24-006

Segurança será testada durante o SDLC, não somente antes do go-live.

### DA-E24-007

Authorization e ownership serão testados explicitamente.

### DA-E24-008

IDOR será considerado cenário de teste obrigatório.

### DA-E24-009

State machines deverão possuir testes de transição.

### DA-E24-010

Operações financeiras deverão possuir testes de equilíbrio e idempotência.

### DA-E24-011

Estoque deverá possuir testes de concorrência.

### DA-E24-012

Pagamentos e webhooks deverão possuir testes de duplicidade.

### DA-E24-013

Eventos e workers deverão possuir testes de retry e DLQ.

### DA-E24-014

Migrations deverão ser testadas antes da produção.

### DA-E24-015

Performance será avaliada por percentis e não apenas média.

### DA-E24-016

Testes de performance serão orientados a risco.

### DA-E24-017

Observabilidade será validada como parte da qualidade.

### DA-E24-018

CI será obrigatório para merge.

### DA-E24-019

Produção exigirá release gate.

### DA-E24-020

Toda correção de bug crítico deverá, quando possível, gerar teste de regressão.

### DA-E24-021

Coverage será indicador auxiliar, nunca critério único de qualidade.

### DA-E24-022

Dados reais sensíveis não serão utilizados indiscriminadamente em ambientes de teste.

### DA-E24-023

Deploy deverá ser reproduzível e possuir estratégia de rollback ou recuperação.

### DA-E24-024

Mudanças de banco deverão possuir estratégia de recuperação.

### DA-E24-025

Nenhuma camada de frontend será considerada fronteira de segurança.

# 152. Relação entre E22, E23 e E24

A arquitetura final fica:

E22
OBSERVABILITY
      │
      │ observa
      ▼
E23
EVENTS / WORKERS
      │
      │ executa
      ▼
E01–E21
BUSINESS DOMAINS
      ▲
      │
      │ valida
      │
E24
QUALITY / TESTING

Ou:

E21 = INTEGRA
E22 = OBSERVA
E23 = EXECUTA ASSINCRONAMENTE
E24 = VALIDA

# 153. Arquitetura Completa de Qualidade

┌──────────────────────┐
                    │      REQUIREMENT     │
                    └──────────┬───────────┘
                               ↓
                    ┌──────────────────────┐
                    │   BUSINESS RULES     │
                    └──────────┬───────────┘
                               ↓
                    ┌──────────────────────┐
                    │      DEVELOPMENT     │
                    └──────────┬───────────┘
                               ↓
              ┌────────────────┴────────────────┐
              ↓                                 ↓
        AUTOMATED TESTS                    SECURITY
              │                                 │
              └────────────────┬────────────────┘
                               ↓
                       INTEGRATION TEST
                               ↓
                           E2E TEST
                               ↓
                       PERFORMANCE
                               ↓
                      OBSERVABILITY
                               ↓
                              QA
                               ↓
                            STAGING
                               ↓
                         RELEASE GATE
                               ↓
                           PRODUCTION
                               ↓
                    PRODUCTION VERIFICATION
                               ↓
                          MONITORING

# 154. O Ciclo Completo do MiniHub

Com E24 concluído, o ciclo arquitetural passa a ser:

IDEIA
 ↓
REQUIREMENT
 ↓
ARCHITECTURE
 ↓
DEVELOPMENT
 ↓
TEST
 ↓
SECURITY
 ↓
OBSERVABILITY
 ↓
INTEGRATION
 ↓
RELEASE
 ↓
PRODUCTION
 ↓
MONITORING
 ↓
FEEDBACK
 ↓
IMPROVEMENT

# 155. Princípio de Ouro do E24

Nenhuma funcionalidade será considerada pronta simplesmente porque funciona. Ela será considerada pronta quando seu comportamento, segurança, dados, integrações, concorrência, observabilidade e capacidade de recuperação tiverem sido validados de acordo com o risco da funcionalidade.

# 156. Princípio Final da Arquitetura MiniHub

Depois de E01–E24:

E01 Foundation
E02 Security
E03 Catalog
E04 Collection
E05 Wishlist / Acquisition
E06 Sellers
E07 Commercial Product / Offer
E08 Stock
E09 Marketplace
E10 Cart
E11 Orders
E12 Payments
E13 Finance
E14 Fulfillment
E15 Shipment
E16 Garage
E17 Notifications
E18 Pre-Sales
E19 External Promotions
E20 Community
E21 Integrations
E22 Observability
E23 Events / Workers
E24 Quality / Testing

A arquitetura passa a ter:

DOMAIN
+
SECURITY
+
DATA
+
COMMERCE
+
FINANCE
+
LOGISTICS
+
COMMUNITY
+
INTEGRATIONS
+
OBSERVABILITY
+
ASYNC PROCESSING
+
QUALITY

# 157. Regra Arquitetural Global

O MiniHub deverá seguir a seguinte cadeia:

CATALOG
   ↓
VARIATION
   ↓
COMMERCE
   ↓
ORDER
   ↓
PAYMENT
   ↓
FINANCE
   ↓
FULFILLMENT
   ↓
SHIPMENT
   ↓
GARAGE
   ↓
COLLECTION

Enquanto transversalmente:

SECURITY
OBSERVABILITY
EVENTS
INTEGRATIONS
QUALITY

atuam sobre o sistema sem assumir a responsabilidade pelos domínios de negócio.

# 158. Encerramento

O E24 encerra a arquitetura técnica planejada para a primeira grande etapa do MiniHub.

O projeto deixa de ter apenas uma definição de entidades e funcionalidades e passa a possuir também critérios formais para:

DESENVOLVER
TESTAR
PROTEGER
OBSERVAR
PUBLICAR
RECUPERAR
EVOLUIR

A principal decisão é que qualidade será uma propriedade arquitetural, e não uma etapa final do desenvolvimento.

A estratégia de segurança seguirá uma abordagem contínua de teste ao longo do ciclo de desenvolvimento, alinhada à metodologia do OWASP WSTG.

A observabilidade será validada juntamente com o comportamento funcional, incluindo traces, métricas e logs, mantendo o MiniHub compatível com uma arquitetura baseada em OpenTelemetry.

## GOLD RULE

Código que não pode ser testado, observado, protegido e recuperado não será considerado arquitetura pronta para produção.

# 159. Status dos Épicos

| Épico | Domínio | Status |
| --- | --- | --- |
| E01 | Foundation | Definido |
| E02 | Security | Definido |
| E03 | Catalog | Definido |
| E04 | Collection | Definido |
| E05 | Wishlist / Acquisition | Definido |
| E06 | Sellers | Definido |
| E07 | Commercial Product / Offer | Definido |
| E08 | Stock | Definido |
| E09 | Marketplace | Definido |
| E10 | Cart | Definido |
| E11 | Orders | Definido |
| E12 | Payments | Definido |
| E13 | Finance | Definido |
| E14 | Fulfillment | Definido |
| E15 | Shipment | Definido |
| E16 | Garage | Definido |
| E17 | Notifications | Definido |
| E18 | Pre-Sales | Definido |
| E19 | External Promotions | Definido |
| E20 | Community | Definido |
| E21 | Integrations | Definido |
| E22 | Observability | Definido |
| E23 | Events / Workers | Definido |
| E24 | Quality / Testing | Definido |

Arquitetura E01–E24: encerrada em nível conceitual/estratégico.