# MiniHub Car

## Documento 9.3 — Implementação das Primeiras Telas

### Versão 1.0

Projeto: MiniHub Car — minihubcar.com.br
Frontend: Next.js + TypeScript
Backend: REST API
Banco de dados: PostgreSQL
Objetivo: Construção da primeira versão funcional do frontend

# 1. Objetivo

O capítulo 9.3 inicia a implementação efetiva do frontend do MiniHub Car.

A estratégia será diferente de simplesmente construir todas as telas uma por uma.

Vamos construir um fluxo vertical completo, passando por todas as camadas:

Frontend
   ↓
Autenticação
   ↓
API
   ↓
Banco
   ↓
Resposta
   ↓
Frontend

O primeiro fluxo funcional será:

Login
  ↓
Dashboard
  ↓
Catálogo
  ↓
Pesquisa
  ↓
Detalhe da variação
  ↓
Adicionar à coleção
  ↓
Minha coleção

Esse fluxo servirá como referência arquitetural para o restante do sistema.

# 2. Estratégia de implementação

A implementação será dividida em etapas.

## Fase 1 — Fundação

Projeto Next.js
TypeScript
Tailwind
ESLint
Prettier
Estrutura de pastas
Design Tokens

## Fase 2 — Shell da aplicação

Header
Sidebar
Mobile Navigation
AppShell
PageHeader

## Fase 3 — Autenticação

Login
Sessão
Logout
Proteção de rotas

## Fase 4 — Dashboard

Resumo
Atalhos
Atividades recentes

## Fase 5 — Catálogo

Busca
Filtros
Cards
Paginação
Detalhes

## Fase 6 — Coleção

Adicionar exemplar
Listar coleção
Detalhar exemplar
Mover exemplar

# 3. Regra fundamental

Não implementaremos inicialmente todas as funcionalidades previstas.

O objetivo inicial é provar que a arquitetura funciona.

Portanto:

Primeiro fazemos o caminho completo funcionar; depois ampliamos a cobertura funcional.

# 4. Inicialização do projeto

A aplicação será criada como projeto Next.js utilizando TypeScript e App Router.

A versão do Next.js deverá ser a versão estável vigente no momento da criação do projeto, fixada no package.json.

Não utilizar latest de forma aberta em produção.

# 5. Gerenciador de pacotes

A recomendação inicial é:

pnpm

Motivos:

- instalação rápida;

- gerenciamento eficiente de dependências;

- lockfile;

- bom suporte a monorepos futuros;

- menor duplicação de pacotes.

# 6. Dependências principais

A base deverá conter:

Next.js
React
TypeScript
Tailwind CSS
React Hook Form
Zod
TanStack Query

Para testes:

Vitest
Testing Library
Playwright

# 7. Criação inicial

Conceitualmente:

pnpm create next-app

Selecionando:

TypeScript: Sim
ESLint: Sim
Tailwind CSS: Sim
App Router: Sim
src/: Sim
Import Alias: @/*

# 8. Resultado inicial

A estrutura deverá começar aproximadamente assim:

mini-hub-car/
├── src/
│   └── app/
│       ├── layout.tsx
│       ├── page.tsx
│       └── globals.css
│
├── public/
├── package.json
├── tsconfig.json
└── next.config.ts

Essa estrutura será expandida imediatamente.

# 9. Estrutura definitiva inicial

src/
│
├── app/
│   ├── (public)/
│   ├── (auth)/
│   ├── (app)/
│   ├── layout.tsx
│   ├── error.tsx
│   ├── not-found.tsx
│   └── globals.css
│
├── components/
│   ├── ui/
│   ├── layout/
│   ├── navigation/
│   ├── feedback/
│   └── forms/
│
├── features/
│   ├── auth/
│   ├── catalog/
│   ├── collection/
│   ├── locations/
│   ├── acquisitions/
│   ├── sales/
│   ├── wishlist/
│   ├── lists/
│   ├── catalog-requests/
│   └── dashboard/
│
├── hooks/
├── lib/
│   ├── api/
│   ├── auth/
│   ├── config/
│   └── storage/
│
├── types/
├── utils/
└── styles/

# 10. Design Tokens

Antes das telas, devemos implementar os tokens definidos no capítulo 9.1.

Exemplo:

colors
spacing
radius
typography
shadows
breakpoints

Os componentes deverão consumir esses tokens.

# 11. CSS global

O globals.css será responsável por:

- reset/base;

- variáveis CSS;

- tipografia;

- background;

- foreground;

- seleção;

- acessibilidade;

- tokens.

Não colocar regras específicas de uma página nesse arquivo.

# 12. Layout raiz

O arquivo:

src/app/layout.tsx

será responsável por:

- HTML;

- metadata global;

- fontes;

- providers globais;

- estrutura inicial.

Conceitualmente:

RootLayout
 ├── Providers
 │    ├── QueryProvider
 │    └── AuthProvider
 │
 └── children

# 13. Providers

Criar:

src/providers/

Exemplo:

providers/
├── QueryProvider.tsx
└── AppProviders.tsx

Não transformar todos os providers em um componente gigantesco.

# 14. QueryProvider

O TanStack Query deverá possuir configuração centralizada.

Exemplo conceitual:

QueryClient
 ├── staleTime
 ├── retry
 └── cacheTime/gcTime

Os valores poderão ser refinados conforme o comportamento real da aplicação.

# 15. AppShell

O principal componente estrutural será:

components/layout/AppShell.tsx

Estrutura:

AppShell
├── Header
├── Sidebar
├── Main
└── MobileNavigation

# 16. Desktop

Visualmente:

┌──────────────────────────────────────────────┐
│ Header                                       │
├──────────────┬───────────────────────────────┤
│              │                               │
│ Sidebar      │ Main Content                  │
│              │                               │
│              │                               │
└──────────────┴───────────────────────────────┘

# 17. Mobile

No mobile:

┌──────────────────────┐
│ Header               │
├──────────────────────┤
│                      │
│ Main Content         │
│                      │
│                      │
├──────────────────────┤
│ Bottom Navigation    │
└──────────────────────┘

# 18. Header

O Header deverá conter inicialmente:

Logo MiniHub Car
Busca global
Notificações
Avatar

No MVP, notificações poderão ser apenas estruturais caso o módulo ainda não esteja implementado.

# 19. Sidebar

Menu inicial:

Dashboard

Catálogo

Minha Coleção
Localizações
Aquisições
Vendas
Wishlist
Minhas Listas
Solicitações

Configurações

Separar visualmente:

PRINCIPAL
MINHA COLEÇÃO
OUTROS

quando fizer sentido.

# 20. Sidebar e permissões

Itens administrativos somente serão apresentados quando o usuário possuir permissão.

Exemplo:

Administração

não deve aparecer para um usuário comum.

Porém, novamente:

A API continua responsável pela autorização real.

# 21. Primeira tela — Login

Rota:

/login

Estrutura:

LoginPage
├── Logo
├── Title
├── EmailInput
├── PasswordInput
├── Remember/Session option
├── SubmitButton
├── ForgotPassword
└── RegisterLink

# 22. Login — comportamento

Fluxo:

Usuário informa e-mail
        ↓
Senha
        ↓
[Entrar]
        ↓
Validação
        ↓
POST /api/v1/auth/login
        ↓
Sessão criada
        ↓
/app

# 23. Login — estados

A tela deverá possuir:

### Normal

[ Entrar ]

### Loading

[ Entrando... ]

### Erro

E-mail ou senha inválidos.

### Sucesso

Redirecionamento para:

/app

# 24. Não revelar informações desnecessárias

Em falha de autenticação, evitar mensagens que revelem se um determinado e-mail está cadastrado.

Preferir mensagens genéricas.

# 25. Dashboard

Rota:

/app

Primeira versão:

┌─────────────────────────────────────────────┐
│ Olá, Carlos                                 │
│                                              │
│ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐            │
│ │ Coleção│ │Wishlist│ │Valor   │            │
│ │  128   │ │   32   │ │ R$ ... │            │
│ └────────┘ └────────┘ └────────┘            │
│                                              │
│ Ações rápidas                                │
│ [Adicionar] [Pesquisar] [Aquisição]          │
│                                              │
│ Atividade recente                            │
│ ...                                          │
└─────────────────────────────────────────────┘

Os números serão provenientes da API.

# 26. Dashboard não é tabela

Conforme definido nos capítulos anteriores:

Dashboard

é uma projeção.

Não criar:

dashboard

no PostgreSQL.

# 27. Cards de resumo

Primeira versão:

Total de exemplares
Total de variações
Wishlist
Valor investido

Alguns indicadores podem ser adicionados posteriormente.

# 28. Catálogo

Rota:

/catalog

A página deverá apresentar:

Título
Busca
Filtros
Ordenação
Resultados
Paginação

# 29. Catálogo — wireframe

┌──────────────────────────────────────────────┐
│ Catálogo                                     │
│                                              │
│ [ Pesquisar marca, modelo, código... ] [🔎] │
│                                              │
│ Filtros                                      │
│ Marca | Fabricante | Escala | Ano            │
│                                              │
│ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐             │
│ │ imagem │ │ imagem │ │ imagem │             │
│ │ F40    │ │ Supra  │ │ GT-R   │             │
│ └────────┘ └────────┘ └────────┘             │
│                                              │
│             < 1 2 3 4 >                     │
└──────────────────────────────────────────────┘

# 30. Busca do catálogo

Endpoint:

GET /api/v1/catalog/search?q=ferrari

O componente:

CatalogSearch

não conhecerá detalhes de HTTP.

Fluxo:

CatalogSearch
 ↓
useCatalogSearch()
 ↓
catalog.service
 ↓
apiClient

# 31. Filtros

Filtros iniciais:

Marca da miniatura
Fabricante
Escala
Ano
Série

Filtros adicionais serão incluídos conforme necessidade.

# 32. Card de catálogo

Criar:

features/catalog/components/CatalogCard.tsx

Informações:

Imagem
Marca
Nome
Escala
Ano

Exemplo:

┌─────────────────────┐
│                     │
│      [imagem]       │
│                     │
├─────────────────────┤
│ Hot Wheels          │
│ Ferrari F40         │
│ 1:64 • 2024         │
└─────────────────────┘

# 33. Detalhe da variação

Rota:

/catalog/variations/[id]

Deverá apresentar:

Imagens
Marca
Casting
Série
Escala
Cor
Acabamento
Ano
Embalagem
Identificadores
Veículo relacionado
Franquia

quando disponíveis.

# 34. Regra importante

A página de variação não deverá simplesmente reproduzir a tabela variation.

Ela representará uma visão agregada do catálogo.

Pode combinar:

variation
casting
brand
series
scale
vehicle
franchise
identifiers

# 35. Ação “Adicionar à coleção”

Na página da variação:

[ + Adicionar à minha coleção ]

Ao clicar:

Variation
      ↓
AddExemplar
      ↓
Collection

# 36. Adicionar exemplar

Rota:

/app/collection/new

ou abertura contextual a partir da variação.

Campos iniciais:

Variação
Condição
Localização
Data de aquisição
Observações

# 37. Fluxo simplificado

Ferrari F40
     ↓
[Adicionar à coleção]
     ↓
Condição
     ↓
Localização
     ↓
Data
     ↓
[Salvar]

# 38. Regra de duplicidade

O sistema deverá permitir:

Ferrari F40
 ├── Exemplar 1
 ├── Exemplar 2
 ├── Exemplar 3
 └── Exemplar 4

Portanto, o frontend não deverá bloquear a inclusão simplesmente porque a variação já existe na coleção.

# 39. Minha Coleção

Rota:

/app/collection

A tela deverá permitir:

Grid
Lista
Busca
Filtros
Ordenação
Paginação

# 40. Card do exemplar

Diferentemente do catálogo, o card da coleção deverá representar o exemplar físico.

Exemplo:

┌─────────────────────┐
│      [imagem]       │
├─────────────────────┤
│ Ferrari F40         │
│ Hot Wheels          │
│ 1:64                │
│                     │
│ Local: Estante A    │
│ Condição: MINT      │
└─────────────────────┘

# 41. Diferença entre catálogo e coleção

### Catálogo

"Ferrari F40 Hot Wheels"

é uma entidade oficial.

### Coleção

"Meu exemplar da Ferrari F40"

é uma entidade pertencente ao usuário.

Essa diferença deverá permanecer explícita no frontend.

# 42. Exemplar Detail

Rota:

/app/collection/[id]

Informações:

Miniatura
Variação
Condição
Localização atual
Data de aquisição
Custo
Observações
Fotos
Histórico

# 43. Histórico

O usuário poderá consultar:

Aquisição
Movimentações
Alterações relevantes
Venda

O histórico deverá ser apresentado em timeline quando apropriado.

Exemplo:

2026-09-01
Adquirido

2026-09-03
Movido para Estante A

2026-09-08
Movido para Vitrine

# 44. Mover exemplar

A ação:

[ Mover ]

abrirá:

MoveExemplarDialog

Fluxo:

Local atual
      ↓
Selecionar novo local
      ↓
[Confirmar]
      ↓
POST operação de movimentação

# 45. Regra de movimentação

O frontend não deverá implementar a regra:

fechar localização atual
criar nova localização
registrar histórico

Essa é uma operação de negócio da API.

O frontend apenas solicita:

Mover exemplar

# 46. API Client

Estrutura:

lib/api/
├── client.ts
├── errors.ts
└── types.ts

O client.ts será responsável por:

- URL;

- headers;

- autenticação;

- JSON;

- request ID;

- tratamento de resposta.

# 47. Services

Exemplo:

features/catalog/services/catalog.service.ts

Funções:

searchCatalog()
getVariation()
getBrands()
getAutomakers()

Coleção:

features/collection/services/collection.service.ts

Funções:

getExemplars()
getExemplar()
createExemplar()
updateExemplar()
moveExemplar()

# 48. DTOs

O frontend deverá trabalhar com tipos específicos.

Exemplo:

CatalogCardDto
VariationDetailsDto
ExemplarCardDto
ExemplarDetailsDto

Não utilizar diretamente estruturas enormes retornadas pela API.

# 49. Mappers

Quando a resposta da API não coincidir diretamente com o modelo visual:

API DTO
 ↓
Mapper
 ↓
View Model
 ↓
Component

Isso permite mudar o backend sem reconstruir toda a interface.

# 50. Autenticação — arquitetura recomendada

A arquitetura preferencial será:

Browser
   ↓
Next.js
   ↓
REST API

atuando o Next.js como uma camada BFF quando necessário para operações de autenticação sensíveis.

# 51. Refresh Token

O refresh token não deverá ser armazenado em:

localStorage
sessionStorage

Preferir:

HttpOnly
Secure
SameSite
Cookie

# 52. Access Token

O access token deverá possuir vida curta.

Recomendação:

≈ 15 minutos

O valor definitivo será definido em conjunto com o backend.

# 53. Expiração

Fluxo:

Request
 ↓
401
 ↓
Refresh
 ↓
Novo Access Token
 ↓
Retry

Se o refresh falhar:

Sessão encerrada
 ↓
/login

# 54. Segurança

Nunca colocar no frontend:

DATABASE_URL
JWT_SECRET
API_SECRET
PRIVATE_KEY

# 55. CORS

Se houver comunicação direta browser → API, o backend deverá configurar CORS explicitamente.

Se utilizarmos BFF para as chamadas sensíveis:

Browser → Next.js
Next.js → API

o problema de CORS será significativamente reduzido.

# 56. Primeira versão do API Client

O cliente deverá possuir comportamento semelhante a:

apiClient.get()
apiClient.post()
apiClient.patch()
apiClient.delete()

Porém, essas funções serão abstrações internas.

# 57. Erros

O client deverá converter respostas:

400
401
403
404
409
422
429
500

para um modelo único de erro.

# 58. Exemplo de erro

API:

{
  "error": {
    "code": "EXEMPLAR_NOT_FOUND",
    "message": "Exemplar não encontrado.",
    "details": []
  }
}

Frontend:

Exemplar não encontrado.

# 59. Estados obrigatórios

Toda tela deverá considerar:

Loading
Success
Empty
Error
Unauthorized
Forbidden
Not Found

Não desenvolver somente o estado “feliz”.

# 60. Empty State

Minha coleção vazia:

Sua coleção ainda está vazia.

Comece adicionando sua primeira miniatura.

[ Explorar catálogo ]

# 61. Empty State — Wishlist

Você ainda não adicionou nenhuma miniatura à wishlist.

[ Explorar catálogo ]

# 62. Feedback

Após adicionar exemplar:

✓ Miniatura adicionada à sua coleção.

Utilizar Toast.

# 63. Confirmações

Operações potencialmente destrutivas deverão exigir confirmação.

Exemplo:

Excluir lista?

Essa ação não poderá ser desfeita.

[Cancelar] [Excluir]

# 64. Não excluir exemplares sem necessidade

Como o domínio possui histórico, muitas operações deverão utilizar mudança de estado em vez de exclusão física.

O frontend deverá refletir essa filosofia.

# 65. Responsividade

A implementação deverá ser feita desde o início pensando em:

Desktop
Tablet
Mobile

Não deixar o mobile para o final.

# 66. Acessibilidade

Os componentes iniciais deverão suportar:

- teclado;

- foco;

- labels;

- leitores de tela;

- contraste;

- estados de erro.

# 67. Performance inicial

Prioridades:

Server Components
paginação
lazy loading
imagens otimizadas
cache
queries eficientes

Não otimizar prematuramente aquilo que ainda não apresentou problema.

# 68. Teste vertical

Após implementar o primeiro fluxo, deverá ser possível executar:

1. Abrir MiniHub Car
2. Login
3. Entrar no Dashboard
4. Abrir Catálogo
5. Pesquisar Ferrari F40
6. Abrir uma variação
7. Adicionar à coleção
8. Abrir Minha Coleção
9. Visualizar exemplar
10. Mover exemplar

Esse fluxo será a primeira Definition of Done do frontend.

# 69. Definition of Done

O primeiro incremento somente será considerado concluído quando:

[✓] Projeto inicia
[✓] Login funciona
[✓] Sessão funciona
[✓] Rotas privadas funcionam
[✓] Dashboard carrega
[✓] Catálogo carrega
[✓] Busca funciona
[✓] Detalhe funciona
[✓] Exemplar pode ser criado
[✓] Coleção carrega
[✓] Exemplar pode ser movido
[✓] Erros possuem tratamento
[✓] Mobile funciona
[✓] Testes principais existem

# 70. Ordem prática de desenvolvimento

A implementação deverá seguir:

ETAPA 01
Projeto Next.js
       ↓
ETAPA 02
Design Tokens
       ↓
ETAPA 03
Componentes UI
       ↓
ETAPA 04
AppShell
       ↓
ETAPA 05
Login
       ↓
ETAPA 06
Sessão
       ↓
ETAPA 07
Dashboard
       ↓
ETAPA 08
Catálogo
       ↓
ETAPA 09
Detalhe da variação
       ↓
ETAPA 10
Adicionar exemplar
       ↓
ETAPA 11
Minha coleção
       ↓
ETAPA 12
Movimentação

# 71. O que não fazer nesta etapa

Não implementar ainda:

Pré-vendas
Marketplace
Rifas internas
Gateway de pagamento
Garagem
Consolidação logística
WhatsApp
SMS
IA
QR Code
PWA
Aplicativo nativo

Esses módulos já foram previstos arquiteturalmente.

Mas ainda não devem consumir esforço de implementação.

# 72. Por que começar pelo catálogo?

O catálogo é o coração do MiniHub Car.

Ele será utilizado futuramente por:

Coleção
Wishlist
Pré-venda
Loja
Marketplace
Rifas
Busca

Portanto, validar o catálogo primeiro reduz risco arquitetural.

# 73. Por que depois coleção?

Porque o principal diferencial do MiniHub Car é a relação:

Catálogo
   ↓
Variação
   ↓
Exemplar
   ↓
Colecionador

Esse fluxo valida o conceito central do produto.

# 74. Primeiro fluxo vertical

A arquitetura ficará:

┌──────────────────────┐
│      NEXT.JS         │
│                      │
│ Login                │
│ Dashboard            │
│ Catálogo             │
│ Coleção              │
└──────────┬───────────┘
           │
           ▼
┌──────────────────────┐
│       REST API       │
│                      │
│ Auth                 │
│ Catalog              │
│ Collection           │
└──────────┬───────────┘
           │
           ▼
┌──────────────────────┐
│     PostgreSQL       │
│                      │
│ app_user             │
│ variation            │
│ collection_exemplar  │
│ location             │
└──────────────────────┘

# 75. Primeiro MVP técnico

Ao terminar este capítulo, teremos a base necessária para iniciar o desenvolvimento real.

O primeiro MVP técnico será:

Usuário
 ↓
Login
 ↓
Dashboard
 ↓
Catálogo
 ↓
Pesquisa
 ↓
Variação
 ↓
Adicionar exemplar
 ↓
Coleção
 ↓
Localização

# 76. Próximo passo de implementação

A partir deste documento, o próximo trabalho não deverá ser outro capítulo conceitual.

Deverá ser a construção do código.

A sequência recomendada é:

### 9.3.1

Criar o projeto Next.js.

### 9.3.2

Configurar TypeScript, Tailwind, ESLint e Prettier.

### 9.3.3

Criar estrutura de diretórios.

### 9.3.4

Implementar Design Tokens.

### 9.3.5

Criar componentes base.

### 9.3.6

Implementar AppShell.

### 9.3.7

Implementar Login.

### 9.3.8

Integrar autenticação com a API.

### 9.3.9

Implementar Dashboard.

### 9.3.10

Implementar Catálogo.

# 77. Decisões do capítulo 9.3

### IMP01

O desenvolvimento será incremental.

### IMP02

Será priorizado um fluxo vertical completo.

### IMP03

Next.js será utilizado com App Router.

### IMP04

TypeScript será obrigatório.

### IMP05

O projeto utilizará estrutura por domínio.

### IMP06

TanStack Query será utilizado para estado remoto.

### IMP07

React Hook Form será utilizado para formulários.

### IMP08

Zod será utilizado para validação de frontend.

### IMP09

O API Client será centralizado.

### IMP10

As páginas não realizarão chamadas HTTP diretamente.

### IMP11

O backend continuará sendo a fonte definitiva das regras de negócio.

### IMP12

O catálogo será implementado antes dos módulos comerciais.

### IMP13

A coleção será construída sobre o catálogo oficial.

### IMP14

Múltiplos exemplares da mesma variação serão permitidos.

### IMP15

Movimentação será uma operação de negócio da API.

### IMP16

Refresh Token não será armazenado em localStorage.

### IMP17

O frontend não armazenará segredos.

### IMP18

Todas as telas deverão possuir estados de loading, empty e error.

### IMP19

Mobile será considerado desde o início.

### IMP20

O primeiro fluxo completo será utilizado como referência arquitetural para os demais módulos.

# 78. Marco arquitetural alcançado

Com o capítulo 9.3, passamos de:

"Como o MiniHub Car deve funcionar?"

para:

"Como o MiniHub Car será construído?"

A próxima atividade prática será criar o projeto e implementar a fundação real do frontend, começando por:

Next.js
    ↓
Tailwind
    ↓
Design Tokens
    ↓
AppShell
    ↓
Header
    ↓
Sidebar
    ↓
Login

Essa fundação será construída de forma que as telas seguintes possam ser adicionadas sem necessidade de reorganizar o projeto.