# Documento 9.20 — Fechamento do MVP e Plano de Implementação

MiniHub Car — Versão 1.0

## 1. Objetivo

Este documento encerra a documentação técnica e funcional da primeira versão do MiniHub Car.

O objetivo é transformar tudo que foi definido nos documentos anteriores em uma referência única para implementação.

O MVP deverá entregar uma aplicação funcional para:

Pesquisar, organizar e controlar uma coleção de miniaturas 1:64.

# 2. Princípio central

O MVP deve ser:

Simples para o usuário, mas preparado para crescer.

Isso significa:

- arquitetura modular;

- IDs estáveis;

- separação de domínios;

- API versionada;

- PostgreSQL estruturado;

- autenticação segura;

- catálogo independente da coleção;

- regras de negócio claras.

Mas também significa:

Não implementar antecipadamente funcionalidades da Fase 2.

# 3. Escopo funcional consolidado

O MVP será composto por:

MINIHUB CAR — MVP
│
├── Autenticação
│
├── Catálogo
│
├── Minha Coleção
│
├── Localizações
│
├── Aquisições
│
├── Vendas
│
├── Wishlist
│
├── Minhas Listas
│
├── Solicitações de Catálogo
│
├── Fotos / Mídia
│
├── Dashboard
│
└── Administração / Governança

# 4. Funcionalidades obrigatórias

## 4.1 Autenticação

Obrigatório:

- cadastro;

- login;

- logout;

- refresh;

- sessão;

- /auth/me;

- recuperação de senha;

- alteração de senha;

- controle de sessão;

- proteção de rotas.

# 5. Catálogo

Obrigatório:

- marcas;

- montadoras;

- modelos;

- gerações, quando aplicável;

- séries;

- castings;

- franquias;

- escalas;

- variações;

- identificadores;

- pesquisa;

- detalhe da variação.

Regra fundamental:

Pesquisar antes de cadastrar.

# 6. Coleção

Obrigatório:

- adicionar exemplar;

- consultar coleção;

- consultar detalhe;

- duplicar exemplar;

- alterar informações permitidas;

- visualizar localização;

- movimentar exemplar;

- visualizar histórico.

O sistema deverá permitir:

Variation A
 ├── Exemplar 001
 ├── Exemplar 002
 └── Exemplar 003

# 7. Localizações

Obrigatório:

- criar localização;

- editar;

- arquivar;

- hierarquia;

- árvore;

- mover localização;

- associar exemplar;

- visualizar localização atual;

- histórico de movimentação.

Exemplo:

Casa
└── Escritório
    └── Expositor 01
        └── Linha 02
            └── Coluna 05

# 8. Aquisições

Obrigatório:

- registrar aquisição;

- associar exemplar;

- registrar data;

- origem;

- tipo;

- custo;

- consultar histórico.

Tipos:

PURCHASE
GIFT
TRADE
PRIZE
OTHER

# 9. Vendas

Obrigatório:

- registrar venda;

- selecionar exemplar;

- registrar comprador;

- registrar valor;

- alterar exemplar para SOLD;

- consultar histórico;

- preservar aquisição original.

# 10. Wishlist

Obrigatório:

- adicionar variação;

- prioridade;

- observações;

- consultar;

- editar;

- remover;

- indicar se já existe exemplar na coleção através de projeção.

Não armazenar:

has_exemplar
quantity_owned

Esses dados são derivados.

# 11. Listas personalizadas

Obrigatório:

- criar lista;

- editar;

- excluir;

- adicionar variação;

- adicionar exemplar;

- remover;

- ordenar.

Regra:

custom_list_item
       ↓
VARIATION XOR EXEMPLAR

# 12. Solicitações

Obrigatório:

- solicitar criação;

- solicitar correção;

- acompanhar status;

- cancelar solicitação pendente;

- administrador iniciar análise;

- aprovar;

- rejeitar;

- registrar histórico.

# 13. Fotos

Obrigatório:

- upload;

- associação ao exemplar;

- galeria;

- foto principal;

- ordenação;

- exclusão;

- segurança.

# 14. Dashboard

Obrigatório:

### KPIs

- exemplares ativos;

- variações distintas;

- valor investido;

- exemplares vendidos;

- valor de vendas;

- resultado patrimonial;

- wishlist;

- solicitações pendentes.

### Distribuições

- marca;

- escala;

- localização.

### Recentes

- exemplares;

- aquisições;

- vendas;

- wishlist prioritária.

# 15. Administração

Obrigatório:

- RBAC;

- usuários;

- roles;

- permissions;

- solicitações;

- governança do catálogo;

- auditoria.

# 16. O que NÃO faz parte do MVP

Esta seção é especialmente importante.

Não implementar no MVP:

### Marketplace

- vendedores;

- ofertas;

- reputação;

- marketplace público.

### Pré-vendas

- parcelas;

- recebimentos;

- saldo;

- inadimplência;

- reservas comerciais.

### Financeiro comercial

- contas a receber;

- pagamentos;

- refunds;

- conciliação.

### Notificações

- e-mail automático;

- SMS;

- WhatsApp;

- alertas de vencimento.

### Rifas

- números;

- pagamentos;

- sorteio interno.

### Loja

- carrinho;

- checkout;

- estoque comercial;

- pedidos.

### Logística

- transportadoras;

- cotação;

- etiquetas;

- tracking.

### Garagem

- consolidação;

- despacho parcial;

- múltiplos pedidos em envio.

### Comunidade

- seguidores;

- comentários;

- curtidas;

- rankings.

Esses módulos ficam para a Fase 2.

# 17. Arquitetura final do MVP

MINIHUB CAR
                         │
              ┌──────────┴──────────┐
              │                     │
          Frontend                Backend
          Next.js                Node.js
              │                 TypeScript
              │                  Fastify
              └──────────┬──────────┘
                         │
                     REST API
                         │
                 Application Services
                         │
                   Domain Rules
                         │
                    Repositories
                         │
                    PostgreSQL

# 18. Domínios do backend

src/modules/
│
├── auth/
├── catalog/
├── collection/
├── locations/
├── acquisitions/
├── sales/
├── wishlist/
├── lists/
├── catalog-requests/
├── dashboard/
├── media/
└── admin/

# 19. Ordem de implementação

A implementação deverá seguir uma abordagem vertical.

## Fase A — Fundação

- projeto;

- TypeScript;

- Fastify;

- PostgreSQL;

- Drizzle;

- migrations;

- configuração;

- logging;

- errors;

- health check.

## Fase B — Catálogo

- schema;

- migrations;

- repositories;

- pesquisa;

- detalhe;

- identificadores;

- frontend;

- testes.

## Fase C — Autenticação

- usuário;

- password hash;

- login;

- access token;

- refresh;

- sessão;

- logout;

- /me;

- proteção de rotas.

## Fase D — Coleção

- exemplar;

- consulta;

- inclusão;

- duplicação;

- detalhe;

- movimento.

## Fase E — Localizações

- CRUD;

- hierarquia;

- árvore;

- movimentação;

- integração com exemplar.

## Fase F — Aquisições

- aquisição;

- itens;

- custos;

- histórico;

- integração com exemplar.

## Fase G — Vendas

- venda;

- itens;

- lock;

- alteração de status;

- encerramento da localização;

- histórico.

## Fase H — Wishlist

- CRUD;

- prioridade;

- integração com catálogo;

- indicação derivada de coleção.

## Fase I — Listas

- CRUD;

- itens;

- XOR;

- ordenação;

- integração com coleção/catalog.

## Fase J — Catalog Requests

- criação;

- consulta;

- workflow;

- aprovação;

- rejeição;

- auditoria.

## Fase K — Photos

- storage;

- upload;

- associação;

- galeria;

- foto principal.

## Fase L — Dashboard

- queries;

- KPIs;

- distribuições;

- recentes;

- frontend.

## Fase M — Admin

- RBAC;

- permissions;

- usuários;

- catálogo;

- requests;

- auditoria.

# 20. Primeiro Vertical Slice

A primeira entrega realmente funcional deverá ser:

Usuário
   ↓
Pesquisa catálogo
   ↓
Visualiza variação
   ↓
Login
   ↓
Adiciona exemplar
   ↓
Escolhe localização
   ↓
Visualiza coleção

Esse fluxo valida praticamente toda a fundação do sistema.

# 21. Segundo Vertical Slice

Exemplar
   ↓
Aquisição
   ↓
Custo
   ↓
Dashboard

# 22. Terceiro Vertical Slice

Exemplar
   ↓
Venda
   ↓
SOLD
   ↓
Histórico
   ↓
Dashboard

# 23. Critérios de qualidade

Nenhum módulo será considerado concluído somente porque “a tela funciona”.

Deverá existir:

Frontend
   +
API
   +
Regra de negócio
   +
Banco
   +
Segurança
   +
Testes

# 24. Definition of Done do MVP

O MVP somente será considerado tecnicamente fechado quando:

### Banco

- migrations;

- PKs;

- FKs;

- CHECKs;

- UNIQUEs;

- índices;

- triggers necessárias;

- integridade;

- transações.

### Backend

- API;

- autenticação;

- autorização;

- ownership;

- validação;

- erros;

- logs;

- auditoria;

- OpenAPI.

### Frontend

- navegação;

- autenticação;

- catálogo;

- coleção;

- localização;

- aquisição;

- venda;

- wishlist;

- listas;

- solicitações;

- fotos;

- dashboard;

- administração.

### Qualidade

- testes unitários;

- testes de integração;

- testes E2E;

- build;

- lint;

- typecheck;

- tratamento de erros;

- responsividade;

- acessibilidade básica.

# 25. Critério de lançamento

Antes do primeiro lançamento público:

Development
     ↓
Homologação
     ↓
Testes
     ↓
Correções
     ↓
Security Review
     ↓
Backup
     ↓
Production

# 26. Estratégia de evolução

Após o MVP, não devemos simplesmente começar a programar funcionalidades comerciais.

Primeiro será realizada a documentação da Fase 2.

A ordem será:

MVP
 ↓
Validação
 ↓
Feedback
 ↓
Revisão das regras
 ↓
Fase 2
 ↓
Modelo conceitual atualizado
 ↓
Modelo lógico
 ↓
Modelo físico
 ↓
API
 ↓
Implementação

# 27. Fase 2 — visão preliminar

A Fase 2 poderá contemplar:

MINIHUB CAR
│
├── Marketplace
├── Sellers
├── Pre-Sales
├── Financial Control
├── Notifications
├── Store
├── Orders
├── Garage
├── Shipping
├── Raffles
└── Community

Esses módulos já foram conceitualmente estudados, mas deverão ser novamente formalizados antes da implementação.

# 28. Regra de ouro da transição

Nenhum módulo da Fase 2 deve ser implementado somente porque sua ideia já foi discutida.

Antes da implementação será necessário definir:

- objetivo;

- regras;

- atores;

- entidades;

- relacionamentos;

- casos de uso;

- queries;

- segurança;

- API;

- impacto no MVP.

# 29. Decisões finais

MVP-01 — O MVP será focado em coleção e catálogo.

MVP-02 — Catálogo será público e governado.

MVP-03 — Coleção será privada.

MVP-04 — Usuários não criarão diretamente registros oficiais do catálogo.

MVP-05 — Solicitações serão o mecanismo de extensão/correção do catálogo.

MVP-06 — Cada exemplar terá identidade própria.

MVP-07 — Múltiplos exemplares da mesma variação serão permitidos.

MVP-08 — Localização será hierárquica.

MVP-09 — Aquisição será histórico patrimonial.

MVP-10 — Venda será evento patrimonial da coleção.

MVP-11 — Wishlist será ligada à variação.

MVP-12 — Listas poderão referenciar variações ou exemplares.

MVP-13 — Fotos serão armazenadas externamente.

MVP-14 — Dashboard será uma projeção.

MVP-15 — Relatórios não serão tabelas físicas.

MVP-16 — Administração utilizará RBAC.

MVP-17 — Operações relevantes serão auditadas.

MVP-18 — Segurança será responsabilidade do backend e banco, não do frontend.

MVP-19 — O MVP não implementará comércio eletrônico.

MVP-20 — Marketplace, pré-vendas, financeiro, notificações, loja e logística pertencem à Fase 2.

MVP-21 — A arquitetura será modular, porém inicialmente um monólito modular.

MVP-22 — Não serão introduzidos microserviços prematuramente.

MVP-23 — O MVP será implementado verticalmente, validando fluxos completos.

MVP-24 — A Fase 2 somente será iniciada após o fechamento formal do MVP.

# 30. Encerramento da documentação técnica do MVP

Com este documento, a sequência:

1  Produto
2  Regras
3  Funcional
4  Conceitual
5  Lógico
6  Casos de Uso
7A DDL
7B Integridade
8.1 API
8.2 Segurança
9.0 Frontend
9.1 Design
9.2 Next.js
9.3 Primeiras Telas
9.4 Bootstrap
9.5 Backend
9.6 Backend Setup
9.7 PostgreSQL
9.8 Catalog
9.9 Authentication
9.10 Collection
9.11 Locations
9.12 Acquisitions
9.13 Sales
9.14 Wishlist
9.15 Custom Lists
9.16 Catalog Requests
9.17 Dashboard
9.18 Photos
9.19 Admin
9.20 MVP Closure

fica documentalmente fechada como base do MVP.

O próximo trabalho não será ainda programação.

Será uma etapa de consolidação:

Definir exatamente o que é obrigatório no MVP, o que é opcional e o que está definitivamente fora dele.